盈政办发〔2021〕21 号

盈江县人民政府办公室关于印发

# 《盈江县蓝天保卫专项行动实施方案》的通知

各乡镇人民政府、盈江农场管理委员会，县直有关单位， 中 央、省、州属驻盈江有关单位：

经县人民政府研究同意，现将《盈江县蓝天保卫专项行 动实施方案》 印发给你们，请认真贯彻落实。

盈江县人民政府办公室 2021 年 3 月 1  日

- 1 -

盈江县蓝天保卫专项行动实施方案

环境空气质量优良天数比例是大气环保约束性指标之一，直 接影响县域生态环境质量考核及县域经济考核，近期我县空气质 量等级出现了“ 轻度污染”，为改善县城环境空气质量，持续巩固 打赢蓝天保卫战三年行动攻坚成效，实现 2021 年县城大气环境 质量改善目标，根据《德宏州 2021 年春夏季大气污染综合治理 攻坚行动方案》（德污防办发〔2021〕10 号），结合盈江实际， 制定本方案。

## 一、 总体要求

（一）指导思想 。以习近平新时代中国特色社会主义思想和 习近平生态文明思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届 三中、四中、五中全会精神，按照党中央、国务院决策部署和全 国、全省、全州生态环境保护大会要求，坚持新发展理念，坚持 全民共治、源头防治、标本兼治，深入开展蓝天保卫专项行动， 为建设美丽盈江提供有力保障。

（二） 目标任务 。通过 3 个月努力，全面完成国家下达的环 境空气质量约束性指标，进一步落实大气污染防治工作，减少主 要大气污染物排放量，有效降低细颗粒物（PM2.5）浓度，有效 应对污染天气，减少污染天数，巩固提高环境空气质量，增强盈 江人民的幸福感。

### （ 三）实施期限。2021 年 3 月 1  日起—2021 年 5 月 31  日止。

## 二、组织领导

为确保此次专项行动取得实效，成立盈江县蓝天保卫专项行 动领导小组。

| 组 长：尹自邦 | 县人民政府副县长 |
| --- | --- |
| 副组长：邓永军 | 县人民政府办公室副主任 |
| 李开洲 | 州生态环境局盈江分局局长 |
| 成 员： 刘 辉 | 县工业和商务科技局局长 |
| 董礼明 | 县教育体育局局长 |
| 王德能 | 县公安局副局长 |
| 杨增新 | 县自然资源局局长 |
| 赵 超 | 县住房和城乡建设局局长 |
| 许庆龙 | 县农业农村局局长 |
| 张顺益 | 县应急管理局局长 |
| 杨 勇 | 县市场监督管理局局长 |
| 武学助 | 县林业和草原局局长 |
| 杨世向 | 县气象局局长 |
| 刀志华 | 县道路运输管理局局长 |

各乡镇人民政府乡镇长、农场管委会主任

领导小组下设办公室在州生态环境局盈江分局，办公室主任 由李开洲同志兼任，人员从相关单位抽调组成。

三、工作任务

（一）加强城市扬尘综合治理

牵头单位：县住房和城乡建设局。

配合单位：县公安局、县道路运输管理局、平原镇人民政府。

工作任务：负责城市绿化和扬尘污染控制工作，加大城市建  成区重点区域和主要道路洒水、冲洗和保洁频次，道路清扫冲洗  机械化达到 60%以上；严格督促施工单位落实防尘“六个百分百”  措施，确保“ 六个百分百” 措施落实到位，对暂时不能开工的建筑  工地，应当对裸露地面进行覆盖，对超过三个月的裸露地面要进  行绿化、铺装或者遮盖，依据《中华人民共和国大气污染防治法》 的规定查处未严格落实防尘措施的行为；加大对易产生扬尘物料  运输车辆的监管力度，联合县公安局、县市场监督管理局设置检  查卡点，查处渣土、砂石等易产生扬尘的物料运输车辆不遮盖或  遮盖不到位的行为，禁止带泥、带尘车辆入城。

（二）开展城市垃圾禁烧工作

牵头单位：县住房和城乡建设局。

配合单位：州生态环境局盈江分局、县公安局。

工作任务：加大巡查力度，及时制止和查处垃圾露天焚烧行 为。

（ 三）加大对涉气排污企业、挥发性有机物产生企业违法行 为的查处力度

牵头单位：州生态环境局盈江分局。

配合单位：县住房和城乡建设局、县市场监督管理局、县工 业和商务科技局。

工作任务：加大对砖厂、硅厂、糖厂、水泥等涉气企业及汽 车修理、加油站、铁艺加工、家具制造等挥发性有机物产生企业 的监督管理，督促企业按照规定安装、使用污染防治设施，查处 违法排污行为。督促大气污染物排放量较大的工业企业在空气质 量恶化时，及时采取停产限产措施。

（ 四）加强餐饮单位油烟管控工作 牵头单位：州生态环境局盈江分局

配合单位：县住房和城乡建设局、县市场监督管理局

工作任务：按照《盈江县建成区餐饮油烟整治工作实施方案》 的工作职责履行职责，严厉查处不安装、不正常使用油烟净化设  施的行为。

（五）加强矿山减污降尘工作 责任单位：县自然资源局。

配合单位：州生态环境局盈江分局。

工作任务：组织对非煤矿山监督检查，督促非煤矿山取土场、 矿石场落实防尘、 降尘措施。

（ 六）开展乡村秸秆禁烧工作 牵头单位：县农业农村局。

配合单位：各乡镇人民政府、农场管委会。

工作任务：按照《德宏州乡村清洁条例》的规定做好乡村秸 秆禁烧和秸秆综合利用工作，各乡镇、农场积极开展秸秆禁烧巡 查和宣传教育，严防因秸秆、垃圾等露天焚烧造成区域性污染。

（七） 防火禁烧专项行动

牵头单位：县林业和草原局。

配合单位：各乡镇人民政府、农场管委会。

工作任务：暂停实施森林防火计划烧除。为了避免森林防火 计划烧除对环境空气质量造成影响，2021 年 3—5 月 ，全县暂停 实施森林防火计划烧除，采取其它清除措施，更加科学环保地消 除森林火灾隐患。

（八）加强烟花爆竹禁燃限放管理

牵头单位：县公安局、县应急管理局、州生态环境局盈江分 局。

配合单位：县市场监督管理局、县住房和城乡建设局、县教 育体育局、平原镇人民政府。

工作任务：严格按照《盈江县人民政府关于部分区域禁止燃 放烟花爆竹的通告》，依法做好禁放区禁止销售、限放区零售点 布点和燃放管控工作，落实烟花爆竹禁燃限放区域的责任和监管 要求 ，强化生产、运输、销售等源头管控，对违法违规燃放烟花 爆竹行为依法进行处罚。

（九） 污染天气应对专项行动

牵头单位：州生态环境局盈江分局。

配合单位：县公安局、县住房城乡建设局、县气象局、县应 急管理局。

工作任务：密切关注环境空气质量状况，对重点区域实施差 异化管控。

1. 一旦发现《环境空气质量日报》显示已出现 1 天轻度及以 上污染天气，或《环境空气质量预报》显示有可能出现 1 天轻度 及以上污染天气，应立即采取错峰建设、限产限排、降雨增湿等 措施。

错峰建设：建成区内施工工地停止土石方作业、建筑拆除、 喷涂粉刷、护坡喷浆、混凝土搅拌等（ 已全面落实“ 六个百分之 百” 的建筑施工工地除外）。 同时每天 10：00 到 17:00，停止建 筑施工室外喷涂、市政道路划线、栏杆喷涂等使用有机溶剂的作 业；对汽车维修行业（4S 店），停止喷涂、晾置、烤漆等经营 活动。

限产限排。结合《水泥行业规范条件》 （2015 年本）要求 和污染在线监控系统数据分析，对烟气综合脱硝率未达到 60% 的水泥企业进行限产 50%以上，废气排放未达到《水泥工业大气 污染物排放标准》 （GB4915—2013） 的水泥企业一律停产。 同 时加大对政府所在地城市建成区内石化、化工、工业涂装、包装

印刷、油品储运销等重点行业挥发性有机物的综合治理力度。对 挥发性有机物年产生量大于 10 吨的企业，未达到综合治理相关 要求的，严格限产 50%。

降雨增湿。加快制定并适时启动《大气污染防治应急人工增 雨实施方案》，充分利用合适的气象条件，适时采取人工降雨。 在城市重点区域、主要道路增加洒水、雾炮车喷雾频次，每小时 不低于 2 次，必要时可根据实际情况增加洒水频次，最大限度减 轻环境空气污染。

2. 当《环境空气质量日报》显示已连续出现 2 天轻度及以上  污染天气，或《环境空气质量预报》显示有可能连续出现 2 天轻  度及以上污染天气，应及时启动重污染天气应急预案，采取停建、 停产、停运等三停措施，即：一是停止城市建成区内建筑工地施  工建设；二是停止城市建成区内企业（单位）燃煤设施生产使用； 三是停止城市建成区内货运车辆运输通行。

## 五、工作要求

（一）提高政治站位 。各有关单位务必要高度重视 ，紧盯工 作目标，按照“ 党政同责、一岗双责” 的原则，切实履行好大气污  染防治责任，县政府督查室将不定期对工作开展情况检查督导 ， 对工作不力、推诿扯皮的单位和个人予以通报，情节严重的要严 肃追究责任，确保完成 2021 年度环境空气质量约束性指标任务。

（二）强化部门联动 。各有关单位要按照职责分工，建立长 效工作机制 ，密切配合、协调联动，全力保证蓝天保卫专项行动 工作取得实效。各乡镇（农场）、县直有关部门需各确定 1 名分 管领导及工作联络员，于 2021 年 3 月 4  日前将名单报至县蓝天 保卫专项行动领导小组办公室邮箱。

（ 三）加强信息公开。州生态环境局盈江分局要及时发布环 境空气质量状况信息，接受社会监督。督促重点排污单位及时公 布自行监测和污染物排放数据、污染治理措施、污染天气应对、 环境违法处罚及整改等信息。

（ 四）认真总结成效 。专项行动期间，各乡镇（农场）、县 直有关部门于 2021 年 3 月 25  日、4 月 25  日分别报送当月工作 开展情况，5 月 22  日前将本次专项行动工作总结通过公文交换 系统报送至县蓝天保卫专项行动领导小组办公室（州生态环境局 盈江分局）。