盈江县国土空间生态修复规划

（2021—2035年）

盈江县自然资源局

二〇二五年六月

目录

前  言                                            1

第一章 生态现状与面临形势                         3

第一节 形势与要求                                3

第二节 自然地理和生态现状                        5

第三节 生态修复工作成效                         11

第四节 主要生态问题                             14

第五节 机遇与挑战                               24

第二章 总体要求与规划目标                        29

第一节 指导思想                                 29

第二节 基本原则                                 29

第三节 规划目标                                 30

第四节 指标体系                                 31

第三章 总体布局                                  33

第一节 总体格局                                 33

第二节 修复分区                                 34

第三节 重点区域                                  43

第四章 主要任务                                  48

第一节 生态空间主要任务                         48

第二节 农业空间主要任务                         52

第三节 城镇空间主要任务                         54

第四节 生态廊道网络构建                         55

第五章 项目部署                                  57

第一节 生态空间生态修复                         57

第二节 农业空间生态修复                         64

第三节城镇空间生态修复                          65

第四节 支撑体系建设                             66

第五节 重点项目资金需求分析                     67

第六章 效益分析                                  69

第一节 生态效益                                 69

第二节 社会效益                                 70

第三节 经济效益                                 72

第七章 保障机制                                  74

第一节 加强组织领导                             74

第二节 落实规划传导                             75

第三节 负面清单管理                             75

第四节 创新政策体系                             76

第五节 强化资金保障                             77

第六节 加强科技支撑                             77

第七节 强化评估监管                             78

第八节 鼓励公众参与                             79

附表                                             80

表1  土地利用现状统计表                         80

表2  国土空间生态修复分区表                     82

表3  国土空间生态修复重点区域一览表             83

表4  国土空间生态修复重点项目安排表             84

前  言

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央站在战略和全局的高度，对生态文明建设和生态环境保护提出一系列新思想、新论断和新要求，首次把生态文明建设提到中国特色社会主义建设“五位一体”总体布局的战略高度。科学编制国土空间生态修复规划，大力推进“山水林田湖草沙”生命共同体全方位系统综合治理，是贯彻落实中央生态文明建设的根本要求，是系统实施国土空间生态修复重大工程的重要任务。

为贯彻中央、省、州重大决策部署，落实全国生态修复重点任务，维护国家生态安全，提高城市生态品质，盈江县自然资源局牵头编制了《盈江县国土空间生态修复规划（2021-2035年）》（以下简称“规划”）。本规划紧扣国家重点生态功能区战略布局和区域经济社会发展总体布局，充分承（衔）接《盈江县国土空间总体规划（2021-2035年）》《德宏傣族景颇族自治州国土空间生态修复规划（2021-2035年）》，以山水为脉，形成山水林田湖草沙保护修复专项规划，为全县山水林田湖草生态修复规划项目落地提供支撑。

规划在前期基础调查、问题识别、综合评价的基础上，参考《云南省市县级国土空间生态修复规划编制指南》（试行）中的规划文本框架，并就规划发展目标、总体格局、修复分区、重点区域和生态修复重点项目等深入研讨，形成规划方案和文本。规划构建了 “一带、两屏、多廊、多点”的国土空间生态修复格局；划分了槟榔江流域水土保持与生物多样性保护区、大盈江干流水源涵养与人居环境提升区、勐戛河流域森林保护保育与生物多样性保护区、勐乃河流域森林保护保育与生物多样性保护区、瑞丽江流域水土保持区五个生态修复分区；安排了生态空间生态修复、农业空间生态修复、城镇空间生态修复、支撑体系建设的项目部署。

规划系统回顾和总结了过去全县的生态修复工作成效与不足，分析了盈江县生态环境现状，存在的主要问题，面临的挑战与机遇。根据国家、省市州和县委县政府对生态修复工作的总体要求，明确了盈江县国土空间生态修复的指导思想和目标，围绕盈江县生态核心问题，明确国土空间生态修复工作的重点区域、重点任务和重点工程，提出了规划目标以及实现规划目标的具体任务、修复分区、重点工程和保障措施，是指导盈江县国土空间生态修复，实现国土空间“整体保护、系统修复、综合治理”的基本依据。

规划范围覆盖盈江县行政辖区内全部国土空间，总面积431842.68公顷。规划期为2021-2035年，目标年为2035年，近期目标年为2025年，基期年为2020年。

第一章 生态现状与面临形势

第一节 形势与要求

一、形势

生态兴则文明兴，生态衰则文明衰。生态文明建设是关系中华民族永续发展的根本大计。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央对生态文明建设和生态环境保护提出一系列新思想、新论断和新要求，将生态文明建设提到中国特色社会主义建设“五位一体”总体布局的战略高度，人与自然和谐发展的现代化建设新格局正在形成。

随着我国步入新发展阶段，盈江县传统的粗放型发展模式已经难以为继，因国土空间不合理开发利用而导致的土地利用格局失调、资源利用低效、生物多样性退化、生态系统功能受损等生态环境问题，已成为影响和制约中国社会经济发展的主要因素。资源约束下的社会经济转型发展需更加注重生态安全。面向区域、统筹全要素，修复完善生态安全屏障，全面提升自然生态系统的稳定性和生态服务功能，优化空间发展格局，挖掘存量潜力，改善人居环境，提升土地节约集约利用水平和生态宜居度，增强国土空间开发利用与资源环境承载力之间的匹配度。随着经济发展逐步进入新阶段，人民的需求内容日益多元，层次逐渐提高，当前国土空间开发在资源利用效率、人居环境品质和生态环境方面都存在着较大差距，亟需通过国土空间生态修复，恢复自然生态本底，改善国土空间品质，推动国土空间格局重构和品质提升。

2021-2025年,是盈江县由全面建成小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期，更加要求正视突出生态问题，预判重大生态风险，谋划县域国土空间生态修复总体布局，稳步推进国土空间全域生态保护修复、实现山水林田湖草整体保护、系统修复、综合治理，同时明确县域国土空间整体修复目标任务，确定生态修复重点区域和重点工程，筑牢生态安全屏障、增强生态系统固碳能力，促进国土空间格局优化。因此，科学编制盈江县国土空间生态修复规划，对于巩固全面建成小康社会成果、持续提升生态文明建设和生态环境保护水平有着重要意义。

二、要求

新时代生态文明建设战略对生态修复工作提出了全新要求，盈江县国土空间生态保护修复工作应当立足新发展阶段，践行新发展理念，满足以下要点：

保障经济社会高质量发展需要。在保护自然价值、增值自然资本的同时，改善生态系统服务功能，保障生态安全，提升全县经济社会发展韧性，推动“绿水青山”和“金山银山”相互转化，促进人与自然和谐共生。

满足人民群众对优美生态环境的向往。随着我国进入新发展阶段，人民群众对清新空气、清澈水质、清洁环境等优质生态产品的需求更加迫切，开展生态修复应着力提升区域生态环境承载能力，提高生态产品供给能力，改善生态产品需求和供给的适配性。

完善乡村振兴实施路径。围绕“生态宜居”要求，优化乡村国土空间功能布局，着力打造生态循环、环境优美的田园生态系统，有效增加乡村生态产品和生态服务供给，丰富乡村振兴内涵。

第二节 自然地理和生态现状

一、自然地理

（一）位置与区划

盈江县地处云南西南部、德宏州西北部，其经纬位置介于东经97°31′-98°15′、北纬24°24′-25°20′之间，南北平面距离114千米，东西相距54千米，东北接腾冲，东南连梁河，南面同陇川毗连，西、西南和西北与缅甸联邦接壤。县城平原镇海拔826米，距州府芒市153千米，距省会昆明735千米，距缅甸密支那197千米，距缅甸八莫131千米。国境线长达214.6千米，是古代南方“丝绸之路”出口通关的重要通道，是内地通往缅甸、印巴各国的主要商道。全县辖7乡8镇、1个农场，103个村(居)委会、1152个村民小组，居住着以傣族、景颇族、傈僳族、阿昌族、德昂族5个世居少数民族为主的25种民族。

（二）地形地貌

全县位于喜玛拉雅山延伸横断山脉的西南端，为高黎贡山南延支系西南余脉构成的山地地貌，地势呈东北高、西南低，山脉、河流基本为东北-西南走向，低山与宽谷盆地交错相间，呈“两山夹一坝一河”的地貌景观。山脉分为西部大娘山脉和东部打鹰山脉。宽谷平坝为盈江坝，地势平坦。盈江县最高海拔为3404.6米，最低海拔为210米，地势高差大。

（三）气候条件

盈江县地处亚热带印度洋季风气候区。区内地形变化大，“立体气候”较为明显，主要受西南印度洋暖湿气流和西部干暖气流的影响，水汽充沛，干湿季节分明。区域上山脉纵横，地形起伏大，高差明显，高程由北向南降低，气温由北向南增高。年日照2541h，多年平均气温14.9～19.30C；最高气温36.8℃，最低气温-1.2℃，相对湿度80％。据盈江县气象局数据统计全县多年平均降雨量1495mm，最大1954.2mm；日平均最大降雨量93.17mm，最大降雨量149.4mm；1小时平均最大降雨量33.77mm，最大降雨量56.5mm；10分钟平均最大降雨量13.59mm，最大降雨量20.9mm。不同地区降水量的多少或冷热变化与各地海拔的高低关系较为密切，即海拔愈高、降水量越大，反之越低。

（四）河流水系

全县境内河流均属伊落瓦底江水系，分为大盈江、羯羊河、勐戛河、龙江四个流域，年产水量104.35亿立方米，其中境内自产水量67.03亿立方米，入境水量37.32亿立方米。主要河流大盈江县内长145.5公里，江面宽处达900米，最大河流量2320立方米/秒，属缅甸伊洛瓦底江上游支流。大盈江流域也是盈江县水土保持工作中保持土壤、水源涵养的主要对象。

（五）土壤条件

据盈江县土壤普查资料，主要分布有赤红壤、红壤、黄壤、黄棕壤、棕壤、水稻土，土壤呈明显的垂直分带。其中，海拔600～1400m中低山区分布赤红壤，海拔1400～2000m中山区分布红壤，海拔2000～2300m中山区分布黄壤，海拔2300m以上为黄棕壤、棕壤，水稻土主要分布于坝区。

（六）生物多样性

盈江县生物多样性丰富，享有“中国鸟类资源第一县”“活着的动植物基因库”“动植物王国”和“物种基因宝库”盛誉。良好的生态环境和巨大的海拔落差孕育了丰富的生物多样性，是我国野生动植物资源富集生物多样性最为丰富的区域之一。盈江县森林覆盖率达73.82%，境内有8个植被类型，18个植被亚型，47个群系，61个群落，是我国森林资源宝库的黄金十字带。孕育了雨林、季雨林、常绿阔叶林、落叶阔叶林、稀树灌木草丛、灌丛、竹林、草甸等植被类型。分布有我国纬度最北面积最大以阿萨姆桫椤双东京龙脑香为代表的龙脑香热带雨林。盈江县分布野生高等植物4951种，分布有国家重点保护野生植物30种，有萼翅藤、东京龙脑香、红豆杉等7种国家Ⅰ级保护植物，有鹿角蕨、滇桐、桫椤等国家Ⅱ级保护植物25种，有密毛兜兰、盈江羽唇兰等，特有植物39种。分布有脊椎动物978种，分布有国家级保护动物215种。其中，有高黎贡白眉长臂猿、犀鸟等国家Ⅰ级保护动物48种，国家Ⅱ级保护动物167种。此外，盈江县记录鸟类716种，占中国鸟类近50%，是中国纪录鸟类最多的县。珍稀野生动植物集聚，不断发现野生动植物新种。2014年以来共发现12个植物新种，4个新记录种，8个两爬新种。

二、生态现状

（一）森林资源

根据盈江县2020年国土变更调查数据统计结果显示，2020年盈江县全域林地面积343552.74公顷。其中，包括乔木林地面积308735.01公顷，占地林地面积89.87%：竹林地2842.34公顷，占林地面积0.83%；灌木林地9926.06公顷，占林地面积2.89%；其他林地22049.33公顷，占林地面积6.41%。盈江县森林资源分布广泛，主要集中在山区，截止2020年全县森林覆盖率达73.82%。盈江县森林面积保持稳定增长趋势。总体发展态势良好，生态文明建设基底好。

根据盈江县国家级和省级生态公益林数据可知，盈江县生态公益林面积99971.28公顷。其中国家级公益林95839.23公顷，占公益林总面积的95.87%，省级公益林4132.05公顷，占公益林总面积的4.13%。生态公益林中有87394.89公顷纳入了生态保护红线，占总面积的87.42%：其中国家级公益林中有84362.78平方公里纳入了生态保护红线，省级公益林3032.11平方公里纳入了生态保护红线。

（二）草地资源

根据盈江县2020年国土变更调查数据统计结果显示，2020年盈江县全域草地面积5475.98公顷。其中，天然牧草地0.00公顷，人工牧草地225.68公顷，占草地面积4.12%；其他草地5250.30公顷，占草地面积95.88%，盈江县草地资源少，其分布亦相对零散，在盈江县县域内，草地面积最大的是苏典傈僳族乡。草地种类比较单一，全县草地大多数零星分散地分布于山地、丘陵、河谷、盆地之间，并与林地和农用地相嵌，类型主要为其他草地。

（三）耕地资源

根据盈江县2020年国土变更调查数据统计结果显示，2020年盈江县耕地总面积46079.52公顷，占国土面积10.67%；其中：水田32096.04公顷，占耕地的69.66%：水浇地115.05公顷，占耕地的0.25%：旱地13867.62公顷，占耕地的30.09%。从耕地质量等级质量来看，盈江县2018年度耕地国家自然等，8等耕地面积有28928.45公顷；9等耕地面积有9692.99公顷；10等耕地面积有7152.23公顷；11等耕地面积有1276.05公顷，耕地质量仍有提升空间。

（四）水资源

盈江县水资源丰富但时空分布不均，盈江县多年平均降雨1495毫米左右，但苏典、昔马地区的山区年均降雨量超过三千毫米。根据2020年德宏州水资源公报，盈江县水资源总量为85.44亿立方米，占德宏州水资源总量的60.2%，人均水资源占有量为29209立方米，是德宏州人均占有量最大的城镇。盈江县水资源总面积5206.26公顷，包括河流水面、湖泊水面、水库水面、内陆滩涂。

（五）湿地资源

盈江县湿地总面积1103.42公顷，将其与盈江县生态保护红线成果叠加，其中463.94公顷的湿地纳入了生态保护红线，占比42.05%。盈江县共有l个湿地公园，位于盈江县西南部平原镇、太平镇和弄璋镇境内大盈江江域内，按江域中心线长度计全长24.8公里，总面积2082.04公顷，其中湿地面积为834.82公顷。公园共区划为5个功能区：湿地保育区、恢复重建期、宣教展示区、合理利用区、管理服务区。

（六）矿产资源

盈江县采矿用地总面积525.79公顷，占盈江县总面积的0.12%。已查明的主要矿种及分布状况：锡、钨、铅、锌、银、锰，分布于县境东部和东北部。翡翠、玛瑙、白云母、绿柱石、大理石等彩石类储量较大，遍布于西北部的卡场、勐弄、苏典等广大区域。石英岩、白云岩、沙石广为分布，是水泥、砖瓦等建材取之不尽的原料。

（七）生物资源

全县境内植被类型多样，种类繁多，基带植被类型为热带、亚热带类型，垂直分布显著，主要地带性植被有热带山地季雨林、南亚热带季风常绿阔叶林等类型。森林资源十分丰富，活立木总蓄量2854万立方米，年产量62万立方米，多为阔叶杂木林，以栎树、栲树、木荷等为主。已查明的高等植物近千种，其中大乔木有80科376种。南药种类众多，分布广泛，主要有毕拨、芦子、萝芙木、肉桂等。截至2020年，全县森林覆盖率达到73.82%。盈江县享有“动植物王国”的美誉，打造“中国犀鸟谷”“中国鸟类资源第一县”名片。县内有我国最早引种的“中国橡胶母树”和铜壁关自然保护区内的“华夏榕树王”。珍稀动植物包括云豹、灰叶猴、棕熊、灰鹤、松雀鹰、滇桐、千果榄仁、红椿、茉莉果、小花五桠果等。盈江坝平畴沃野，是云南省八大平坝之一，是国家和省级商品粮基地、蔗糖基地、油料基地和农业综合开发区。

第三节 生态修复工作成效

“十三五”期间，县党委、人民政府始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十八大、十九大精神，深入落实习近平生态文明思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，全面贯彻云南省关于生态文明建设和生态环境保护的决策部署，着眼于新时期生态文明建设及生态保护修复的新形势、新要求和新期待，逐步健全生态修复机制，基本建立生态保护格局，扎实推进国土绿化、矿山修复、水土保持、河湖治理、土地整治、人居环境改善等工作并取得显著成效。

一、以国家公园为主体的自然保护地体系基本建立

统筹推进生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线划定和自然保护地整合优化工作，引导形成科学适度有序的国土空间生态保护格局，强化生态空间的底线约束和刚性管控。建立了1个自然保护区、1个风景名胜区和1个湿地公园的自然保护地体系，占县域国土面积的15.77%。整合优化后的自然保护地全部位于生物多样性保护重点区域及生态保护重要区域，确保重要生态系统、野生动植物群落、自然遗迹和景观得到有效保护。科学划定生态保护红线153427.26公顷，涵盖了自然保护地、饮用水水源地和国家级公益林等重点区域。

二、森林生态系统保护与建设成效显著

盈江县把发展林业、改善生态环境作为发展地方经济的长期战略任务来抓，先后组织实施了长防林、退耕还林、天保工程等一批林业重点工程，建立了以森林植被为主体、林草结合的国土生态安全体系。坚持山水田林统一规划，多部门协调合合作，通过大面积封育保护、造林种草、退耕还林还草等植被建设与恢复措施，林草植被大面积增加，截至2015年，全县森林面积478.49万亩，累计完成新造林13.37万亩，退耕还林4万亩，森林抚育5万亩。

随着天然林保护工程稳步推进以及退耕还林工程的深入实施，2020年末，全县森林覆盖率73.82%，森林资源数量增加，质量得到提升，生态环境明显趋好。

三、生物多样性保护得到加强

盈江县坚决贯彻习近平生态文明思想及绿水青山就是金山银山理念，基本建立生物多样性保护体系。重视和切实加强自然的植物群落和生态群落的保护。划定国家重点生物多样性保护区。对生物多样性丰富和生态系统多样化的地区、稀有濒危物种自然分布的地区、物种多样性受到严重威胁的地区、既有独特的多样性生态系统的地区、以及跨地区生物多样性重点地区，各行政主管部门将其列入重点生物多样性保护区，严格保护其系统内生物的繁衍与进化，维持系统内的物质能量流动与生态过程。采取切实措施，确定保护范围、健全保护机构、制定保护法规，促进重点地区、重点区域的生物多样性保护管理工作。

四、水源保护工作取得新的成效

根据水资源公报，全县河流（大盈江、南底河、勐戛河、勐乃河）水质得到持续改善。2020年盈江县已批复集中式饮用水水源保护区15个，其中县级1个（木乃河），“千吨万人”级1个（旧城南美河和邦坳河），乡镇级13个。目前长地方水库县级备用水源保护区划定已上报待审批，正在实施5个乡镇级以下水源保护区划定。盈江县人民政府已组织完成了旧城镇供水工程--邦拗河水源保护地、旧城镇供水工程--南美河、木乃河水库饮用水水源保护区划定工作，共划定水源保护区5153.41公顷，其中一级保护区38.01公顷，二级保护区5153.41公顷，90.50%的水源地己划入生态红线保护范围。

五、水土流失防治工作成效显著

盈江县以国家重点水土保持工程为依托，多渠道、全方位开展水土流失的综合治理，完成水槽河、朋果河、勐勇河小流域、浑水沟滑坡泥石流的治理等综合治理，较好地改善了治理区的生态环境。自1999年至2015年，全县水土流失总面积呈下降趋势，水土流失总面积由1066.20 km2减少到790.67km2，减少了275.53km2，减少幅度达25.84%。

通过合理配置水土保持措施，蓄水保土能力不断提高，土壤流失明显减少，有效拦截了进入江河湖海的泥沙，延长了水库等水利基础设施的使用寿命。

六、矿山环境恢复治理成效初现

在盈江县政府及相关部门监督引导下，对具有地质灾害隐患的部分矿山进行整改或关闭，防止矿山地质灾害的进一步加剧。同时还采取了地质灾害预警措施，为防灾减灾起到了积极作用。总的来说，矿山治理自然恢复成效初现，需要进行人工干预，综合种植草木及开展土建工程进行全面治理。根据盈江县矿山地质环境恢复治现统计报表；2010年至2019年，盈江县矿山恢复治理面积106.90公顷，涉及39个矿山，投入资金2260万元。

七、土地综合整治扎实推进

近年来，在国家、省高度重视国土综合整治项目的情况下，盈江县实施国土综合整治、城乡建设用地增加挂钩项目成效显著， 2020年累计提质改造耕地面积一千余公顷。通过将未利用地改造为高质量的农田，在种植农作物后减缓地表径流的流速，有效防止表土流失；改变了河流沿岸土地受洪水侵袭的现状，不仅有效增加了耕地面积、提高耕地质量，解除了洪水过境后带来的环境污染；完善田间沟渠网络规整田块，形成良性田间小气候，较好地改善了生态环境，促进生态平衡。

第四节 主要生态问题

一、全域系统性问题

（一）生态保护重要区范围广，生态系统服务功能突显，生态保护任重道远

全县生态保护极重要区面积354976.48公顷，占国土空间的82.23%，在生态保护重要性结果上，云南铜壁关省级自然保护区、瑞丽江-大盈江国家级风景名胜区等生态源地所在处的保护等级越高，受地形、降雨因素影响较大；云南盈江国家湿地公园是主要的生态脆弱性区域，总体而言，盈江县需要保护的生态区域占国土面积比重较高。具体体现在：

生态系统服务功能重要性集成评价中：盈江县生态系统服务功能“极重要”区域面积353722.71公顷，占全县国土面积比例81.94%，主要分布于坝区外的丘陵山区。其中，生物多样性“极重要”的面积131248.63公顷，占国土空间的30.40%；水源涵养功能重要性“极重要”面积342692.09公顷，占国土空间的79.38%；水土保持功能“极重要”面积59456.10公顷，占国土空间的13.77%。

生态脆弱性集成评价中:盈江县生态“极脆弱”区域面积10842.47公顷，占全县国土面积比例2.51%，主要分布于盏西镇、芒章乡、新城乡、油松岭乡等。其中水土流失脆弱性“极脆弱”区域面积10343.22公顷，占全县国土面积比例2.40%；石漠化脆弱性、沙化脆弱性评价结果为一般脆弱，无极脆弱和脆弱区域。

（二）生态廊道连通度不高，生境破碎化普遍存在。

优质生态源地主要集中于自然保护地和部分山区，河谷平原区受限于工农业生产等人类活动，生态源地破碎程度高，难以保障生物栖息地。部分生物廊道被阻断，导致物种迁移和生物信息传递受阻；绿色廊道辐射面较窄，周边地区生态服务功能受限；文化廊道分布不均，局部古道生态保护措施不足，与生态建设未能充分融合。

（三）生态缓冲带建设不完善。

护路林建设面积极低，难以阻隔飞沙、粉尘对周边生态环境的影响。无护岸林建设，陆地生态系统和河湖水域生态系统之间缺乏连接带和过渡区，河湖水域的自净能力受到限制，难以隔绝人为干扰对湿地的不良影响，导致生物多样性降低、面源污染风险增加。生态缓冲带的缺位使得城镇建设的负面效益直接作用于周边自然环境，加剧农业与城镇空间人类活动对生态空间的影响。

二、生态空间问题

（一）林草资源保护存在的问题

盈江县2020年森林覆盖率为73.82%：各林龄之间例不协调，幼、中龄林面积大，所占储蓄量最多，约占全部乔木林地面积的85.97%；林分稳定性低，抗逆性差，生态调节功能不足。随着城镇化步伐的加快，各地建设项目对土地需求增加，加之国家对耕地保护力度加大，建设用地项目向林地转移，毁林开垦、蚕食林地和非法占用林地的现象仍然存在，未批先占林地行为时有发生，自然保护地保护力度有待进一步加强。

（二）水资源利用保护存在的问题

1.水资源时空分布不均，水环境承载能力下降

盈江县水资源丰富但时空分布不均，多年平均降雨1495毫米左右，多年评价蓄水总量基本可以满足农业灌溉，但随着工业化和城镇化发展，生活生产挤占了大量农业，生态用水，水资源短缺问题日益凸显，现状水的利用率是德宏州中最高的县份，但农业灌溉水利用系数低，城镇供水管网漏失率大，工业用水的重复利用率小。水资源总量减少，造成水环境承载力下降。随着盈江县经济持续快速增长，城镇化建设步伐加快，水环境承载力与经济社会发展之间的矛盾日益凸显。

2.水资源环境脆弱，水污染防治任务重

盈江县丘陵山区而积大，水体的稀释自净能力小，水资源环境脆弱。受近两年持续干旱、冬春季枯水期、河道非法采砂、沿河污水治理设施滞后等诸多因素影响，环境容量减小的趋势，加剧了水质污染，影响生态环境，严重威胁全流域的水环境生态系统。

同时，随县级管网建设与城区规划不配套，存在少数地方管网未能覆盖的问题，污水收集系统不完善，管网老化：农村生活污水收集处理以及畜禽养殖废弃物的处理和综合利用严重滞后，大量污水未经处理直接入河入库，造成了盈江县地区水质性缺水问题日益突出。乡镇生活污水处理基础设施特别是配套管网建设、流域沿线规模畜禽养殖场污染治理、规模以下入河口封堵治理、城市黑臭水体治理等水污染防治任务重。

3.饮用水水源地保护力度不够

盈江县作为农业大县，虽然通过近年来的乡村振兴和“厕所革命”，有力地促进了农村生产生活环境的改善，但乡镇环保基础设施匮乏和监管能力较弱的现状未得到根本改变，生活污水和生活垃圾未有效处理、秸杆农膜等农作物回收力度不大、分散养殖以及超量施用农药化肥等带来的农村面源污染依然严重，这些都给水源地带来不少的安全隐患。

4.河流建坝截流较多

槟榔江由于大量的水电站建设开工，导致流域存在复合失衡型水生态问题，河流上的小型引流式电站建设枯水季节为了保证发电用水量，坝前引流口下游至坝址段常常会出现断流，且筑坝河流在枯水季节，坝下的生态流量也难以保证。在生态水量不足、水体严重污染以及生态空间萎缩等综合作用下，流域面临着大中型土著经济鱼类减少或消失、水生态功能退化、河湖生态系统失衡的生态问题。

（三）湿地资源保护存在的问题

1.自然湿地萎缩、生态功能退化。破坏湿地流域生态链，填埋、占用湿地的事件时有发生，湿地生态功能减弱，保护与恢复的任务较重。全县仅有大盈江湿地公园建成，然而大盈江湿地公园内仍存在人工挖掘痕迹，破坏了湿地内部自然原生态。

2.湿地保护意识不强。对湿地的重要性、价值和功能认识还不到位，开发和保护湿地决策缺乏科学性；对公众湿地保护意识的引导宣传不够，公众认识湿地，自觉保护湿地的认识与当前湿地保护的紧迫性不相适应；不科学的规划和开发使湿地内道路、河道硬化情况，导致湿地功能退化甚至丧失。

（四）矿山修复情况及问题

近年来，地方财政、矿山企业治理经费的配置，为全县重大矿山回复治理提供了部分经费来源，矿山地质环境保护与治理恢复取得了初步成效，但是问题依然突出。矿业开发对山体、水资源、土地资源破坏较严重，历史遗留矿山地质环境问题点多面广，综合治理任务繁重，治理资金相对不足。矿山企业地质环保保护意识淡薄，乱采乱挖不按照开发利用方案施工现象普遍，开发利用前没有进行相关预防措施，恢复治理情绪不高、治理矿山偏少。矿山地质灾害防治、“三废”治理、受损土地复垦与绿化力度不够。盈江县受技术、资金等限制，生态修复技术粗放，矿山修复的治理成效总体一般。

（五）地质灾害

地质灾害频发，威胁生命财产安全。盈江县区地形地貌复杂，火成岩、变质岩分布广，活动断裂发育，岩体风化强烈，风化层厚大，致使斜坡、沟道稳定性差，易发生滑坡、泥石流和水土流失，防治难度大，构造活动强烈，地质环境条件脆弱，加上人类不合理的工程活动，导致地质灾害强烈发育，具有点多面广、群发性、密集性和短时成灾、损失严重的特点，其灾害链式特征突出，主要表现为暴雨-滑坡-泥石流灾害链。盈江县地质灾害主要类型是滑坡、泥石流和崩塌，根据盈江县地质灾害风险普查，盈江县地质灾害点有230个，其中滑坡151个，占灾害总数的65.65%；崩塌5个，占灾害总数的2.17%；泥石流74条，占灾害总数的32.17%。盈江县地质灾害的灾情以泥石流最为严重，其次为滑坡；滑坡虽然直接造成的经济损失较小，但其潜伏的危害最为严重。

盈江县地质灾害数量多、分布广，多发生在偏远山区，交通十分不便，增加了防治工作的难度，同时地质灾害防治工作经费紧张，给地质灾害防治监管、巡查、抢险带来重重困难。还有一些地质灾害危险点，分布在人口和筑物相对集中的地区，避让搬迁难度很大，急需进行勘查和工程治理。

（六）水土流失

根据云南省土壤侵蚀程度分区数据，盈江县的土壤侵蚀程度分为强烈、中等度、轻度和微度侵蚀四个等级，中等度侵蚀、强烈侵蚀主要分布于东部油松岭、北部支那、芒章、苏典山区、西部卡场、勐弄一带及大盈江两侧，占盈江县总面积4.6%，轻度侵蚀面积占盈江县面积13.8%，微度侵蚀面积占盈江县面积81.6%。

全县土壤侵蚀强度呈增加趋势，水土流夫治理难度加大，治理任务艰巨。少数民族地区、贫困山区严重的水土流失尚未得到有效治理；除传统的综合治理外，坡耕地、饮用水水源地、河道生态治理等不断涌现，水土流失综合治理的任务呈多样化；在城镇化建设和城乡一体化发展中，城镇化基础设施、工业化和资源开发导致土地资源占压、扰动地表面积有所扩大，人为造成的水土流失不容忽视；水土流失防治任务仍然艰巨且治理难度逐步增大，水土流失防治投入仍不能满足生态建设需要；水土保持政府目标责任制等尚未有效建立，水土保持工程建设管理等制度有待完善，科技支撑体系尚不健全，信息化水平急需挺高，监管能力有待提高；水土保持宣传和科普工作虽然取得了较大成绩，但生产、建设过程中急功近利、破坏生态的情况仍有发生，社会公众水土保持意识尚需提高。

三、农业空间问题

（一）坡耕地占比较高，耕地质量仍具有提升潜力

15-25度坡耕地面积为13832.07公顷，25度以上坡耕地2993.25公顷。坡耕地面积占耕地总面积的36.51%，主要分布在坝区外的丘陵地带，人类活动剧烈，植被覆盖度较低，保土蓄水能力差，存在水土流失潜在威胁。

（二）耕地资源工程性缺水和资源性缺水，耕地土壤质量退化

盈江县的耕地以水田、早地为主，盈江县水资源丰富，但开发利用程度较低，水资源工程性缺水和资源性缺水以管理性缺水等因素并存，局部地区为水环境性缺水。除大型水库和部分中型水库抗洪、抗旱能力较强，保证率较高外，大部分小型水库抗洪、抗旱能力均较低，有效的防洪、防旱体系尚未建立。农业灌溉工程老化失修特别严重，小型农田水利础设施建则更为滞后，农业灌现水利用系数低，灌溉水大量损失漏失，浪费和损耗较大。田间道路不完善，耕地碎片化，机械化农机具和先进种植模式难以推广应用，农业生产效率低。农村面源污染严重，长期农业化肥的过量使用导致土壤肥力下降，土地生产力衰竭。耕地土壤质量退化，保护利用方式有待提升。近年来受水土流失、农药化肥超标使用和不合理耕作方式等多方面因素影响，带来的土壤肥力下降和化肥农业污染风险在逐年增加，耕层有机质含量持续下降，土壤结构破坏，造成土壤板结、蓄水和保肥能力降低。

（三）农田防护林建设不够完善

耕地周边普遍缺乏防护林，未形成保护农田免受自然灾害的第一道屏障，在水土保持、减少污染、改善农田小气候，保障农作物产量等方面难以维持稳定。需要因地制宜种植林木，推动盈江县农田牧场防护林网规划，加强农业空间基础建设。

（四）人居环境有待进一步提升

乡村建设缺乏总体规划，部分房屋依地而建，建设缺乏特色，风貌不一，乡村特色气息流失。乡镇环保设施不齐全，垃圾处理和收集能力不足，垃圾乱倒乱堆现象普遍，对周边环境产生了不良影响，农村人居环境整体水平不高，与建设美丽宜居乡村要求存在差距。独栋居民点数相对较少、但单个用地面积规模较大，建设用地需求逐年递增、村庄布局管控不明显，侵占城镇周边良田情况突出，农村建房占用耕地情况突出。对乡村内部或者周边的古建筑、古民宿、古树名木及自然池塘等保护力度不足，滥成了部分生态资源、人文资源的巨大破坏。部分地区农村生活污水治理问题突出，生活污水处理设施较为落后。农村建设用地零散、农村基础设施与公共服务供需结构不平衡，人居环境有待进一步提升。

四、城镇空间问题

（一）城区绿地分布不均，绿化效益仍需加强

城区绿地分布零散，景观破碎化程度较高，尚未形成完整的系统，公园绿地总量不足，面积仅为94.16公顷。县区绿化效果和生态效益仍需提升，其他乡镇需要完善公园绿地。

（二）绿色基础设施不完善，城市蓝绿网络连通性较差

绿色基础设施分布不均，服务于市民生活的小型公园绿地不足，县城内部和郊区山体资源未得到充分利用，“300米见绿、500米见园”的社区公园、口袋公园网络尚未完善。城市建筑和道路等基础设施建设将城市山体、公园绿地、河塘水系、道路绿化等切割，阻碍城市绿地系统与河湖湿地内外部之间的物质循环、能量流动和信息传递，城市蓝绿生态网络体系不完善，维系城市小气候调节、水质净化、蓄、滞雨水和碳汇等服务功能不高。

（三）城镇垃圾处理和供水保障能力弱，基础设施有待完善

随着盈江县经济高速发展，城镇化进程加快，城镇供水在水源保障、输配水管网配套完善与安全运行、水质水压达标和城市垃圾处理方法等方面有了更高要求，生活污水收集输送系统、城市排水系统、污水处理厂和垃圾处理厂建设、雨污分流改造等城市污水工程也亟待完善。

（四）城镇自然灾害问题突出，韧性有待提高

近年来，受全球性气候变化影响，暴雨等极端天气事件明显增多，洪涝灾害日趋严重。盈江县全年80%左右的降水集中在5-9月，洪水频发，城镇内涝问题突出，人民生命财产安全受威胁。随着城市化发展，城镇空间扩张，河流沿岸坝区工业区和农业基础设施扩建，水泥硬化地面增多，挤占生态缓冲带和防护林带空间，城市绿地连通性差，雨水下渗减少，河流汇水增加。

（五）空闲地、批而未用地数量较多，提升改造任重道远

随着社会化进程的不断推进，空间内部土地无序开发、建设用地未充分利用现象普遍，用地形状呈现不规则化特征，一方面，由于不科学的开发建设，盈江县未建设裸土地61.45公顷，空间资源闲置现象突出；另一方面房屋密集杂乱，违法、违章建筑相当集中。同时在用地构成上，多为居住用地和商业用地，村内用地功能混乱，宅基地、工业用地、商业用地相互变织、管理混乱，公共绿地、公共文化体育设施等空间受到严重挤压，环卫、道路等方面基础设施不完善，居住环境脏、乱、杂、拥挤等问题突出。

第五节 机遇与挑战

“十四五”时期，我国将由全面建设小康社会向基本实现社会主义现代化迈进，同时也是加快推进生态文明建设的关键期、攻坚期。经过长期坚持不懈的生态保护和治理，全县生态环境持续向好。但在长期人类活动及自然变化影响下，各类空间的生态退化现象依然存在，发展与保护矛盾依然突出。新时代下，国土空间生态修复工赋予了全新的职责和重要的使命，也迎来了新的机遇和挑战。

一、发展机遇

（一）生态文明建设为国土空间生态修复带来历史性机遇

我国进入新发展阶段，加快构建新发展格局，实现高质量发展，生态优先、绿色发展成为重要导向，加大生态优质产品供给、发展绿色产业成为重要举措。以习近平同志为核心的党中央对生态保护修复工作高度重视，作出了统筹山水林田湖草沙一体化保护修复、全面保护修复自然生态等重大决策部署，为国土空间生态修复提供了历史机遇。

在国土空间生态修复成为生态文明建设的重大举措的新时期下，云南省对生态保护与保复工作也提上了前所未有的高度，从提出实施生态文明战略，到“三调”“三区三线划定”工作完成、新一轮国土空间规划编制等一系列工作的开展，为生态修复从顶层设计到实施落地，统筹开展国土空间生态修复各项工作提供了基础和空间保障。

（二）碳达峰碳中和为生态保护修复提供了重大机遇

碳达峰、碳中和是党中央经过深思熟虑作出的重大战略决策，是我国实现可持续发展、高质量发展的内在要求，也是推动构建人类命运共同体的必然选择，已纳入经济社会发展和生态文明建设整体布局。必须持续推进国土空间生态修复，增加森林面积、提高森林质量，提升生态系统碳汇增量，建立健全生态产品价值实现机制，为实现我国碳达峰碳中和目标作出更大贡献。

盈江县太阳能、水能等能源资源较为丰富，具有较大的绿色能源开发潜力。丰富的清洁能源、森林资源可为全省低碳经济与碳中和发展提供重要支撑，对新时期深化生态系统保护修复，巩固生态系统固碳增汇功能，提升生态系统碳汇增量等工作提出新的更高要求，指引全县生态修复工作走向生态优先、绿色低碳的高质量发展道路。

（三）国家重大战略在云南交汇为生态修复带来战略机遇

生态修复要主动服务和融入国家重大战略，“一带一路”倡议、长江经济带发展、西部再开发、乡村振兴等重大战略在云南交汇和叠加，为云南发展带来战略机遇，同时，这些国家重大战略均对生态建设提出了明确要求，为盈江县积极推进国土空间生态修复提供了强大政策支持和外部动力。

二、面临挑战

（一）经济发展与生态保护矛盾比较尖锐突出

盈江县正处工业化、城镇化加速发展阶段，经济增长速度、经济结构、增长方式和增长动力将发生深刻变化，主要污染物新增量消化任务重、困难大，交通、农业和居民生活污染问题随着经济发展逐渐凸显，环境质量持续改善基础仍较脆弱，面临着既要加快发展又要保护生态的双重压力，既要扩大经济总量又要提升环境质量双重任务，既要勇于变革又要防范风险的双重挑战。

（二）生态修复任务艰巨

盈江县在生态领域历史欠账多、问题积累多、现实矛盾多，虽然近年来经过治理，但全县生态保护意识普遍不高，水生态安全仍然存在隐患，土壤生态修复治理成效低，农村生态环境保护工作还比较薄弱。今后盈江县造林绿化将主要集中于生态环境脆弱，立地条件差，造林成本高的高寒山地等立地困难区域；加之生态修复牵扯历史欠账多，现实矛盾突出，农业空间、城镇空间生态修复工作启动时间短，对相关修复方法和模式的研究不深、办法不多，生态保护修复进入攻坚克难期。

（三）生态修复机制尚不健全

对山水林田湖草生命共同体的内在机理和规律认识不够，生态保护修复工作缺乏系统思维，多部门协作、跨地域联动的工作机制尚不健全，在理论研究、政策架构、制度规范、技术标准、学科建设等方面还存在空白和短板。生态保护补偿机制不够完善，生态产品价值实现缺乏有效途径，生态保护修复多元化投入机制尚未建立。

（四）生态安全风险防控压力大。

随着面向南亚东南亚辐射中心建设加速推进，国内外人流物流将快速增长，存在外来物种入侵的风险。气候变化导致干旱、雨雪冰冻、暴雨等极端气候频发，引发水资源分布不平衡、加重水土流失、导致生态系统退化与生物多样性丧失等，全球气候变化可能对生态环境和生态安全带来挑战。

盈江县生态环境景观破碎度较高，地形复杂多变，自然灾害频发，以滑坡、泥石流、崩塌为主的地质灾害造成生态系统结构破损、功能退化，对农业和城镇空间影响重大。气候变化导致干旱、雨雪冰冻、暴雨等极端气候频发，引发水资源分布不平衡、加重水土流失、导致生态系统退化与生物多样性丧失。重点生态功能区、生态脆弱区与相对贫困区高度重叠，山区风险防范能力与经济水平不相适应，发展诉求高，生态保护压力大。边境地区外来物种入侵、口岸疫情疫病传入风险不断增大，入境动植物检疫监测和处置难度进一步加大，本地物种的生物多样性保护、生物安全风险防范任务繁重，生态安全面临挑战。

（五）自然灾害风险潜在威胁大

地震影响地质安全与水土流失。在各种自然灾害中，地震造成的损失最重，已成为制约盈江县国民经济建设和社会发展的重要因素。盈江县国土面积基本处于8度地震高烈度区，少部分处于7度地震高烈度区。地震活动具有强度大、频度高、震源浅、灾害重、多震叠加等特点，会造成山体崩塌、滑坡、泥石流等次生灾害，形成重力侵蚀作用，造成水土流失，使土壤质量下降，江河湖库淤积，削弱生态系统功能，加剧灾害损失与面源污染，影响自然生态系统恢复力水平。

极端气候威胁粮食安全与生态安全。近年来盈江县气象灾害频繁，多次发生以洪涝和干旱灾害。洪涝和干旱会破坏农田基础设施，导致排洪抗旱能力下降、土壤性质改变，增加粮食病虫害风险，影响农作物生长与产量。随着全球气候变暖加剧，边境“一带一路”区域极端气候事件发生频率和强度有所提升，对周边地区生态环境和人地关系带来不可抗压力。特大暴雨会导致城市毗邻江河洪水、城区内涝、城郊山洪、地质灾害及复杂的次生灾害，对当地工农业生产与人民生命财产安全构成极大威胁，成为影响生态安全的重大因素之一。在气候变化和河道行洪能力有限的情况下，极端降水造成的洪涝等气象灾害必须高度警惕、未雨绸缪。

第二章 总体要求与规划目标

第一节 指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、二十大精神，深入落实习近平生态文明思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，践行绿水青山就是金山银山理念，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，围绕筑牢西南生态安全屏障、维育世界生物多样性宝库、建设绿美云南等战略任务，以目标和问题为导向，按照保障生态安全、突出生态功能、兼顾生态景观的次序，以各级国土空间规划确定的生态、农业、城镇空间为对象，统筹山水林田湖草一体化保护和修复，着力保护自然生态系统的原真性与完整性，提升生态系统多样性、稳定性、持续性和碳汇能力，助力国土空间格局优化，服务生态文明建设和高质量发展，为建设人与自然和谐共生的现代化奠定生态基础。

第二节 基本原则

（一）坚持系统修复。遵循整体保护、系统修复、综合治理，坚持系统观念，统筹山水林田湖草沙各要素，全方位问题诊断，整体规划，突出综合效益。

（二）坚持因地制宜。遵循保护优先、自然恢复为主的方针，立足区域自然地理格局、生态系统状况和主体功能定位，确定生态参照系，因地制宜提出适宜的生态修复途径和措施。

（三）坚持突出重点。坚持问题导向、目标导向、结果导向，明确需要解决的重大问题和重点任务，谋划生态修复重点项目，突出地域特点、文化特色、时代特征。

（四）坚持统筹衔接。服从同级国土空间规划和上位国土空间生态修复规划，落实规划对空间的布局和安排，衔接各部门生态保护修复相关规划，强化规划的统领性和空间落地性。

（五）坚持量力而行。国土空间生态修复是一项宏大的系统工程，涉及面广、投资巨大，要综合考虑财力支撑能力，先急后缓，远近结合，量力而行，避免过度工程化和过度景观化。

（六）坚持多方参与。坚持行政逻辑与技术逻辑相结合，广泛征求专家学者、企事业单位、社团组织、社会公众等意见，在规划编制的各阶段充分论证，确保规划科学合理。

第三节 规划目标

深入贯彻落实习近平生态文明思想，围绕盈江县总体发展定位和国土空间规划总体目标，促进生态系统良性循环、永续利用，全面提升山水林田湖草沙各类生态系统整体质量和稳定性，提升生物多样性水平，强化农田生态功能，改善城市生态品质，助力国土空间格局优化，建设人与自然和谐共生的国土空间格局。

到2025年，森林覆盖率持续提升，生物多样性保护加强。水土流失得到有效控制，河流湖泊生态质量改善。城镇空间生态品质优化，绿色基础设施建设有序推进严格落实三区三线相关管控要求，完善生态保护补偿机制，有序推进重要区域生态系统保护和修复重点工程。生态安全屏障功能得到增强，全县生态环境持续向好，生态文明建设取得阶段性成就。森林质量和防灾能力持续提升，水土流失得到遏制，河湖生态质量不断改善，矿山生态环境质量大幅提升，农田生态质量稳步提高，保障国家粮食安全、保证耕地后备战略存储量；生态系统碳汇能力不断增强，生态产品供给能力持续提高，人居环境质量持续提升。

到2035年，重要生态系统保护和修复重大工程全面建成，重点区域生态问题得到解决，生态系统实现良性循环，人与自然和谐共生；严守生态保护红线，全面优化生态安全屏障质量，构建和完善生态廊道网络，加强生态系统各部分的连通性，生物多样性得到有效维护，提高县域生态系统的稳定性和可持续性；森林质量持续提升，水生态系统明显好转，野生动植物及其栖息地得到全面保护;县域水土流失全面治理，河流及水功能区水质全面改善，历史遗留矿山全面修复；耕地保护空间布局进一步优化，提高农业生产的生态效益；生态网络屏障坚实稳固，绿色生产生活方式广泛形成，碳排放达峰后稳中有降；高品质的城乡人居环境全面塑成，生态保护修复关键制度逐步完善；打造西南边陲生态修复样板间，人与自然和谐共生的绿美盈江基本建成。

第四节 指标体系

考虑生态系统的完整性和连通性，结合社会经济发展趋势，依据相关标准，衔接《德宏州国土空间生态修复规划（2021—2035年）》，在县域生态功能定位、生态现状和生态问题判识基础上，坚持上下衔接、左右协同、精准定位、落实传导的原则，重点从国土空间格局优化、生态保护红线划定、重要生态系统修复、生态系统质量改善、生态系统服务功能提升、规划指标考核等方面，合理设定“生态质量类”“修复治理类”2类22项生态修复指标体系，其中必选指标10项，备选指标12项，均为预期性指标（表2-4-1）。

###### 表2-4-1  指标体系表

| 序号 | 指标 类型 | 指标名称 | 单位 | 2020年 | 2025年 | 2035年 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生态质量类 | 森林覆盖率 | % | 73.82 | ≥73.82 | ≥73.82 | 预期性 |
| 2 |  | 森林蓄积量 | 万立方米 | 3900 | ≥4000 | ≥4000 | 预期性 |
| 3 |  | 草原综合植被盖度 | % | 80 | 82 | 84 | 预期性 |
| 4 |  | 湿地保护率 | % | 52.23 | 55 | 60 | 预期性 |
| 5 |  | 以国家公园为主体的自然保护地面积占全县国土面积比例 | % | 11.94 | ≥11.94 | ≥11.94 | 预期性 |
| 6 |  | 国家重点保护野生动植物物种数保护率 | % | 95 | 95 | 95 | 预期性 |
| 7 |  | 水土保持率 | % | 80.3 | 82.65 | 85.13 | 预期性 |
| 8 |  | 城市建成区绿化覆盖率 | % | 42.65 | 43.93 | 45.3 | 预期性 |
| 9 | 生态修复治理类 | 国土绿化面积 | 万公顷 | 0.1224 | 根据上级下达指标确定 |  | 预期性 |
| 10 |  | 水土流失治理面积 | 万公顷 | 1.9 | 2.5 | 6.4 | 预期性 |
| 11 |  | 历史遗留矿山生态修复面积 | 公顷 | / | 59.49 | / | 预期性 |

第三章 总体布局

第一节 总体格局

盈江县国土空间生态修复规划衔接《云南省国土空间生态修复2021-2035年》和《德宏州国土空间生态修复规划2021-2035年》，然后根据盈江县不同区域自然条件和社会经济状况合理布局、分区施策，有针对性地采取生态修复保护与建设措施。以主体功能区划确定的重点生态功能区为重点，落实生态保护与建设任务，结合划定生态保护红线，加强生态廊道建设，维护生物多样性，统筹山水林田湖草系统治理、优化布局，以森林为主体，系统配置森林、湿地、草原、野生动植物栖息地等生态空间，实施重点生态脆弱保护区和修复工程，构建以“一带、两屏、多廊、多点”的国土空间生态修复格局，维护全域生态安全，提高生态系统稳定性。

“一带”指以大盈江为主要骨架、由区域众多河流组成的河流廊道网络系统，是物种迁徙、物质交换、能量交换的重要网状通道。

“两屏”指由态源地及缓冲区构成的盈江南部打鹰山生态屏障、北部大娘山生态屏障，构成区域范围内大范围的、连续性的生态基质。“两屏”主要是开展水源涵养、林草修复。

“多廊”连接重要物种栖息地，促进物种迁移、基因流动的生物廊道和依托主要交通干线网络构建的绿色廊道以及以文化古道—南方丝绸之路为脉络、地热矿泉水的合理开发利用和保护为特色产业建立的生态文化融合廊道。

“多点”指以瑞丽江—大盈江国家级风景名胜区、云南盈江国家级湿地公园、云南铜壁关省级自然保护区为主，南美河和邦坳河水源保护地、木乃河等集中式水源地、地质灾害、水土流失斑块等为辅的点状重要区域。木乃河水库等水库、湿地、地质灾害、水土流失斑块，是重要的物种栖息地和物种迁徙的跳板及改善城乡生态环境的景观要素。主要开展饮用水源地保护整治、地质灾害隐患点治理和水土流失隐患点治理等工程措施。

第二节 修复分区

盈江县一级生态修复分区延续了省级1个国土空间生态修复分区，为南部边境生态修复区。二级生态修复分区延续了州级3个国土空间生态修复分区，为大盈江流域水土保持与水源涵养区、勐乃河—勐戛河流域水源涵养与生物多样性保护区、瑞丽江流域水土保持与人居环境提升区，在二级修复分区基础上，划分了5个三级生态修复分区（详见表2国土空间生态修复分区表）。

一、槟榔江流域水土保持与生物多样性保护区

区域概况：涉及支那乡、盏西镇、芒章乡、新城乡，支那乡包括支那村、崩董村、芦山村、支东村、石分村；盏西镇包括关上村、团坡村、姐罕村、双龙村、松坡村、普关村、合作村、邦朗村；芒章乡包括芒章村、相帕村、璋刀村、鲁洛村、宝石村、银河村；新城乡包括新城村、广丙村、繁勐村、傣龙村、新龙村、邦瓦村、红山村、杏坝村；共计27个行政村，面积130451.55公顷。地貌为中山、丘陵和河谷盆地（坝子），地势东、西高，中部低，属于大盈江流域，主要河流有支那河、小关河、芒牙河、石箱子河、南当河等。生态系统以森林生态系统和农田生态系统为主，植被主要为季风常绿阔叶林，森林生态系统分布在坝区外的山地、丘陵地带，农田生态系统主要分布在坝区。属于水土保持和生物多样性保护重要区，划定生态保护红线40734.57公顷，分布有云南铜壁关自然保护区、云南瑞丽江—大盈江国家级风景名胜区。

主要生态问题：森林资源丰富，但森林质量较低，林分结构不合理，中幼林占比较高，人工林分布广，且普遍存在树种单一的问题，森林生态系统的水源涵养功能较低；坡耕地分布较多，耕地质量不高，耕作措施不合理以及泥石流等地质灾害引发的水土流失较为严重，在大盈江右岸局部分布有强烈及以上侵蚀；区内水能资源丰富，但由于大量的水电站建设开工，导致流域存在复合失衡型水生态问题，河流上的小型引流式电站建设枯水季节为了保证发电用水量，坝前引流口下游至坝址段常常会出现断流，且筑坝河流在枯水季节，坝下的生态流量也难以保证。在生态水量不足、水体严重污染以及生态空间萎缩等综合作用下，流域面临着大中型土著经济鱼类减少或消失、水生态功能退化、河湖生态系统失衡的生态问题；人类活动对生物多样性维护功能构成威胁，动物栖息地破碎化，野生动物迁徙廊道被阻断，动物种群之间基因交流困难，造成生物遗传多样性降低、种群数量、结构/质量下降，外来物种入侵形势严峻；历史遗留矿山11个，破坏面积30.46公顷，造成自然植被、地形地貌、土地资源及动植物栖息地的破坏。

主要修复策略：采取自然恢复和保育保护相结合的修复策略。重点实施天然林保护、中幼林抚育、低效林改造等森林质量提升工程和生物多样性保护工程。大力营造水土保持林、水源涵养林，积极开展封育治理、小流域和坡耕地综合治理，推广荒山荒坡绿化，改良现有草坡，有效防治水土流失。实施槟榔江支流支那河、小关河、芒牙河、石箱子河、南当河等的水生态治理，连通主要支流水系廊道，改善并增加支流生态流量，防治水污染。加强自然保护地建设，强化特色土著鱼类和水生植被保护管理。实施珍稀濒危物种栖息地保护修复，加强关键生态廊道和重要生态节点建设，畅通野生动物迁徙廊道，维护生物多样性，保障大盈江流域生态安全。推进矿山生态修复，进行地质安全隐患治理、土壤重构、山体植被修复等工作。

二、大盈江干流水源涵养与人居环境提升区

区域概况：涉及平原镇、太平镇、弄璋镇、旧城镇、铜壁关乡，平原镇包括新建社区、永胜社区、盈东社区、盈湖社区、允燕社区、盈垦社区、勐町村、勐盏村、胜隆村、新莲村、兴和村、拱腊村、高里村、陇中村、芒璋村、拉勐村、富联村、丙辉村；太平镇包括太平村、弄盏村、璋西村、黄龙村、大寨村、贺回村、卡牙村、龙盆村、芒允村、拉丙村、雪梨村；弄璋镇包括弄璋村、飞勐村、模恒村、南永村、新府村、南缓村、南算村、永保村、姐目村、弄勐村、南多村、边府村、芒相村、芒面村、古里卡村；旧城镇包括旧城村、贺勐村、新民村、东丙村、喊撒村、东山村；铜壁关乡包括三合村、和平村、南岭村；共计6个社区47个行政村，面积155364.32公顷。地貌为中山、丘陵和河谷盆地为主，地势沿大盈江两岸形成平缓的冲积平原，向外进入山区，逐渐陡峭，属于大盈江流域，主要河流有盏达河、水槽河、朗崩河、木乃河、户宋河、南伞河、南怀河、南旦河、南腊河等。生态系统以森林生态系统、农田生态系统、城镇生态系统和湿地生态系统为主，植被主要为季风常绿阔叶林，森林生态系统分布在坝区外的山地、丘陵地带，农田生态系统主要分布在坝区，城镇生态系统主要分布在盈江县城，湿地生态系统主要分布在云南盈江国家湿地公园。属于水源涵养重要区，划定生态保护红线50398.18公顷，分布有云南盈江国家湿地公园、云南铜壁关自然保护区、云南瑞丽江—大盈江国家级风景名胜区。

主要生态问题：涉及木乃河、邦拗河和南美河水源保护地、国土综合整治重点区。森林生态系统水源涵养功能需进一步提升；耕地质量不高，坝区外丘陵地带坡耕地占比高；水土流失严重，大盈江两岸存在强度及以上的土壤侵蚀；森林质量整体较低且退化程度较高，局部林地退化严重；县城用地布局分散，土地闲置问题突出，中心城区绿地分布不均，生态网络不健全或不通畅；续开采森林资源以获取经济价值，导致森林生态服务功能下降，水涵养能力偏低。不合理的耕作方式以及地形因素影响，导致土壤侵蚀加剧，在降雨和地表径流作用下，造成了水土流失问题，伴随轻度的土地质量下降问题；生态脆弱区域土地垦殖面积的盲目扩大和不合理的过度垦殖，造成对天然植被的破坏和对大气、土壤的污染；湿地因过渡围垦或填埋，造成湿地面积减少；化肥农药的过渡施用，造成土壤和河流污染。河道筑坝阻断河流且破坏了水生生物的栖息生境或某些鱼类的洄游通道，致使其处于濒危境况；历史遗留矿山14个，破坏面积22.83公顷，造成自然植被、地形地貌、土地资源及动植物栖息地的破坏。

主要修复策略：采取以自然恢复为主、辅助再生为辅的修复策略。以森林质量提升和生物多样性保护为主，重点推进封山育林、林分结构优化、低效林改造、水源涵养林以及水土保持林建设工程，全面提升水源涵养能力。重点推进水土流失治理和人居环境质量改善，全面提升水土保持功能及人居环境品质。加大旱改水、坡改梯力度，重点大盈江以及周边小流域综合治理，减少由于水力侵蚀造成的水土流失。开展农用地和农村建设用地整理，提升耕地质量、改善农业生产条件和生态环境，进一步促进农村建设用地集约节约利用。深入推进城镇低效用地整理复垦，对各镇区布局散乱、利用粗放、用途不合理等低效用地进行综合治理。对中心城区的低效工矿用地、废弃工矿废弃地实施土地复垦，进行转型利用。推进城镇人居环境综合整治工程，持续改善城市水环境和绿地系统，大力推进瑞主要河流疏浚和生态治理提升工程，打通城市蓝绿廊道，健全城市生态系统。持续推进耕地质量提升工程，配套完善水利、道路等基础设施，加强排灌沟渠网络建设，完善农田防护林体系，全面提升农业综合生产能力，努力打造现代绿色生态农业。

三、勐戛河流域森林保护保育与生物多样性保护区

区域概况：涉及苏典傈僳族乡、卡场镇、勐弄乡，苏典傈僳族乡包括苏典村、勐嘎村、劈石村、茅草村；卡场镇包括吾帕村、卡场村、五排村、草坝村、黑河村；勐弄乡包括勐弄村、勐典村、松园村；共计12个行政村，面积98234.99公顷。地貌以山地为主，东部主要为高中山，西部主要为低中山，总体地势东高西低，属于勐戛河流域，主要河流有勐戛河、勐劈河、勐弄河、勐典河、木笼河等。生态系统以森林生态系统、农田生态系统和灌丛生态系统为主，植被主要为季风常绿阔叶林，森林生态系统分布在坝区外的山地、丘陵地带，农田生态系统主要分布在坝区，灌丛生态系统主要分布在西部的低中山区。属于水源涵养和生物多样性保护重要区，划定生态保护红线39728.20公顷，分布有云南铜壁关自然保护区。

主要生态问题：森林以人工林为主，林地质量不高，林分结构不合理，幼龄林、中龄林占比高，森林生态系统的稳定性较差，抵御外来入侵物种风险的能力有待提升；由于人类活动频繁，导致局部森林退化程度较高；生产、生活空间与生态空间缺乏生态缓冲带；区内局部生境退化、生境片段化和土著物种生境的破坏对重点野生动植物生存造成威胁，部分濒危物种由于分布地域狭窄且分布面积小，脆弱性突出，极易受到干扰；野生动物在高黎贡山和铜壁关自然保护区之间的迁徙通道不畅，物种迁移和生物信息传递受到阻碍，动植物栖息地破碎化程度高；历史遗留废弃矿山5个，破坏面积2.26公顷，造成地表植被、地形地貌、土地资源及动植物栖息地的破坏。

主要修复策略：采取自然恢复和保育保护修复相结合的修复策略。生态修复主导方向为森林质量提升、退化林修复。以铜壁关自然保护区生态保护修复为重点，加强勐戛河流域热带山地森林生态系统保护、退化林分改造修复、野生生物生境保护修复和生态廊道建设，大力开展极危、濒危物种的保护保育，维护生物多样性。加大水源涵养林、水土保持林和河流两岸的防护林建设，推进三类空间冲突区域生态缓冲带建设。

四、勐乃河流域森林保护保育与生物多样性保护区

区域概况：涉及昔马镇、那邦镇、铜壁关乡，昔马镇包括胜利村、保边村、团结村；那邦镇包括街道村、那邦村、刀弄村；铜壁关乡包括建边村；共计7个行政村，面积39667.79公顷。地貌以低中山缓坡地形为主，总体地势东高西低，属于勐乃河流域，主要河流有勐乃河、黑泥塘河等。生态系统以森林生态系统、农田生态系统和灌丛生态系统为主，植被主要为季风常绿阔叶林，森林生态系统分布在山地、丘陵地带，农田生态系统主要分布在山区平缓地带，灌丛生态系统主要分布在分区西部、西南部的低中山区。属于水源涵养和生物多样性保护重要区，划定生态保护红线21850.92公顷，分布有云南铜壁关自然保护区、云南瑞丽江—大盈江国家级风景名胜区。分布有我国面积最大的龙脑香热带雨林，生物多样性极其丰富。

主要生态问题：该区域林地资源较为丰富，但森林以人工林为主，林地质量不高，林分结构不合理，该区域历史上不合理的森林资源开发利用，导致植物资源逐渐减少，森林生态系统整体质量降低，生态服务功能不高。由于人类活动频繁，导致局部森林退化程度较高；坡耕地占比较大，生产、生活空间与生态空间缺乏生态缓冲带；野生动物在高黎贡山和铜壁关自然保护区之间的迁徙通道不畅，物种迁移和生物信息传递受到阻碍，动物种群之间基因交流困难，造成生物遗传多样性降低、种群数量、结构、质量下降。外来物种入侵，防治形势严峻，严重威胁本地物种安全；生物多样性受人为干扰，生态修复难度大。

主要修复策略：采取自然恢复和保育保护修复相结合的修复策略。以森林质量提升和生物多样性保护为主，重点推进封山育林、林分结构优化、低效林改造和水土保持林建设以及退耕还林工程，全面提升土保持能力。科学实施热带雨林龙脑香群落保护、森林质量提升、退化林修复。改善野生动植物生境，连通生物廊道，健全生态网络。重点实施铜壁关自然保护区生物多样性保护保育，大力开展土著以及珍稀物种保护，加强野生动植物监管，科学防控外来物种入侵；加大水源涵养林、水土保持林和河流两岸的防护林建设，推进三类空间冲突区域生态缓冲带建设。

五、瑞丽江流域水土保持区

区域概况：该区域为和州规保持一致而单独划分，仅涉及油松岭乡的油松岭村、郭家寨村、营庆村、椿头塘村，共计4个行政村，面积8124.03公顷。地貌以低中山缓坡地形为主，地势北高南低，最高峰青云寺梁子位于油松岭村，海拔2480米；最低点萝卜坝位于郭家寨村，海拔1156米。属于瑞丽江流域，主要河流有芒东河。生态系统以森林生态系统、农田生态系统为主，植被主要为季风常绿阔叶林，森林生态系统分布在山地地带，农田生态系统主要分布在山区平缓地带。划定生态保护红线715.40公顷。

主要生态问题：

该区域水土流失类型为水力侵蚀，以轻度水力侵蚀为主，主要发生在坡耕地、稀疏林地和侵蚀沟内。土地垦殖指数较高，区域水土流失较为严重，侵蚀沟发育发展活跃。坡耕地占比高，坡耕地分布较多，耕地质量等别较低，耕作措施不合理引发的水土流失较为严重，部分地区化肥、农药、农膜等农用品的不合理投入使用，使土地存在污染隐患。水土流失脆弱性较高，属于水土流失重点治理区。林地质量不高，林分结构不合理，幼龄林、中龄林占比高，森林生态系统的稳定性较差，抵御外来入侵物种风险的能力有待提升。

主要修复策略：以林草植被生态修复为重点，以水源涵养和土壤保持为辅，重点是保护现有林草资源，实施封育保护，维护和提高区域水土保持功能。对坡耕地布设坡改梯、地埂植物带、保护性耕作、水保林等工程和植物措施，推广荒山荒坡绿化，改良现有草坡，减少耕作层土壤流失，保护土地资源。

第三节 重点区域

依据评价成果，参考并结合省级和州级国土空间生态修复规划确定的重点修复区域，调整优化细化盈江县生态修复重点区域。

将生态服务功能降低、林草地逆向演替、湿地退化严重、水土流失加剧、生物多样性减少等生态问题突出，且生态环境极脆弱区域划为盈江县生态保护和修复重点区域。结合重点区域明确各生态保护修复区目标任务，引导各类重大修复工程落地。盈江县国土空间生态修复重点区域分为森林生态修复重点区域、生物多样性保护重点区域、水环境水生态修复重点区域、水土流失治理重点区域、矿山生态修复重点区域、国土综合整治重点区域（详见表3国土空间生态修复重点区域一览表）。

一、森林生态修复重点区域

主要分布于盈江县中山地貌地区，包括国家公益林及省级公益林区、全县的森林生态系统受损、退化及破坏的区域，面积99593.49公顷。在盈江全县范围内开展森林质量精准提升重点工程，全面加强中幼林抚育，森林结构优化，提高林木生长量，培育优质高产大径级林和异龄复层混交林。重点在支那乡、苏典傈僳族乡、昔马镇、那邦镇、铜壁关乡等开展国家储备林建设，加快构建工业原料林、乡土树种、珍稀树种和大径级用材林的国家储备林，提高木材生产供给能力；以森林严重退化、林木生长衰竭、林地生产力出现严重下降的林分为优先对象，采取抚育、改培、更新等技术措施进行低效林改造。

采取保护保育为主，辅助修复为辅的措施，进一步提升林地面积，恢复和提高林地生产力，修复和增强森林生态功能，不断提升水土保持和水源涵养能力。加强防火通道和取水点建设，实施森林防火工程，加强林业有害生物防治、森林生态资源监测等工程体系建设，提高森林保育能力。优化森林质量，通过抚育、补植和优化树种等手段，在县城周边、大盈江两岸、国省干线沿线，培育营造针阔混交、乔灌草相结合的生态林，提高林木生长状况和质量，扩大森林面积，有效增加森林碳汇。

二、生物多样性保护重点区域

主要包括生态保护红线、自然保护地及其他生态系统质量高值区，分布于苏典—铜壁关边境一线、盈江县中部黄草坝一带及大盈江湿地，面积69548.26公顷。对动物迁徙廊道上的生物多样性重要生态功能区进行严格管控，针对盈江县生物多样性特点和保护需求，明确各层次保护对象，以生物多样性重点区域集中连片的极重要区域，划定生物多样性重点保护区域，实现生物多样性的有效保护和可持续利用。苏典—铜壁关边境线一带，开展生物多样性本底调查和监测，加大对高黎贡白眉长臂猿、犀鸟等珍稀旗舰物种和萼翅藤、东京龙脑香、红豆杉等珍稀濒危植物的保护力度，防控外来物种入侵，加强重点物种栖息地、原生境的保护与修复，连通重要物种迁徙扩散生态廊道，全面加强伊洛瓦底江水系热带生物区系重点保护野生物种及珍稀濒危特有植物的就地保护和恢复。开展常态化开展科研监测、科普宣教、监测巡护等工作，进一步提高自然生态保护地区保护效能，有效改善保护区内的环境质量。

三、水环境水生态修复重点区域

主要位于大盈江流域的大盈江干流及槟榔江、南底河、盏达河、户宋河等支流河流，邦拗河、南美河、木乃河等水源保护地和勐戛、勐乃两条河流及其支流，以人口集中、保护对象重要、洪涝威胁较大的区域为重点，面积21592.29公顷。通过开展流域水生态修复与治理工程，沿堤防外划定滨岸带空间，推进河道景观提升改造工作；优化生态水量用水配置，保障主要河流水系生态流量；有效推进水生态修复和岸线植被群落优化整治工程建设，改善滨岸带联通及生态功能。实施水源地保护工程，建设生态缓冲带，提升水环境质量。加强湿地生态系统保护修复，修复退化湿地，保护湿地生物多样性。通过对盈江县内湿地生态廊道和生态点及重要的生态区域的规划，将整个市域内的湿地联系起来，形成良好的湿地生态系统和生态格局，从而实现和维护湿地生态过程和景观格局的连续性。

四、水土流失治理重点区域

主要分布于瑞丽江流域水土保持区，其他分区亦有分布，多在坡度较高的坡耕地地带及受崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害威胁的地区，面积18650.59公顷。盈江县地质结构破碎，水土流失严重，应大力推进水土流失综合治理。开展滑坡、泥石流、崩塌等地震次生灾害防治，减少水土流失和植被损毁，重点实施小流域水土流失综合治理、重点区生态修复和保护、重点库区生态化改造等，对荒山、陡坡地、生态脆弱区实施水土保持林建设、坡改梯、坡面水系及小型水利水保、沟道治理等工程，提升水土保持功能。深入开展退耕还林还草，对25度以上非基本农田坡耕地，实施退耕还林还草，25度以下有条件的缓坡耕地实施坡改梯，控制水土流失。

依据资源环境承载力评价和国土空间开发商适宜性评价中有关水土流失的评价结果，与水土流失和水土保持现状结合，制定水土流失防治方略和布局。针对不同的水土流失类型及特点，因地制宜，因害设防，实现工程措施和林草措施科学配置，综合防治，形成多目标，多功能，高效益的综合防治体系，形成水土流失防护治理新格局。

五、历史遗留废弃矿山修复重点区域

历史遗留废弃矿山主要分布于槟榔江流域水土保持与生物多样性保护区、大盈江干流水源涵养与人居环境提升区、勐戛河流域森林保护保育与生物多样性保护区3个修复区，涉及支那乡、盏西镇、芒章乡、卡场镇、新城乡、平原镇、太平镇、弄璋镇，治理面积59.49公顷。

以恢复盈江县矿山生态环境为目标，重点实施废弃矿山生态修复，通过对历史遗留矿山实施自然修复、绿化修复、工程治理等措施，进行边坡治理、渣场绿化、矿渣回填、地表生态恢复等恢复治理工程，实施地形重塑、土壤重构、植被重建，有条件的还可进行土地复垦。改善矿区及周边地区生态环境，最大限度减少裸露地面，增加绿化面积，消除矿山地质灾害隐患。积极推动绿色矿山建设，提高矿产资源综合利用水平。

六、国土综合整治重点区域

主要分布于大盈江干流水源涵养与人居环境提升区，槟榔江流域水土保持与生物多样性保护区、勐戛河流域森林保护保育与生物多样性保护区、勐乃河流域森林保护保育与生物多样性保护区亦有所涉及，面积16431.06公顷。本区域重点加强对河谷地带农田耕地的综合修复整治，拓展土地利用空间。提升土地利用率和耕地产出效能，统筹开展耕地质量精准提升以及农田基础设施建设及升级改造等工作，提高农田生态质量，促进耕地保护和土地集约节约，改善农村生态环境，为农业农村拓宽发展空间，助推乡村振兴，增加农牧民的农产收入。积极推进耕地质量提升、土地平整和低效闲置用地整理等土地综合整治工程，合理调整产业结构，整体提升农业空间资源配置。大力实施城乡人居环境整治，恢复受损河湖岸线，修复城镇内受损水体，增加蓝绿空间总量，着力优化蓝绿空间布局，推动区域经济和生态共建共保。

第四章 主要任务

第一节 生态空间主要任务

坚持整体保护和自然修复为主，统筹山水林田湖草系统修复，全面提高生态系统质量和功能，促进生态产品价值实现与转化，保障西南生态安全。重点开展森林质量提升、生物多样性保护建设、水环境治理、水土流失治理、矿山综合治理、湿地保护和建设等工程，提升生态空间质量和稳定性，保障生态安全。

（一）提升森林生态系统功能

进一步提升国土绿化水平，高标准建设生态屏障，增强生态功能。加强天然林保护和生态公益林建设管理，控制森林公园开发强度，提升森林生态功能和景观功能。推进林业空间功能和质量提升。以“林业增绿增效”为目标，统筹多途径、多方式造林，开展大力实施天然林保护和修复，优化全县森林资源结构，坚持因地制宜，推进宜林荒山、疏林地、无立木林地和未成林地的绿化建设，严禁毁坏森林、草原开垦耕地，科学有序推进退化林修复。严格保护天然林、季风常绿阔叶林、中山湿性常绿阔叶林等，通过补植补造、抚育修复、低质低效林更新改造等措施，推进天然林、季风常绿阔叶林、中山湿性常绿阔叶林修复提质，提升森林水源涵养能力和固碳能力。全面加强森林经营，建设国家储备林，积极发展桫椤、水蕨、顶果木、云南七叶树、大叶崖角藤、千果榄仁、香木莲、西畴润楠、潞西山龙眼、大果木莲、红花木莲、合果木、假山龙眼、滇楠等乡土珍贵阔叶树种，加强后备资源培育,锚固县域生态安全屏障。

有序推进自然保护地内的耕地、林区耕地和水源地一级保护区内耕地生态退耕，加强护沟林和护坡林建设，推进荒沟沟壑治理，加强幼龄林抚育，优化林分结构，着力推进国土绿化建设。重点突出森林生态和森林景观建设，增加森林植被，提升森林质量，加强生物多样性保护，在保护生态的前提下鼓励发展生态旅游业。持续实施封山育林工程，进一步提升森林涵养水源、水土保持、净化空气等生态功能。

（二）加强生物多样性保护建设，维护生物多样性

加快推进珍稀动植物栖息地的生态保护和修复，修建生态廊道、建设生态岛、营造良好的生物栖息环境，保护珍稀物种栖息地，维护生物多样性。

完善全县的保护地保护体系。在现有保护地基础上，以大型森林公园、水源地保护区、风景名胜区、旅游度假区为基础，结合生态修复工程建设，带动生态空间的整体保护修复，形成森林、湿地与河流水系等生态系统和谐共生的生物多样性保护区。

保护珍稀物种栖息地，做好生物多样性调查监测工作，维护生物多样性。重点保护珍稀濒危野生动植物及其栖息地，提升生物多样性保护能力。完善监测评估预警体系，加强重大有害生物防控，防止外来物种入侵，针对重要生态功能区和有害生物风险区开展调查，实施外来物种清除防控工程。

（三）推进水源涵养与水环境治理

持续推进重点流域水环境治理。全面推进大盈江、槟榔江、勐戛河及勐乃河流域综合治理，加快推进城镇污水处理设施提标改造、再生水利用和配套管网建设，实施水利防洪、河道清淤、生态护岸、缓冲带建设等治理措施，持续改善水环境质量。2025年，地表水质量达到或优于Ⅲ类水体比例达到省、州考核要求，河道防洪能力全面提升。

加强中小河流综合整治。通过河岸生态修复、河道治理及水源涵养林建设等工程，建设河流生态廊道，以改善流域内河流水环境并逐步恢复生态功能。加快建立治污设施运行维护、河道保洁清淤、农村保洁管理等方面的长效机制。加强河湖蓝线管理,有序推进现有河道蓝线范围生态退耕，保持河流廊道生态空间畅通和连续。

持续推进水源地保护与修复。开展水源地生态整治，综合治理面源污染，防治水源地水体污染，提升水源涵养能力。以水库、水源地污染修复为核心，通过人工湿地建设、河湖滨带生态修复及湖库生物净化等措施，加强水库、水源地保护，推动水库及水源地周边及相关支流的生态修复和水环境治理。

（四）加大水土流失治理力度

针对油松岭乡、新城乡、芒章乡、盏西镇等区域坡耕地分布集中、侵蚀沟切割严重、林草覆盖率低、水土流失强烈的区域，实施重点区域水土流失综合治理工程。以小流域为单元，“山水林田湖草”综合规划，工程、植物和耕作措施有机结合，实施坡改梯、经济林、地梗植物带、保土耕作、退耕还林等坡耕地治理措施，加强沟头防护、谷坊、沟底防冲林等侵蚀沟治理，在上游营造水土保持林和水源涵养林，开展植被保护带、河道整治等生态清洁型小流域建设。以发展特色经果林、特色农林产品、生态旅游等产业为突破口，把水土流失治理与合理开发利用水土资源相结合，水土保持与发展特色产业相结合，生态与经济并重，优化水土资源配置，提高土地生产力，促进农村产业结构调整，持续改善生态。

（五）全面实施矿山环境综合治理

全面加强生产矿山生态环境保护，严控矿山数量，防止过度开采。重点加强矿山生态环境保护，优化布局，集约高效开发利用矿山资源。加强在采矿山生态环境保护，开展废水、粉尘、固体废弃物等污染物综合防治，减轻矿产开发对生态环境的影响和破坏。通过对采矿环境、堆场、办公环境、各环节污染进行综合整治，美化矿容矿貌。优化绿色矿山建设内容，探索不同类型矿山绿色开发新模式，提升绿色矿山建设水平，探索开展绿色矿业发展示范区建设，推动绿色矿业发展。

加强历史遗留矿山综合治理，提升矿区生态系统功能。以现有山体、绿廊为基础，整合碎片化、分散化的废弃矿山空间，大力推盈江县矿山复绿复垦、生态重塑，消除矿山开采引发的地质灾害（隐患）、减少水土流失、降低矿山生态环境破坏对周边区域生态安全的影响，有效改善矿区及周边区域的生态环境质量。通过采取拆除废弃矿山建筑、土地复垦、地貌重塑、土壤重构、植被重建、生物多样性重组与保护等措施，提升土地资源利用率，修复破坏的地表景观，提高植被覆盖度，进一步恢复矿区的生态系统服务功能，提升生态承载力，到2025年底前完成全县30处59.49公顷历史遗留矿山修复治理。

（六）加强湿地生态系统保护与修复

加快推进县域内湿地生态保护和修复，加强湿地保护管理基础设施建设，禁止围湖造田和侵占江河滩地，积极推进湿地自然生境及重要野生动植物栖息地恢复，促进重要湿地生态系统功能稳步提升。逐步恢复湿地生态功能，维持湿地生态系统健康，发挥湿地涵养水源、蓄洪防旱、调节气候、降解污染、保护生物多样性等功能,改善区域生态环境。保护培育高丰富度、多功能、独具特色的湿地生态系统。加强坑塘水面周边人工湿地建设、湿地及湿地周边植被恢复和水禽栖息地建设，保障湿地水源涵养能力，恢复湿地生物多样性，稳步提升湿地碳汇。

第二节 农业空间主要任务

围绕保护乡村自然景观，改善农田及周边生态环境，提高农田生态系统稳定性和生物多样性。有序开展耕地质量提升、黑土农田保护和乡村人居环境治理。优化农村生产、生活、生态用地空间布局，形成农田连片与村庄集聚的土地保护新格局、生态宜居与集约高效的农村土地利用空间结构。

（一）加强耕地资源保护和高效利用

照国土空间总体规划确定的永久基本农田保护区和耕地保有量，严格限制耕地转为非耕地，强化农转用审批报备管理，落实耕地占补平衡和进出平衡制度。结合乡村振兴战略的实施，对有条件的地块积极推进农用地整理，补充耕地资源。

（二）以乡镇为单元实施综合整治

按照山水林田湖草系统治理理念，通过“全域规划、全域设计、全域整治”进行全要素综合整治，统筹推进农用地、低效建设用地和乡村生态整治修复，重点解决耕地碎片化、空间布局无序化、土地资源利用低效化、生态质量退化等问题，促进耕地保护和土地集约节约利用。全面优化农村生产、生活和生态空间布局，解决一二三产融合发展用地，支持农业适度规模经营和现代农业发展，改善农村生态环境，助推乡村振兴。

（三）加强农田生态系统修复。

确保粮食安全的前提下，有序开展轮作、多样化种植、种养结合、农药化肥减量化使用等绿色可持续农业生产方式，应对农田生态系统退化，土壤质量下降和气候变化等多种挑战。构建林田共生、田水共生复合农田生态系统，逐步恢复农田半自然生境,发挥农田在生物多样性、天敌和传粉昆虫保护、水质净化等方面自我修复功能，实现农业可持续发展。

（四）大力推进农村人居环境整治

分类推进美丽乡村建设，重点打造一批样板村，集中建设一批示范村，全面整治提升普通村。统筹推进乡村生活垃圾治理，开展厕所粪污治理,梯次推进农村生活污水治理，提升村容村貌，加强村庄规划治理，完善建设和管护机制，全面提升乡村建设水平。重点村配套建设农村道路、排污排水、庭院整治、文体场所、绿化美化亮化等，打造新农村建设精品和样板。广泛开展农村环境综合整治，改变农民传统生活习惯，促进农村生活垃圾资源化、减量化和无害化。

第三节 城镇空间主要任务

加强城市环境综合治理，持续推进城市水体治理，完善城市绿色基础设施网络建设，缓解城市内涝和热岛效应，提升城市环境综合品质，保障人居环境安全。

（一）积极推进城镇生态环境综合整治

重点推进市政公用设施建设，加强城市供水、污水、雨水、燃气等各类地下管网的建设和改造提升力度；建立健全城乡生活垃圾收转运网络体系。推进海绵城市、韧性城市建设，完善城市排水与暴雨内涝防治体系，提高应对极端天气的能力。加强重污染天气应对，建立重污染天气预警监测体系、预警预报和人工干预机制，提高预报预警能力，深化区域联防联控。

（二）有序推进蓝绿空间保护修复，构建蓝绿生态网络体系

优化城镇绿地空间结构，均衡绿地布局，大力推进城镇、社区、交通、河湖等领域绿化美化行动，开展城镇绿道网建设，提升城区绿地率。实施城市绿地提升改造，提高乡土物种比重，丰富城市生物多样性，改造多样性化城市绿地体系，持续推进城镇绿网脉络建设，拓展城市中心区、老城区绿色公共空间，挖潜增绿，进一步提升城市生态宜居水平。加强城镇生活污水处理设施建设，提升生活污水处理能力。实施城市河湖生态修复工程，高标准推进城市水网、廊道、河湖岸线生态缓冲带建设，重点推进大盈江河湖生态缓冲带、生态调蓄带、生态护岸及沟渠、河道整治等建设，恢复河湖水系连通和流动性。

第四节 生态廊道网络构建

以重要山脉、河流水系、重要动物栖息地和迁徙路线、重要交通水利等基础设施等为脉络，保护和维持现有良好的生态廊道，在问题突出区域建设多尺度生态道，构建生物多样性保护网络，改善流域水系之间、重要生态系统之间的连通性,加强外来物种管控，有效治理外来有害物种入侵。通过生态廊道和生态网络的有机串联和合理布局,促进三类空间的统筹协同和融合共生。盈江县生态网络拟由14处生态源地、5条生物廊道、1条绿色廊道以及1条文化廊道组成。

（一）生物廊道

建设河湖连通、多层循环生态健康的水网体系，提升水质，保护修复土著鱼类的生存环境；积极推进廊道内重要保护区、森林公园、湿地公园重要生态系统保育保护，大力开展以自然保护地为核心的野生动植物生境质量提升、周边生态功能缓冲区建设，建立健全县内生态网络体系。

生物廊道以保护生物多样性为关键目标，依托已有山脉、湖泊、河流等自然要素建设重要栖息地之间的生物廊道，构建“源地—廊道”生物网络。生物廊道在生态环境中总体呈现线性或带状布局，有效链接“孤岛”化的各类保护物种栖息地，提升生境质量和景观连通性，满足物种的扩散、迁移和交换，是构建区域山水林田湖草沙的完整、共同、一体化生态系统的重要组成部分。

（二）绿色廊道

以水系、重要交通等基础设施等为脉络。在问题突出区域，根据实际需要建设边缘地带过渡带或生态隔离带，构建生物多样性保护网络，保护和恢复动植物栖息地及其迁徙廊道。着力优化生态网络格局，针对用地中不符合自然地理格局和水资源受限的利用方式，因地制宜建设边缘地带生态缓冲带。

以大盈江干流河网绿化为重点，建设河湖自然岸线防护林体系；在主要高速公路、公路等两侧建设绿化带和生态缓冲带，同时修建人工廊桥、涵洞等，推进绿色廊道建设。

（三）文化廊道

文化廊道以文化古道为脉络，打造以南方丝绸之路等为主的生态文化廊道和国家森林步道，挖掘古道文化内涵，推进文化旅游和生态保护相融合。推进古道生态化建设，加强古道两侧及可视范围内重要景观节点的绿化和保护，修复古道沿线生态退化区，促进古道文化和生态文化的交融。同时，合理开发利用滇西地区特有的地热矿泉水资源，建立生态文化融合廊道。

第五章 项目部署

在盈江县生态修复总体布局、生态修复分区的基础上，聚焦全县生态、农业、城镇空间主要生态问题，坚持山水林田湖草一体化保护和系统治理，在生态修复重点区域，落实国家、省级生态保护修复重大工程、重点工程。结合盈江县相关部门的“十四五”发展规划，根据生态问题的紧迫性、严重性和生态系统恢复能力，统筹部署、重点突出、分期推进盈江县国土空间生态修复重点项目（详见表4国土空间生态修复重点项目安排表）。

第一节 生态空间生态修复

一、森林生态系统修复项目

以森林质量精准提升、绿化惠民效益提升为目标，重点开展天然林保护、困难立地造林及退化林分修复、流域植被缓冲带和隔离带建设和坡耕地退耕还林等工程。具体如下：

1.盈江县森林质量精准提升（国家储备林）及森林碳汇项目

规划在集体和个人人工种植西南桦、旱冬瓜等优质用材林改造培育提升10万亩；规划实施国家储备林，集约人工林栽培、现有人工商品林改培或中幼林抚育、林业生产服务基础设施建设。

2.盈江县国土山川大绿化项目

对全县采伐迹地进行更新造林5万亩，在全县范围内废弃矿山、采石取土点实施生态修复1万亩，实施草原保护修复和管护工程3万亩，建设乡土草种培育基地建设项目。

3.森林质量提升

森林质量精准提升工程主要包括面山景观质量提升、低效林改造和退化林修复。通过对城区绿地、城镇面山等区域进行森林生态修复与质量提升，从而提高盈江县森林景观绿量、森林自然化比例、增加森林碳汇，充分发挥森林生态、社会、经济效益。计划面山景观提升40公顷、低效林改造60公顷、退化林修复65公顷。

此外，实施森林生态系统修复还有：盈江县自然生态大保护项目、森林城市和森林乡村创建项目等。

二、草原资源修复项目

草原资源修复项目宗旨在恢复和保护草原生态系统的重要工程，目标是提高草原植被覆盖率，减缓草原退化速度，促进草原生态系统的恢复和改善，保护草原生态环境，维护生态平衡。

三、湿地资源修复项目

加快推进重要湿地保护，结合河道治理、水源地保护等工程，重点实施河流入库口建设湿地、河口湿地建设等。

建设云南盈江国家湿地公园总面积1725.98公顷，开展实施湿地保护、修复、科普宣教、科研监测及合理利用工程。根据湿地生态系统保护的有效性，资源利用的合理性及管理的便捷和可操作用性为依据，划分为五个功能分区：湿地保育区、恢复重建区、宣教展示区、合理利用区、管理服务区。

四、水源涵养项目

重点加强水水源地的日常监管,积极推进水厂水源地规范化建设以及综合治理。水源涵养项目宗旨在保护和改善生态环境、调节水资源分布、促进生态农业发展以及提高水源涵养能力的综合性工程。

五、水生态系统修复项目

针对南底河、槟榔江、大盈江、勐戛河、勐乃河等流域特点及存在的主要生态问题，统筹河遒保护、污染防治、水生态修复、水系连通与景观提升等提出工程部署，提升流域水生态系统工程。具体如下：

1.大盈江干流水生态修复工程

大盈江干流水生态修复治理河长117.6km，主要实施防洪提升工程、闸坝工程、栖息地营造工程、植物修复工程、配套设施工程，其中防洪提升117.6km，鸟类栖息地450000m²、鱼类等生境修复56132m²，管护道路169.9km等。

2.南底河（盈江段）干流水生态修复工程

南底河（盈江段）干流水生态修复治理河长14.77km，主要实施防洪提升工程、栖息地营造工程、植物修复工程、配套设施工程，其中防洪提升8.5km，管护道路约30km等。

3.大盈江-盏达河水系连通工程

对大盈江-盏达河现状土沟改造，修复盈江县城水环境、水生态，建设规模为打造生态河道4975m、生态河堤9950m、生态湿地189亩。

4.盈江县水系连通及水美乡村综合治理工程

河道疏浚、岸坡整治、景观小品，综合治理15条河道，1个湖塘，治理河长33.4km。

5.盈江县农村水系综合治理工程

盈江县支那乡支那河、香柏河、小关河等进行综合整治，整治河长43km，包括清淤疏浚、岸坡整治等措施。

6.中小河流治理项目（200-3000km2）：盈江县南底河葫芦口至丙汗段治理工程、盏达河治理工程、户宋河治理工程、勐乃河治理工程、勐典河治理工程、勐戛河治理工程、支那河治理工程。综合治理河道长59.09公里。

六、水土保持项目

以小流域为单元，重点针对坡耕地分布集中、侵蚀沟切割严重、林草覆盖率低、水土流失强烈的区域，实施水土流失综合治理工程。具体如下：

1.木乃河小流域治理工程

在大盈江水源涵养与人居环境提升区，预防治理水土流失面积14 平方公里。

2.南多河小流域综合治理项目

在大盈江水源涵养与人居环境提升区，预防治理水土流失面积9.4平方公里。

3.回龙河水库水源地小流域治理工程

在大盈江水源涵养与人居环境提升区，预防治理水土流失面积15.3平方公里。

4.盏西镇帮别河小流域治理工程

在大盈江水源涵养与人居环境提升区，预防治理水土流失面积12平方公里。

5.弄璋镇南约河小流域治理工程

在槟榔江水土保持与生物多样性保护区，预防治理水土流失面积10平方公里。

6.太平镇放板坡耕地治理工程

在大盈江水源涵养与人居环境提升区，预防治理水土流失面积1.32平方公里。

7.盈江县水土流失治理工程

出上述工程外，盈江县水土流失治理工程建设内容还包括生态经济型小流域、生态清洁型小流域、生态安全型小流域、生态景观型小流域等工程，治理规模为小流域综合治理151.2km²，坡耕地水土流失综合治理4.8km²，合计156km²。

七、生物多样性保护项目

生物多样性保护项目。开展珍稀濒危动植物的繁育研究和保护工作，完善野生动植物资源监测体系，推进濒危物种拯救救护基础设施建设，加强野生动物疫源疫病防治和监测，建立完善野生动物疫源疫病监测防控体系，建设森林种质资源保存库、良种基地等。具体如下：

1.天行长臂猿保护及栖息地恢复

组建长臂猿监测队，覆盖所有盈江县北部所有长臂猿种群和栖息地，并开展对长臂猿种群和栖息地的监测；完成长臂猿及栖息地监测报告；所有长臂猿栖息地进行动物、植物多样性调查，评价栖息地质量，调查报告，提出保护优先区域和长臂猿食源物种名录；完成长臂猿栖息地调查与质量评价报告。在优先保护区域建设长臂猿食源苗圃，并在栖息地恢复试点进行种植。建设栖息地恢复试点1-2个。

2.冠斑犀鸟种群繁殖监测和栖息地质量评估

建设冠斑犀鸟监测站1个，相关必备设备1套；设计和布设冠斑犀鸟人工巢箱不少于200个；冠斑犀鸟繁殖巢24小时监测不少于10巢；冠斑犀鸟卫星跟踪数量不少于20只；提供冠斑犀鸟繁殖及栖息地质量评估报告一份。

3.铜壁关热带雨林区生物多样性监测能力提升及示范

布设红外相机200台，配套相关耗材；更新200万像素红外全景高清摄像头不少于10组；新增珍稀野生动物信息采集点20组；数据测试及转存用移动存储设备8组；组织科研监测能力培训不少于3次。

此外还有:包括开展生物多样性基础调查评估与监测：全面开展盈江县域物种本底资源调查、建设生物多样性动态监测及保护管理信息系统、关键栖息地和生态脆弱区的调查及其保护和恢复对策研究；加强生物多样性的就地保护能力：盈江县极小种群等珍稀濒危物种的就地保护、盈江县重点珍稀濒危物种（龙脑香科和四薮木）的就地保护。

八、矿山生态修复项目

加快推进历史遗留矿山生态修复，消除各类地质灾害风险通过综合治理工程，恢复矿山生态。根据各区关停及生产矿山、遗弃未治理矿山的情况，部署矿山生态修复工程，细化分解年度任务。工程主要采取生态重建、辅助再生及自然恢复3种生态修复模式，针对不同生态环境问题的废弃矿山，按照预防为主、保护优先、防治结合、突出重点、分阶段实施的原则。消除废弃矿山生态环境问题、修复和提升土地资源利用价值，结合植被恢复和山体修复，最大限度减少裸露地面，增加绿化面积。

实施项目有: 盈江县铜壁关乡和平村2号脉石英矿、盈江县铜壁关乡和平村1号脉石英矿、盈江县弄璋镇模恒村砖瓦用粘土矿、盈江县弄璋镇飞勐村砖瓦用粘土矿、盈江县平原镇拉洪页岩矿采空区、盈江县平原镇拉洪页岩矿生产区、盈江县平原镇拉勐村2号建筑用砂岩矿、盈江县太平镇大寨村铅锌矿、盈江县新城乡繁勐村建筑石料用灰岩矿、盈江县新城乡新龙村1号砂岩矿、盈江县新城乡新龙村2号砂岩矿、盈江县卡场镇老母鸡田1号硅石矿、盈江县卡场镇老母鸡田2号硅石矿、盈江县卡场镇钽铌矿、盈江县盏西镇松坡村1号冶金用石英岩矿、盈江县盏西镇松坡村2号冶金用石英岩矿、盈江县盏西镇松坡村3号冶金用石英岩矿、盈江县支那乡崩懂村冶金用石英岩矿、盈江县平原镇拉勐村1号建筑用砂岩矿、盈江县新城乡新龙村建筑用砂岩矿、盈江县芒章乡银河村2号冶金用石英岩矿、盈江县芒章乡银河村1号冶金用石英岩矿、盈江县平原镇勐町村历史遗留矿山、盈江县卡场镇卡场村冶金用石英岩矿、盈江县卡场镇老母鸡田3号硅石矿、盈江县茶山碎石场勐展村微晶片岩矿、盈江县剑雄水泥粉磨有限责任公司粘土矿山、盈江县平原镇拉勐村3号建筑用砂岩矿、盈江县太平镇弄盏村砖瓦用粘土矿、盈江县芒章乡鲁洛村板岩矿。

实施内容：历史遗留废弃矿山图斑30个，矿山开采损毁土地资源面积59.49公顷，开采矿种主要为冶金用石英岩、砖瓦用页岩等，开采方式均为露天开采。加强山体破坏、景观破坏、坍塌危岩等矿山生态环境问题整治。实施废弃建筑拆除清理、废石渣堆综合治理，修筑拦挡坝（墙）、截排水沟等。开展露天矿山综合整治，消除矿山地质灾害隐患。开展土壤重构、植被重建和管护等植被恢复工作，提升水土保持和水源涵养能力。

第二节 农业空间生态修复

一、全域土地综合整治项目

实施内容：结合农用地低产、村落布局分散等现实问题，开展农用地、建设用地综合整治，实施土地平整、农田水利工程、田间道路及其他工程。加强土地整治力度，统筹实施土地整理、工矿废弃地复垦等，全面推动国土资源高效利用。

实施的项目有：勐弄乡松园等2个村国土综合整治（提质改造）项目、盏西镇邦朗等3个村国土综合整治（提质改造）项目等。

二、农村人居环境整治提升项目

围绕村容村貌、生活垃圾集中治理、污水治理设施和农村厕所革命等内容实施农村人居环境改造、生活垃圾和污水集中处置等。新建水厂及管网配套设施、生活污水处理站、配套管网工程、垃圾处理设施以及畜禽粪便治理设施，同时新建危废收集转运设施；全面推进厕所改革，新建村庄公厕；因地制宜开展村镇、村庄等乡村绿化。到2025年，农村人居环境显著改善，生态宜居美丽乡村建设取得新进步。将农场社区基层生产队的生活污水治理、生活垃圾治理纳入所在区域乡镇的治理范围。乡（镇）镇区生活污水处理设施覆盖率达70%以上，行政村生活污水治理率、收集处理率分别达30%以上、8%以上，农村黑臭水体治理率达50%。乡（镇）镇区、村庄生活垃圾治理水平有新提升，处理设施覆盖率达80%以上；“多规合一”实用性村庄规划覆盖率达65%以上。农村人居环境治理水平显著提升，长效管护机制基本建立。建成130个美丽村庄，全县村庄绿化覆盖率达48%。

第三节城镇空间生态修复

项目涉盈江县县城及乡镇政府所在地，主要内容包括改善人居自然生态环境、提升城镇人居环境品质、推进城镇人居环境治理现代化等。其中，在改善人居自然生态环境方面，重点提升区域自然生态本底质量，改善修复城镇生态系统，保护城镇山水格局体系。在提升城镇人居环境品质方面，实施城市更新行动、推进公园城市建设、推动城镇功能完善、加快基础设施建设现代化、增强城市安全韧性、建设完整居住社区。在推进城镇人居环境治理现代化方面，以共建共治共享拓展城乡人居环境治理新局面，完善基层党组织领导、社会协同、公众参与、科技支撑的治理体系。规划推进城镇道路、排水管网、停车场、体育广场、湿地公园、绿道等基础设施建设，各乡镇有序安排建设公共停车场及休闲绿地公园。

第四节 支撑体系建设

开展盈江县生态保护和修复支撑体系建设工程项目，包括生态修复科技支撑能力建设、自然资源及生物多样性监管体系建设、生态资源保护能力建设等。实施盈江县生物多样性保护、林草资源智慧管理，推进盈江县国土空间生态修复体系与治理能力现代化，探索积累生态修复模式和经验，以创新驱动提升山水林田湖草系统治理能力。重点实施生态保护和修复的数字产业化，构建国土空间生态修复监管系统，具体包括生物多样性保护管理信息平台、智慧林草综合信息管理平台。

一、生物多样性保护体系及信息平台建设项目

强化以自然保护地为核心的自然生态系统保护和修复监测监管，加强对珍稀濒危物种栖息地的监测，构建以卫星遥感、物联网、大数据、人工智能等技术为支撑的生物多样性监测网络，实现盈江县内重要野生动植物的信息化管理。通过组建瑞丽江—大盈江生物多样性研究院、中科院昆明动物所盈江分所、那邦热带雨林植物园、云南铜壁关自然保护区、云南大盈江湿地公园等管护机构，以及国家级生态定位监测站1个、野生动物信息监测点1个，提高生物多样性保护、研究和应用的整体能力和水平，大幅提升县内生物多样性保护的科技支撑能力；加强铜壁关自然保护区、云南大盈江湿地公园等保护地基础设施设备建设，提升林草基层站点能力，充分发挥其在生态保护、资源管护的重要支撑保障作用。通过推进盈江县生物多样性保护支撑体系和珍稀野生动物智慧在线监测平台建设，将进一步提升生物多样性调查、评估、保护与监管能力。

二、盈江县智慧河道工程

包括在线监测系统、遥感监测分析系统、智能巡检系统、GIS+BIM建设管理系统、决策分析系统等建设。

三、盈江县智能秸秆禁烧视频监控系统项目

通过在通信铁塔公司的高点铁塔上安装360度旋转专业高清摄像头，实现区域内全天候、全方位、无死角的实时监控。同时利用专用传输通道进行数据回传到大数据分析平台，通过统计分析实现及时告警、协助取证、处理支撑、效果评估的联动视频监控。

四、盈江县生态环境监测能力建设项目

购买更新常规监测设备40台；购买环境应急监测设备7台。项目购置的设备有：常规监测设备17种40台，应急监测设备5种7台。

第五节 重点项目资金需求分析

一、投资估算

根据收集整理各部门相关资料，参照相关行业的工作定额、测算依据及相关标准，采用案例比较法、成本效益法、单位面积标准法等方法，按照项目类型、规模、修复内容、修复模式等，分类测算，盈江县国土空间生态保护和修复建设规划，包括重点项目及一般项目总投资约38.1501亿元（详见表4国土空间重点项目安排表）。

二、资金筹措

生态修复资金筹措主要采取政府投入引导和市场投入相结合，中央和地方多层次多渠道筹措资金相结合。强化多元化资金筹措方式，联动生态修复与生态产品价值实现。资金渠道主要分为财政资金、社会资金、转型利用收益资金、企业自筹资金。

财政资金：根据《自然资源领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案》和《云南省自然资源领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》，参照相关比例，由中省共同财政事权转移支付资金和省以下财政资金组成。省级和省以下可对生态修复、环境保护、土地整治等方面的专项资金，按照“职责不变、渠道不乱、资金整合、捆绑使用”的原则，加强相关资金的整合，统筹地方政府专项资金，加大对生态保护和修复重大工程的支持力度。

社会资金：根据《关于鼓励和支持社会资本参与生态保护修复的意见》，鼓励社会资本投资主体以自主投资、政府与社会资本合作、公益参与等多种投资方式参与盈江县国土空间生态保护与修复。畅通社会资本参与和获益渠道，创新激励机制、支持政策和投融资模式，激发社会资本投资潜力、创新动力和市场活力，引导资金围绕国土空间生态修复建设的重点领域和关键环节进行投资运作。具有一定经济效益的重点工程项目建设，遵循“谁所有、谁受益、谁投资”的原则，制定优惠政策，采取市场化运作，吸引社会资本。

转型利用收益资金：主要包括由政府承担全部投资或部分投资的生态产业收益和废弃矿山转型利用（土地利用、废弃矿渣综合利用）收益，将政府收益部分纳入生态修复资金。

第六章 效益分析

第一节 生态效益

森林质量稳步提升，生态系统服务功能明显增强。通过实施森林抚育、国家储备林、低效林改造、退化林分修复、水源涵养和水土保持林建设等重要工程项目。森林质量不断提升，林分结构持续优化，森林生态系统稳定性和固碳增汇能力有效增强。通过科学开展国土绿化，荒山荒坡绿化率明显增加，乔、灌、草有机结合的立体生态防护系统进一步形成，森林蓄水保土生态功能进一步增强，坡面径流冲刷侵蚀和沟道洪水侵蚀得到有效遏制，水土保持、水源涵养能力显著提升。

主要河流水质有效改善，水资源供给能力明显增强，水生态安全得到保障。人为水土流失得到全面控制，重点地区水土流失得到全面治理，生态系统水土保持功能显著增强，实现水土流失源头控制，提升流域内水质，减少入河、入库泥沙量，有效改善流域水环境质量，保护水资源，生态效益更加显现。通过重要湿地保护和整治、水生生物完整性恢复等措施，有力保障流域水生态安全。

通过对废弃露天矿山生态修复工程，将消除隐患、生态修复、景观再造与土地开发利用的有效融合，可以带动周边社区经济发展，同时改善了人居环境。生态修复工作实施完成后，将消除矿山地质灾害隐患、恢复山体原貌、提高水资源保障能力和植被覆盖水平、修复损毁土地，改善区内废弃露天矿山视觉污染等方面取得比较显著的生态效益，实施矿区生态修复工程，最大限度的减少了裸露地面，提高了土壤水分和有机质含量，推动土地自然生态逐步走向良性循环；对区内采面高陡边坡和采场进行生态修复绿，降低水土流失。实施土地整治工程和土壤污染修复工程，提高了土壤水分和有机质含量，推动土地自然生态逐步走向良性循环；恢复受损土地原有的耕地，林地等生态功能。

生境质量明显提高，生物多样性全面有效保护。通过构建以国家公园为主体，自然保护区为核心，湿地公园、森林公园等自然保护地为支撑的生物多样性保护网络，实施云南盈江国家级湿地公园生态修复、森林资源管护和林业生态保护恢复、铜壁关自然保护区野生动植物及栖息地保护等生物多样性建设项目。采取天然林保护、植被恢复、生物廊道建设、湿地修复、生物栖息地保护、林业有害生物综合防治、生态环境监测网络构建等措施，将有力恢复和提升森林生态系统的自然性和完整性，保护和改善珍稀生物栖息地生态环境，加强生态系统之间的连通性以及物种、种群间的交流，进而有效提高物种多样性、遗传多样性。通过生态屏障的建设，栖息地破碎化现象明显改善，野生动植物栖息和繁衍环境质量显著提升，有助于保护物种基因库，维持生态系统的平衡和稳定，提升防御外来物种入侵的能力，实现人与自然和谐共生。

第二节 社会效益

城乡人居环境显著改善，人民幸福感明显增加。将国土空间生态修复与美丽乡村和生态宜居城市建设相结合，通过实施城乡人居环境综合整治、城乡绿化美化行动、国土综合整治、废弃工矿地生态修复等工程，将显著改善城乡人居环境，提升城乡品质，完善城乡功能。通过实施生态保护修复工程，将进一步丰富和优化生态资本和绿色生态基础设施，不仅满足人民群众对清洁空气、洁净饮水、优美环境等生态产品的需求，带动生态旅游业发展，也提供了大量的就业机会，维护社会稳定。在生态投资、绿色消费双重驱动下，助力实现乡村振兴，进一步提升人民生产生活条件，增强人民群众的幸福感和获得感。

通过区内废弃露天矿山生态修复工程及建设用地的开发利用，产生的经济效益显著，有助于对区域经济社会可持续发展，将消除隐患、生态修复、景观再造与土地开发利用的有效融合，开展生态旅游，发展第三产业，可以带动周边社区经济发展，增加当地居民收入来源。改善流域生态环境，促进了区内生态系统的改良，改善了人居环境，提高山地特色旅游城镇的品牌，促进当地居民就业，提高收入。

推动生态文明建设，实现人与自然和谐共生。通过在重点区域实施中幼林抚育、退化林修复、湿地修复、水土流失治理等国土空间生态修复项目，将显著提升生态系统服务功能。森林公园、湿地公园等保护地建设将进一步打造生态文化建设和生态文明宜教的重要基地，提高政府和广大民众对生态保护修复的重要性和价值认识，形成绿色低碳、文明健康的生活方式。通过合理统筹资源开发利用与生态环境保护，加强“两山”理论实践创新，助力生态文明建设制度改革，实现人与自然和谐共生，推进形成全社会参与，共治、共管、共享的国土空间生态修复新格局。

第三节 经济效益

优化三次产业结构，提高资源利用效率。推动形成绿色生产方式，促进产业生态化发展。盈江县自然资源富集，生态本底优越，在最大限度减少人为扰动前提下，通过打造旅游与康养休闲融合发展的生态旅游开发模式，大力推进大滇西旅游环线建设，推动生态产品的价值实现，促进旅游业发展，增加旅游行业就业机会，提高旅游产业收入。通过在废弃矿山生态修复工程，产生的经济效益显著，有助于对区域经济社会可持续发展，对盈江县的建设起到重要的支撑作用。通过矿区环境生态修复，对治理恢复的耕地，利用土地流转和增减挂钩政策，能够缓解区内的建设用地，耕地紧张问题。另外，通过改善水资源条件和耕地利用条件，大力推进耕地质量提升。通过促进高原特色现代生态农业发展，积极发展绿色农业，将有效提升农产品生产能力，增强绿色有效供给能力。进一步改善农业生产条件，提高土、肥、水资源利用率以及现有耕地资源利用效率和土地产出效率，促进农业增效、农民增收。通过持续推进森林、田园、河湖保护修复，将有效促进农业产品结构调整和生态旅游业、林下经济等生态产业发展，有助于形成特色突出、布局合理、具有较强竞争优势的生态产业带，打造新的区域经济增长点。

推进生态系统碳汇交易，实现生态价值补偿。通过科学推进森林和木制林产品碳库现状及其变化为主要内容的森林碳汇计量检测体系建设，建立生态产品价值实现机制，进而加快推进绿水青山向金山银山的转化。通过积极融入全国碳排放权交易市场，逐步提高生态系统碳汇交易量，将有效实现生态系统碳汇价值补偿，进而获取经济收益。

第七章 保障机制

第一节 加强组织领导

切实加强组织领导。建立由盈江县委、县政府统一领导，盈江县自然资源局负责统筹协调，县发改委、财政局、生态环境局、水利局、林草局和农业农村局等作为成员单位参与的国土空间生态修复项目联合管理机构，负责盈江县生态保护与修复重大工作、重要政策和重点工程的组织领导。认真落实国土空间生态修复工作机制，明确各级各部门的责任分工和时序安排，确保规划实施落地。

建立统筹协调机制。建立山水林田湖草生态保护修复相关管理部门的统筹协调机制和统一监管机制，强化多部门权责管理体系，建立部门间生态修复工程相关信息的共享机制，推动建立关联区域和流域生态修复协同工作机制，统一部署、定期会商、同步推进。解决生态修复项目实施过程中的重点问题和难点问题，保障工程项目的实施进度及成效。

明确考核责任目标。落实国土空间生态修复工作责任主体，强调进度要求，细化工作目标，定期开展评估考核。加快生态保护修复绩效评价考核制度建设，夯实分级监管责任。加强规划实施的督导和考核，督查各阶段目标任务落实情况，将考核结果作为各乡（镇）、各部门领导干部绩效考核的重要依据。加强规划实施的监督问责，对违反已批复规划和执行不力造成严重损失或重大影响的，一经发现，坚决查处，依法依规追究责任。建立健全生态修复监测评估考核和责任追究制度，为生态保护与修复工作保驾护航。

第二节 落实规划传导

建立健全规划传导路径。建立区域协调、部门协同、上下联动的生态修复规划实施和传导机制。纵向上，县级人民政府要以省级和州级国土空间生态修复规划为依据，以州级生态修复规划确定的总体格局、修复分区和重点工程为指引，逐级细化落实省级规划的生态修复任务目标和重大工程，促进规划的实施落地。横向上，生态修复规划需落实本级国土空间总体规划等相关规划确定的生态保护修复要求，指导山水林田湖草等各类生态要素的生态修复，在符合国土空间生态修复规划总体布局下开展生态修复工作，其他相关生态保护修复专项规划在编制和审查过程中应加强与国土空间生态修复规划的衔接。

第三节 负面清单管理

科学开展国土空间生态修复。坚持尊重自然、顺应自然、保护自然，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的原则，坚决杜绝违背自然生态系统演替规律、超越生态承载能力，甚至破坏自然环境和生态系统的行为。

严格执行负面清单管控。遵循相关法律法规要求，严格管控措施，将不符合“三区三线”管控规则、工程措施缺乏科学性、人工过度干预、修复治理碎片化、生境二度破坏和退化、华而不实等项目排除在中省财政资金安排之外。对于重要空间生态空间保护修复、生物多样性保护等方面的禁止、限制、控制行为，严格执行负面清单相应的管控要求，项目有负面清单行为的不予审批。禁止违法占用耕地，落实永久基本农田空间管控边界，严格优先保护类耕地和长期稳定利用耕地集中区域的环境准入。

严把生态修复项目审批。生态保护修复项目开展前期应严格依法依规落实环境影响评价、水土保持、林地使用等论证工作，办理相关审批手续。审批部门需严格审批，将自然生态保护修复行为负面清单纳入审批范畴。各相关职能部门应将生态保护修复行为纳入日常监督检查执法内容，会同生态环境局、林业局、农业农村局等部门，督促项目严格落实生态保护修复工作。

第四节 创新政策体系

创新补偿标准体系。根据盈江县社会经济发展水平，科学制定生态补偿标准体系、原则和计算方法，建立健全森林、草原、湿地、河流、耕地等领域生态保护补偿机制。加快推进多元化、市场化生态保护补偿机制和生态产品价值实现机制，建立生态价值评估体系，建立健全生态保护修复成效监测评估考核和责任追究制度，不断激励全社会参与生态保护与修复，提高全民对于生态文明战略的认识，共同保障区域生态安全。

落实生态补偿政策。建立上下联动的资金保障体系，加强地方财政投入保障，加大重点生态功能区的转移支付力度，建立完善财政支持与生态保护修复成效挂钩机制。建立受益地区与保护地区、流域上下游的生态补偿制度，全面实行排污许可制，加快推进排污权、用能权、用水权、碳排放交易权的市场化交易，健全环境交易制度和市场化机制，激发市场活力，强化国土空间生态修复的实施成效。

第五节 强化资金保障

加强资金整合管理。积极争取中央资金支持，不断优化政府资金投入，发挥政府财政资金的支持和引导作用。统筹整合各部门、各类项目资金，如新增建设用地有偿使用费、环保专项资金、生态公益林资金等，加大对生态保护修复重大工程资金支持力度。

强化多元化资金筹措方式。建立并完善生态保护修复多元化投资机制，吸引社会资本、金融资本等投资或参与山水林田湖草生态修复重点领域和关键环节的实施和管理，形成多层次、多渠道的生态修复资金投入合力。

建立健全资金监管制度。明确资金来源、使用途径、划拨方式、申请单位（人）、使用项目等信息，按项目进度分期拨款，并定期开展监督检查，保证专款专用。研究制定生态修复类项目中央财政资金绩效管理办法和生态修复类项目引导资金管理办法，强化资金风险防控水平。

第六节 加强科技支撑

加强科技创新及成果转化。建立健全生态保护修复科学研究和技术推广体系，强化生态修复领域相关理论和技术创新，加强生态保护修复的科学技术研究。基于生态修复过程中的跨学科、跨专业、跨区域工程的技术需求，构建技术创新体系，系统总结推广一批生态保护修复使用技术和治理模式，研究制定相关技术标准规范，加快生态保护修复科研成果的转化应用，确保生态保护修复的科学性、系统性、持续性。

推进生态修复智慧平台建设。以生态修复标准规范体系和网络与信息安全保障体系为支撑，建设国土空间生态修复规划数据库与实施信息系统平台，将矿山生态修复、土地复垦、山水林田湖草系统修复、全域土地综合整治、地灾防治等综合信息统一平台、统一门户、统一管理。融入“空天地”一体化监测网络，建立并完善盈江县本底数据、监测数据、评价数据、规划数据的“一张图”。推进生态修复项目的“立项—设计—实施—管护—验收”全生命周期管理及智能决策。

第七节 强化评估监管

强化实施成效监测评估。开展盈江县国土空间生态修复规划成效实施评估，根据监测评估结果，对照修复目标，分析修复措施、技术手段的适用性，对于修复过程中出现的问题及时发现、及时纠正，依托多部门联合、数据共享、监管统一的工作机制，全面提升国土空间生态修复监管能力。

加强信息化监管。建立调查、监测、评估、管控、考核等全流程监管体系，综合运用无人机、卫星遥感、大数据等多种技术手段进行比对核查，实现生态修复项目的实时动态、可视化、可追踪的全面监测监管，提高生态修复信息化监管水平，为精细化管理和科学决策提供依据。

第八节 鼓励公众参与

建立健全全社会共同参与监督机制。健全公众参与、专家论证、政府决定相结合的行政决策机制，发挥好政府、企业、公众等多主体在国土空间生态修复中的作用。

加强宣传教育培训，积极引导公众参与。创新公众参与模式，通过新闻媒体、大数据等线上平台和生态文明建设典型案例线下宣传，搭建多样化的信息交流渠道和平台，以电视、网络、走访、问卷调查、座谈会等多种方式畅通民众参与国土空间生态修复渠道。构建全民监督机制，实现多方位、多层次的监督，建立健全举报制度和公众意见待处理数据库，加强信息公开透明，有效促进生态修复项目有序开展，形成全民参与生态保护和修复的良好社会氛围

附表                                                  表1  土地利用现状统计表

（单位：公顷、%）

| 用地分类 |  | 全县 | 平原镇 | 旧城镇 | 那邦镇 | 弄璋镇 | 盏西镇 | 卡场镇 | 昔马镇 | 太平镇 | 新城乡 | 油松岭乡 | 芒章乡 | 支那乡 | 苏典傈僳族乡 | 勐弄乡 | 铜璧关乡 | 占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级地类 | 二级地类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湿地 | 灌丛沼泽 | 10.79 | 0.00 | 10.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
|  | 沼泽草地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
|  | 内陆滩涂 | 1061.76 | 247.71 | 98.72 | 17.87 | 203.59 | 16.14 | 4.02 | 3.97 | 205.24 | 145.93 | 0.00 | 22.53 | 36.04 | 41.57 | 1.68 | 16.76 | 0.25% |
|  | 小计 | 1072.55 | 247.71 | 109.51 | 17.87 | 203.59 | 16.14 | 4.02 | 3.97 | 205.24 | 145.93 | 0.00 | 22.53 | 36.04 | 41.57 | 1.68 | 16.76 | 0.25% |
| 耕地 | 水田 | 32096.03 | 5308.78 | 3258.81 | 126.52 | 8104.06 | 2165.75 | 502.45 | 1006.19 | 5045.78 | 2738.73 | 89.15 | 789.80 | 1081.55 | 646.98 | 691.74 | 539.75 | 7.43% |
|  | 水浇地 | 115.84 | 18.68 | 26.05 | 0.80 | 40.25 | 6.51 | 1.79 | 2.51 | 13.80 | 1.12 | 0.74 | 0.42 | 0.81 | 1.53 | 0.70 | 0.14 | 0.03% |
|  | 旱地 | 13867.62 | 2214.99 | 787.15 | 16.78 | 1418.56 | 1071.02 | 350.44 | 186.66 | 2219.83 | 1625.11 | 605.05 | 1318.61 | 882.79 | 304.99 | 454.44 | 411.21 | 3.21% |
|  | 小计 | 46079.48 | 7542.45 | 4072.01 | 144.10 | 9562.87 | 3243.27 | 854.67 | 1195.36 | 7279.41 | 4364.96 | 694.94 | 2108.83 | 1965.15 | 953.49 | 1146.88 | 951.10 | 10.67% |
| 种植园用地 | 果园 | 11327.62 | 1829.42 | 115.15 | 314.61 | 485.65 | 488.48 | 1063.87 | 36.04 | 2389.47 | 1530.14 | 45.35 | 812.83 | 294.91 | 1137.30 | 75.41 | 709.00 | 2.62% |
|  | 茶园 | 1562.79 | 196.70 | 0.41 | 8.83 | 110.19 | 15.80 | 210.50 | 39.96 | 409.69 | 83.77 | 84.01 | 143.99 | 5.63 | 9.22 | 147.57 | 96.53 | 0.36% |
|  | 橡胶园 | 1528.15 | 198.25 | 0.00 | 940.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.94 | 12.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.14 | 0.00 | 44.26 | 0.35% |
|  | 其他园地 | 3344.92 | 336.25 | 22.85 | 475.54 | 643.27 | 47.08 | 208.16 | 36.86 | 425.88 | 321.65 | 3.11 | 59.62 | 29.81 | 88.59 | 28.03 | 618.24 | 0.77% |
|  | 小计 | 17763.48 | 2560.62 | 138.41 | 1739.49 | 1239.11 | 551.36 | 1482.53 | 112.86 | 3485.98 | 1947.61 | 132.47 | 1016.44 | 330.35 | 1307.25 | 251.00 | 1468.02 | 4.11% |
| 林地 | 乔木林地 | 308735.53 | 21307.48 | 7490.27 | 6397.58 | 19563.55 | 26567.38 | 26311.15 | 17943.94 | 24970.22 | 20325.23 | 6338.54 | 21145.12 | 31900.88 | 38139.51 | 16751.52 | 23583.17 | 71.49% |
|  | 灌木林地 | 9926.05 | 1198.92 | 163.71 | 47.67 | 415.12 | 1309.98 | 607.75 | 312.23 | 1234.71 | 431.40 | 79.95 | 352.61 | 1018.27 | 1650.43 | 574.85 | 528.46 | 2.30% |
|  | 竹林地 | 2842.33 | 661.41 | 264.66 | 5.75 | 637.44 | 60.73 | 198.40 | 12.15 | 298.85 | 309.14 | 27.37 | 43.55 | 37.62 | 219.95 | 23.01 | 42.32 | 0.66% |
|  | 其他林地 | 22049.31 | 1102.71 | 147.36 | 197.37 | 953.62 | 1550.19 | 4021.49 | 1735.72 | 2581.20 | 582.47 | 595.16 | 546.75 | 976.90 | 2233.59 | 2721.05 | 2103.74 | 5.11% |
|  | 小计 | 343553.21 | 24270.52 | 8066.00 | 6648.37 | 21569.73 | 29488.27 | 31138.78 | 20004.03 | 29084.98 | 21648.23 | 7041.01 | 22088.02 | 33933.66 | 42243.48 | 20070.43 | 26257.69 | 79.56% |
| 草地 | 天然牧草地 | 225.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.32 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.59 | 4.35 | 0.00 | 0.05% |
|  | 人工牧草地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
|  | 其他草地 | 5250.29 | 716.52 | 77.60 | 17.92 | 153.84 | 447.52 | 221.17 | 765.33 | 334.95 | 128.76 | 16.22 | 267.44 | 373.88 | 914.53 | 563.33 | 251.29 | 1.22% |
|  | 小计 | 5475.96 | 716.52 | 77.60 | 17.92 | 153.84 | 447.52 | 221.17 | 839.65 | 336.37 | 128.76 | 16.22 | 267.44 | 373.88 | 1060.12 | 567.67 | 251.29 | 1.27% |
| 商业服务业设施用地 | 商业服务业设施用地 | 365.51 | 228.40 | 20.51 | 7.42 | 42.72 | 12.70 | 2.46 | 4.82 | 17.09 | 9.08 | 0.30 | 2.94 | 6.10 | 2.55 | 5.21 | 3.22 | 0.08% |
|  | 物流仓储用地 | 59.57 | 22.31 | 8.40 | 1.41 | 10.52 | 0.54 | 0.52 | 0.00 | 11.13 | 3.83 | 0.00 | 0.40 | 0.19 | 0.21 | 0.04 | 0.09 | 0.01% |
|  | 小计 | 425.08 | 250.71 | 28.91 | 8.83 | 53.24 | 13.24 | 2.98 | 4.82 | 28.22 | 12.90 | 0.30 | 3.34 | 6.29 | 2.76 | 5.25 | 3.30 | 0.10% |
| 工矿用地 | 工业用地 | 522.67 | 132.97 | 8.77 | 3.40 | 94.66 | 18.53 | 15.90 | 44.84 | 121.69 | 38.05 | 1.50 | 14.49 | 6.11 | 15.73 | 3.06 | 2.98 | 0.12% |
|  | 采矿用地 | 525.78 | 102.92 | 21.94 | 3.48 | 104.94 | 77.20 | 6.25 | 3.51 | 22.87 | 69.80 | 10.71 | 34.07 | 18.16 | 43.93 | 5.67 | 0.34 | 0.12% |
|  | 小计 | 1048.45 | 235.89 | 30.71 | 6.88 | 199.60 | 95.73 | 22.15 | 48.34 | 144.56 | 107.85 | 12.21 | 48.56 | 24.27 | 59.66 | 8.72 | 3.32 | 0.24% |
| 住宅用地 | 城镇住宅用地 | 706.87 | 513.45 | 15.13 | 13.14 | 39.70 | 24.33 | 19.92 | 53.51 | 27.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16% |
|  | 农村宅基地 | 3681.38 | 655.93 | 310.08 | 30.92 | 657.06 | 270.15 | 141.36 | 102.58 | 450.29 | 271.68 | 95.32 | 143.58 | 179.10 | 117.25 | 134.40 | 121.70 | 0.85% |
|  | 小计 | 4388.25 | 1169.38 | 325.21 | 44.06 | 696.76 | 294.48 | 161.27 | 156.09 | 477.98 | 271.68 | 95.32 | 143.58 | 179.10 | 117.25 | 134.40 | 121.70 | 1.02% |
| 公共管理与公共服务用地 | 机关团体新闻出版用地 | 112.73 | 56.22 | 5.40 | 9.98 | 9.57 | 3.22 | 3.17 | 3.25 | 7.93 | 2.39 | 1.06 | 2.05 | 1.82 | 3.00 | 1.62 | 2.07 | 0.03% |
|  | 科教文卫用地 | 343.09 | 100.57 | 32.17 | 2.25 | 44.13 | 17.03 | 17.06 | 11.73 | 35.14 | 18.16 | 5.08 | 10.63 | 17.50 | 11.72 | 10.75 | 9.18 | 0.08% |
|  | 高教用地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |
|  | 公用设施用地 | 58.90 | 28.98 | 8.94 | 0.41 | 2.74 | 3.43 | 1.58 | 0.46 | 2.63 | 2.19 | 0.99 | 0.74 | 0.94 | 2.24 | 1.20 | 1.44 | 0.01% |
|  | 公园与绿地 | 36.14 | 34.07 | 0.36 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.01% |
|  | 广场用地 | 10.91 | 5.31 | 1.71 | 0.00 | 0.97 | 1.50 | 0.00 | 0.33 | 0.40 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
|  | 小计 | 561.76 | 225.15 | 48.58 | 12.68 | 57.41 | 25.18 | 21.81 | 15.77 | 46.67 | 23.37 | 7.12 | 13.41 | 20.32 | 18.05 | 13.57 | 12.69 | 0.13% |
| 特殊用地 | 特殊用地 | 353.30 | 96.80 | 18.34 | 4.33 | 96.89 | 8.53 | 3.05 | 18.23 | 27.71 | 14.95 | 6.47 | 1.61 | 12.60 | 7.14 | 24.39 | 12.28 | 0.08% |
| 交通运输用地 | 铁路用地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
|  | 公路用地 | 1897.08 | 245.78 | 184.01 | 31.56 | 256.84 | 145.46 | 167.73 | 64.19 | 177.59 | 109.67 | 47.69 | 61.02 | 99.36 | 181.47 | 51.30 | 73.42 | 0.44% |
|  | 城镇村道路用地 | 305.48 | 166.05 | 17.58 | 4.06 | 35.94 | 13.43 | 7.10 | 8.01 | 24.64 | 10.06 | 0.18 | 4.02 | 3.29 | 3.73 | 5.22 | 2.18 | 0.07% |
|  | 交通服务场站用地 | 25.66 | 20.86 | 0.41 | 0.44 | 3.13 | 0.36 | 0.00 | 0.04 | 0.25 | 0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.01% |
|  | 农村道路 | 3112.89 | 395.43 | 111.81 | 32.18 | 408.00 | 269.83 | 245.35 | 136.29 | 379.03 | 154.47 | 59.01 | 137.64 | 244.65 | 250.98 | 122.11 | 166.11 | 0.72% |
|  | 机场用地 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
|  | 港口码头用地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
|  | 管道运输用地 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
|  | 小计 | 5342.27 | 828.12 | 313.81 | 68.24 | 705.08 | 429.08 | 420.18 | 208.53 | 581.51 | 274.20 | 106.90 | 202.73 | 347.30 | 436.18 | 178.71 | 241.71 | 1.24% |
| 水域及水利设施用地 | 河流水面 | 3266.63 | 364.51 | 110.47 | 55.19 | 616.61 | 254.53 | 179.07 | 131.01 | 551.59 | 241.33 | 4.12 | 148.04 | 205.06 | 234.14 | 58.45 | 112.53 | 0.76% |
|  | 湖泊水面 | 568.57 | 0.00 | 14.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 553.65 | 0.13% |
|  | 水库水面 | 309.28 | 64.62 | 0.00 | 0.59 | 4.18 | 14.98 | 39.07 | 8.90 | 81.71 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 6.08 | 76.63 | 6.68 | 5.75 | 0.07% |
|  | 坑塘水面 | 240.00 | 61.72 | 19.31 | 2.57 | 31.34 | 14.61 | 3.83 | 12.77 | 35.35 | 13.94 | 1.54 | 3.42 | 6.54 | 12.78 | 13.17 | 7.13 | 0.06% |
|  | 养殖坑塘 | 289.33 | 189.75 | 9.06 | 6.19 | 24.13 | 0.95 | 0.45 | 2.63 | 28.60 | 13.74 | 0.00 | 4.77 | 1.85 | 1.09 | 5.10 | 1.03 | 0.07% |
|  | 沟渠 | 448.82 | 102.46 | 44.60 | 0.12 | 84.34 | 28.56 | 0.61 | 24.34 | 90.16 | 42.58 | 0.00 | 6.89 | 2.09 | 11.29 | 8.70 | 2.10 | 0.10% |
|  | 水工建筑用地 | 162.83 | 14.79 | 0.46 | 8.12 | 18.45 | 11.54 | 21.37 | 10.03 | 32.07 | 9.18 | 0.00 | 7.21 | 4.70 | 13.15 | 1.93 | 9.84 | 0.04% |
|  | 小计 | 5285.46 | 797.85 | 198.82 | 72.78 | 779.05 | 325.17 | 244.40 | 189.67 | 819.47 | 320.85 | 5.65 | 170.32 | 226.31 | 349.08 | 94.02 | 692.02 | 1.22% |
| 其他土地 | 空闲地 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
|  | 设施农用地 | 428.66 | 103.30 | 26.37 | 2.06 | 82.98 | 21.95 | 15.07 | 8.95 | 48.75 | 19.94 | 3.89 | 9.53 | 21.62 | 10.90 | 8.92 | 44.44 | 0.10% |
|  | 沙地 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
|  | 裸土地 | 61.35 | 5.54 | 23.90 | 0.00 | 7.66 | 6.23 | 1.05 | 1.56 | 0.47 | 1.84 | 0.96 | 1.69 | 7.40 | 1.75 | 0.33 | 0.99 | 0.01% |
|  | 裸岩石砾地 | 2.82 | 0.42 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 0.13 | 0.10 | 0.73 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
|  | 小计 | 493.46 | 109.26 | 50.93 | 2.06 | 90.64 | 28.18 | 16.12 | 10.58 | 50.36 | 21.77 | 4.98 | 11.32 | 29.75 | 12.84 | 9.25 | 45.43 | 0.11% |
| 合计 |  | 431842.68 | 39050.98 | 13478.84 | 8787.61 | 35407.81 | 34966.15 | 34593.11 | 22807.88 | 42568.44 | 29283.05 | 8123.59 | 26098.12 | 37485.01 | 46608.85 | 22505.97 | 30077.30 | 100.00% |

表2  国土空间生态修复分区表

| 序号 | 分区名称 | 面积（平方千米） | 涉及乡镇 | 涉及行政村 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 槟榔江流域水土保持与生物多样性保护区 | 1304.52 | 支那乡、盏西镇、芒章乡、新城乡 | 支那村、崩董村、芦山村、支东村、石分村、关上村、团坡村、姐罕村、双龙村、松坡村、普关村、合作村、邦朗村、芒章村、相帕村、璋刀村、鲁洛村、宝石村、银河村、新城村、广丙村、繁勐村、傣龙村、新龙村、邦瓦村、红山村、杏坝村 |
| 2 | 大盈江干流水源涵养与人居环境提升区 | 1553.64 | 平原镇、太平镇、弄璋镇、旧城镇、铜壁关乡 | 新建社区、永胜社区、盈东社区、盈湖社区、允燕社区、盈垦社区、勐町村、勐盏村、胜隆村、新莲村、兴和村、拱腊村、高里村、陇中村、芒璋村、拉勐村、富联村、丙辉村、太平村、弄盏村、璋西村、黄龙村、大寨村、贺回村、卡牙村、龙盆村、芒允村、拉丙村、雪梨村、弄璋村、飞勐村、模恒村、南永村、新府村、南缓村、南算村、永保村、姐目村、弄勐村、南多村、边府村、芒相村、芒面村、古里卡村、旧城村、贺勐村、新民村、东丙村、喊撒村、东山村、三合村、和平村、南岭村 |
| 3 | 勐戛河流域森林保护保育与生物多样性保护区 | 982.35 | 苏典傈僳族乡、卡场镇、勐弄乡 | 苏典村、勐嘎村、劈石村、茅草村、吾帕村、卡场村、五排村、草坝村、黑河村、勐弄村、勐典村、松园村 |
| 4 | 勐乃河流域森林保护保育与生物多样性保护区 | 396.68 | 昔马镇、那邦镇、铜壁关乡 | 胜利村、保边村、团结村、街道村、那邦村、刀弄村、建边村 |
| 5 | 瑞丽江流域水土保持区 | 81.24 | 油松岭乡 | 油松岭村、郭家寨村、营庆村、椿头塘村 |

表3  国土空间生态修复重点区域一览表

| 序号 | 重点区域名称 | 面积（平方千米） | 涉及乡镇 | 重点任务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 森林生态修复重点区域 | 995.93 | 全县 | 采取保护保育为主，辅助修复为辅的措施，进一步提升林地面积，恢复和提高林地生产力，修复和增强森林生态功能，不断提升水土保持和水源涵养能力。 |
| 2 | 生物多样性保护重点区域 | 823.88 | 那邦镇、弄璋镇、苏典傈僳族乡、太平镇、铜璧关乡、昔马镇、勐弄乡、支那乡、平原镇、新城乡、芒章乡 | 重点推进自然保护地建设，加强重点物种栖息地、原生境的保护与修复，连通重要物种迁徙扩散生态廊道，全面加强伊洛瓦底江水系热带生物区系重点保护野生物种及珍稀濒危特有植物的就地保护和恢复。 |
| 3 | 水环境水生态修复重点区域 | 216.33 | 全县 | 通过开展流域水生态修复与治理工程，沿堤防外划定滨岸带空间，推进河道景观提升改造工作；优化生态水量用水配置，保障主要河流水系生态流量；有效推进水生态修复和岸线植被群落优化整治工程建设，改善滨岸带联通及生态功能；开展水源地保护工程，建设生态缓冲带，提升水环境质量；加强湿地生态系统保护修复，修复退化湿地，保护湿地生物多样性。 |
| 4 | 水土流失治理重点区域 | 186.51 | 全县 | 通过实施小流域水土流失综合治理、重点区生态修复和保护、重点库区生态化改造等项目，提升水土保持功能。 |
| 5 | 矿山生态修复重点区域 | 0.56 | 支那乡、盏西镇、芒章乡、卡场镇、新城乡、平原镇、太平镇、弄璋镇 | 重点实施废弃矿山环境治理和生态修复，对闭坑矿山边坡进行稳定性治理，对山体裸露面和占损场地因地制宜采取可续技术手段进行复绿、平整造地或复垦复绿，消除矿山地质灾害隐患。 |
| 6 | 国土综合整治重点区域 | 164.31 | 旧城镇、弄璋镇、平原镇、太平镇 | 加强重要生态安全屏障等重要生态功能区以及地质灾害高易发区的村庄搬迁整治，积极实施高标准农田建设工程，完善田间灌排设施，推进耕地质量提升、土地平整和低效闲置用地整理等土地综合整治工程，合理调整产业结构，整体提升农业空间资源配置；大力实施城乡人居环境治理；增加蓝绿空间总量，着力优化蓝绿空间布局，推动区域内经济和生态共建共保。 |

表4  国土空间生态修复重点项目安排表

| 序号 | 项目类型 | 项目名称 | 投资预算（万元） | 责任主体 | 规划期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 山水林田湖草系统修复重点工程 | 盈江县森林质量精准提升（国家储备林）及森林碳汇项目 | 61665.00 | 林草局 | 2021—2035年 |
| 2 |  | 盈江县国土山川大绿化项目 | 8600.00 | 林草局 | 2021—2035年 |
| 3 |  | 森林城市和森林乡村创建项目 | 54000.00 | 林草局 | 2021—2035年 |
| 4 |  | 盈江县自然生态大保护项目 | 16400.00 | 林草局 | 2021—2035年 |
| 5 |  | 大盈江干流水生态修复工程 | 142310.00 | 水利局 | 2021—2035年 |
| 6 |  | 南底河（盈江段）干流水生态修复工程 | 16816.00 | 水利局 | 2021—2035年 |
| 7 |  | 大盈江-盏达河水系连通工程 | 4159.00 | 水利局 | 2021—2035年 |
| 8 |  | 盈江县水系连通及水美乡村综合治理工程 | 30000.00 | 水利局 | 2021—2035年 |
| 9 |  | 盈江县农村水系综合治理工程 | 12945.00 | 水利局 | 2021—2035年 |
| 10 |  | 木乃河小流域治理工程 | 1800.00 | 水利局 | 2021—2025年 |
| 11 |  | 弄璋镇南多河小流域治理工程 | 1000.00 | 水利局 | 2021—2025年 |
| 12 |  | 太平镇放板坡耕地治理工程 | 3000.00 | 水利局 | 2021—2025年 |
| 13 |  | 回龙河水库水源地小流域治理工程 | 1500.00 | 水利局 | 2021—2025年 |
| 14 |  | 盏西镇帮别河小流域治理工程 | 1200.00 | 水利局 | 2021—2025年 |
| 15 |  | 弄璋镇南约河小流域治理工程 | 1000.00 | 水利局 | 2021—2025年 |
| 16 |  | 盈江县水土流失治理工程 | 3149.00 | 水利局 | 2021—2025年 |
| 17 | 生物多样性保护 | 全面开展盈江县域物种本底资源调查 | 50.00 | 德宏州生态环境局盈江分局、林草局 | 2021—2035年 |
| 18 |  | 建设生物多样性动态监测及保护管理信息系统 | 200.00 | 德宏州生态环境局盈江分局、林草局 | 2021—2035年 |
| 19 |  | 关键栖息地和生态脆弱区的调查及其保护和恢复对策研究 | 40.00 | 德宏州生态环境局盈江分局、林草局 | 2021—2035年 |
| 20 |  | 盈江县极小种群等珍稀濒危物种的就地保护 | 300.00 | 德宏州生态环境局盈江分局、林草局 | 2021—2035年 |
| 21 |  | 盈江县重点珍稀濒危物种（龙脑香科和四薮木）的就地保护 | 50.00 | 德宏州生态环境局盈江分局、林草局 | 2021—2025年 |
| 22 |  | 天行长臂猿保护及栖息地恢复 | 245.00 | 云南铜壁关省级自然保护区管护局盈江分局 | 2021—2025年 |
| 23 |  | 冠斑犀鸟种群繁殖监测和栖息地质量评估 | 200.00 | 云南铜壁关省级自然保护区管护局盈江分局 | 2021—2035年 |
| 24 |  | 铜壁关热带雨林区生物多样性监测能力提升及示范 | 400.00 | 云南铜壁关省级自然保护区管护局盈江分局 | 2021—2035年 |
| 25 | 历史遗留矿山治理项目 | 盈江县铜壁关乡和平村2号脉石英矿 | 0.19 | 自然资源局 | 2021—2025年 |
| 26 |  | 盈江县铜壁关乡和平村1号脉石英矿 | 0.04 | 自然资源局 | 2021—2025年 |
| 27 |  | 盈江县弄璋镇模恒村砖瓦用粘土矿 | 8.54 | 自然资源局 | 2021—2025年 |
| 28 | 历史遗留矿山治理项目 | 盈江县弄璋镇飞勐村砖瓦用粘土矿 | 3.08 | 自然资源局 | 2021—2025年 |
| 29 |  | 盈江县平原镇拉洪页岩矿采空区 | 326.94 | 自然资源局 | 2021—2025年 |
| 30 |  | 盈江县平原镇拉洪页岩矿生产区 | 7.51 | 自然资源局 | 2021—2025年 |
| 31 |  | 盈江县平原镇拉勐村2号建筑用砂岩矿 | 6.44 | 自然资源局 | 2021—2025年 |
| 32 |  | 盈江县太平镇大寨村铅锌矿 | 0.88 | 自然资源局 | 2021—2025年 |
| 33 |  | 盈江县新城乡繁勐村建筑石料用灰岩矿 | 58.60 | 自然资源局 | 2021—2025年 |
| 34 |  | 盈江县新城乡新龙村1号砂岩矿 | 3.07 | 自然资源局 | 2021—2025年 |
| 35 |  | 盈江县新城乡新龙村2号砂岩矿 | 14.40 | 自然资源局 | 2021—2025年 |
| 36 |  | 盈江县卡场镇老母鸡田1号硅石矿 | 1.14 | 自然资源局 | 2021—2025年 |
| 37 |  | 盈江县卡场镇老母鸡田2号硅石矿 | 0.14 | 自然资源局 | 2021—2025年 |
| 38 |  | 盈江县卡场镇钽铌矿 | 0.07 | 自然资源局 | 2021—2025年 |
| 39 |  | 盈江县盏西镇松坡村1号冶金用石英岩矿 | 188.14 | 自然资源局 | 2021—2025年 |
| 40 |  | 盈江县盏西镇松坡村2号冶金用石英岩矿 | 8.49 | 自然资源局 | 2021—2025年 |
| 41 |  | 盈江县盏西镇松坡村3号冶金用石英岩矿 | 2.42 | 自然资源局 | 2021—2025年 |
| 42 |  | 盈江县支那乡崩懂村冶金用石英岩矿 | 0.60 | 自然资源局 | 2021—2025年 |
| 43 |  | 盈江县平原镇拉勐村1号建筑用砂岩矿 | 0.05 | 自然资源局 | 2021—2025年 |
| 44 |  | 盈江县新城乡新龙村建筑用砂岩矿 | 1.34 | 自然资源局 | 2021—2025年 |
| 45 |  | 盈江县芒章乡银河村2号冶金用石英岩矿 | 7.92 | 自然资源局 | 2021—2025年 |
| 46 |  | 盈江县芒章乡银河村1号冶金用石英岩矿 | 2.00 | 自然资源局 | 2021—2025年 |
| 47 |  | 盈江县平原镇勐町村历史遗留矿山 | 6.70 | 自然资源局 | 2021—2025年 |
| 48 |  | 盈江县卡场镇卡场村冶金用石英岩矿 | 0.20 | 自然资源局 | 2021—2025年 |
| 49 |  | 盈江县卡场镇老母鸡田3号硅石矿 | 0.06 | 自然资源局 | 2021—2025年 |
| 50 |  | 盈江县茶山碎石场勐展村微晶片岩矿 | 0.18 | 自然资源局 | 2021—2025年 |
| 51 |  | 盈江县剑雄水泥粉磨有限责任公司粘土矿山 | 2.69 | 自然资源局 | 2021—2025年 |
| 52 |  | 盈江县平原镇拉勐村3号建筑用砂岩矿 | 11.24 | 自然资源局 | 2021—2025年 |
| 53 |  | 盈江县太平镇弄盏村砖瓦用粘土矿 | 26.38 | 自然资源局 | 2021—2025年 |
| 54 |  | 盈江县芒章乡鲁洛村板岩矿 | 17.63 | 自然资源局 | 2021—2025年 |
| 55 | 农业空间生态修复项目 | 德宏州盈江县平原镇兴和等7个村国土综合整治（提质改造）项目 | 2037.86 | 自然资源局 | 2021—2025年 |
| 56 |  | 德宏州盈江县弄璋等2个镇飞勐等9个村国土综合整治（提质改造）项目 | 1789.09 | 自然资源局 | 2021—2025年 |
| 57 |  | 德宏州盈江县芒章乡璋刀等4个村国土综合整治（提质改造）项目 | 2654.76 | 自然资源局 | 2021—2025年 |
| 58 |  | 盈江县太平等2个乡（镇）拉丙等4个村及芒允分场、芒线分场国土综合整治（提质改造）项目 | 2050.66 | 自然资源局 | 2021—2025年 |
| 59 |  | 盈江县太平镇黄龙等3个村及岸罕分场国土综合整治（提质改造）项目 | 2556.21 | 自然资源局 | 2021—2025年 |
| 60 |  | 盈江县支那乡崩董等3个村国土综合整治（提质改造）项目 | 2458.21 | 自然资源局 | 2021—2025年 |
| 61 |  | 德宏州盈江县旧城镇东丙等3个村土地整治（提质改造）项目 | 802.91 | 自然资源局 | 2021—2025年 |
| 62 |  | 德宏州盈江县新城等5个乡镇红山等10个村国土综合整治（提质改造）项目 | 1285.53 | 自然资源局 | 2021—2025年 |
| 63 |  | 德宏州盈江县油松岭乡营庆等2个村国土综合整治（提质改造）项目 | 1737.50 | 自然资源局 | 2021—2025年 |
| 64 |  | 德宏州盈江县勐弄乡松园等2个村国土综合整治（提质改造）项目 | 366.77 | 自然资源局 | 2021—2025年 |
| 65 |  | 德宏州盈江县盏西镇邦朗等3个村国土综合整治（提质改造）项目 | 758.63 | 自然资源局 | 2021—2025年 |
| 66 | 支撑体系建设项目 | 盈江县智慧河道工程 | 800.00 | 水利局 | 2021—2035年 |
| 67 |  | 盈江县智能秸秆禁烧视频监控系统项目 | 289.35 | 德宏州生态环境局盈江分局 | 2021—2035年 |
| 68 |  | 盈江县生态环境监测能力建设项目 | 177.54 | 德宏州生态环境局盈江分局 | 2021—2035年 |
| 合计（万元） |  |  | 381501.09 |  |  |