附件2：

盈江县盈江农场社区管理委员会2024年度第二批中央衔接资金项目

实

施

方

案

编制单位：盈江县盈江农场社区管理委员会

2024年5月

- 一、项目资金批次

2024年第二批中央衔接资金

二、项目申报单位

盈江县盈江农场社区管理委员会

三、项目实施单位

盈江县盈江农场社区管理委员会

四、建设性质

新建

五、项目建设地点

盈江农场盈湘社区

六、项目名称

盈湘茶叶加工厂配套设施项目

七、建设内容及投资估算

建设茶叶加工机械设备连接输送带（杀青机、揉捻机、烘干机）及配电控制箱；建设厂区200m³消防水箱一座及相应配套设施。总投资58万元。

八、项目实施计划进度

项目计划实施期限7个月，即2024年6月—2024年12月。具体分为三个阶段：

（一）准备阶段

时间：2024年6月—7月，做好群众宣传发动和动员工作，按照项目程序，完成立项、招标、设计、造价等前期工作。

（二）实施阶段

时间：2024年8月—10月，组织项目实施，确保项目按时竣工，并及时完成验收移交，确保项目质量达到设计标准，能切实起到设计实效。

（三）总结阶段

时间：2024年11月—12月，完成所有项目结算、报账、总结等工作。

八、项目效益

（一）经济效益

茶厂配套设施建设项目旨在提高茶厂的生产效率、产品质量和环保水平，增强市场竞争力，提升市场占有率，促进可持续发展。不断提高企业的竞争力和。

（二）社会效益分析

- 该项目的实施，提升了茶叶初制场所的环境和加工条件，提高了茶叶产品品质，提升了当地茶叶产品的市场竞争力；随着茶叶加工能力的提升，还可以增加就业机会，对稳定社会环境秩序也起了一定的作用。

- （三）生态效益分析

通过茶厂的运作，可有效推广有机茶生产技术，提高农业生态保护能力，对优化环境起到了促进作用。茶树根系发达，固土能力强，其本身又是经济作物，既能增加农民收入，又能有效保持水土，变荒山为绿洲。可以这么说，发展茶产业既能发展经济，又能保护环境，是条可持续发展之路。

九、项目建设保障措施

（一）组织保障

切实加强党的领导，充分发挥党总揽全局、协调各方的核心作用，及时成立项目建设的相关组织保障机制，统筹推进工作力量、组织保障、规划实施、项目建设等方面的有机结合，不断强化组织管理，明确分工，落实责任。

（二）资金管理

严格按照相关规定，项目资金实行专项管理，专账核算，并严格按照实施方案标准执行，确保专款专用。项目领导小组负责对项目资金的管理及审批，坚持做到项目建设事前公示事后公告，提高资金使用透明度。

- （三）项目档案管理

加强项目建设的全程监督和检查，及时掌握项目进展情况和资金使用情况，并以报表的形式，按照要求及时向相关项目管理部门报送项目执行情况。盈江农场社区经济发展和国资监管办收集管理好项目相关工程档案及资金档案。

- （四）公示公告

- 通过政府门户网站、报刊、公示牌（栏）等平台，做到项目事前公示事后公告，公示公告期不少于10日。保障群众知情权、参与权、表达权和监督权。

- （五）认真做好项目资产移交及后续管理

项目竣工验收合格后，及时进行项目资产确权移交，并按照“谁受益、谁管理”的原则，督促接交方制定科学合理的项目后续管理办法，指导和监督接交方抓好项目后续管理，确保项目充分发挥效益。