附件2：

盈江县民族宗教事务局2024年度第二批

中央衔接资金项目

实

施

方

案

编制单位：盈江县民族宗教事务局

2024年5月

- 一、项目资金批次

2024年第二批中央衔接资金

二、项目申报单位

盈江县民族宗教事务局

三、项目实施单位

盈江县民族宗教事务局、新城乡人民政府

四、建设性质

新建、改扩建

五、项目建设地点

苏典乡苏典村、新城乡新城村、平原镇陇中村、卡场镇卡场村

六、项目建设内容及投资估算

盈江县民族宗教事务局2024年度第二批中央衔接资金200万元，计划实施4个项目。

1.盈江县2024年产业灌溉设施建设项目（苏典村），资金计划80万元，项目建设地点：苏典乡苏典村，项目建设内容：苏典乡苏典村腊马河大象寨沟三面浇灌60x60公分灌溉沟渠2公里。

2.新城乡农特产品交易市场建设项目（村集体经济），资金66万元，项目建设地点：新城乡新城村，项目建设内容：新城乡农特产品交易市场5#商业网点楼一幢,二层框架结构,建筑面积 212.00平方米及5#商业网点相关附属设施。

3.盈江县2024年农村饮水安全保障设施建设项目（陇中村），资金30万，项目建设地点：平原镇陇中村，项目建设内容：在平原镇陇中村卡子新建50立方米蓄水池1座，镀锌管网铺设2500米。

4.盈江县2024年农村饮水安全保障设施建设项目（卡场村），资金24万元，项目建设地点：卡场镇卡场村，项目建设内容：在卡场村景颇新朗安装人饮管网，安装DN40镀锌钢管2500米、DN32镀锌钢管1800米、DN15镀锌钢管1200米。

七、项目实施计划进度

项目计划实施期限7个月，即2024年6月—2024年12月。具体分为三个阶段：

（一）准备阶段

时间：2024年6月—7月，做好群众宣传发动和动员工作，按照项目程序，完成立项、招标、设计、造价等前期工作。

（二）实施阶段

时间：2024年8月—10月，组织项目实施，确保项目按时竣工，并及时完成验收移交，确保项目质量达到设计标准，能切实起到设计实效。

（三）总结阶段

时间：2024年11月—12月，完成所有项目结算、报账、总结等工作。

八、项目效益

（一）经济效益

一是项目建成后，给产业发展提供通行便利，保证群众实现稳定受益，带动周边产业发展，降低运输成本，对提高群众经济收入起到重要作用；二是提供就业岗位，增加群众收入，增加村集体经济收入来源；三是改善村寨基础设施，提升人居环境，对乡村旅游有一定推动作用。

（二）社会效益

一是项目的实施解决项目区域产业发展问题，解决群众产业基地出行困难问题，节约群众生产成本，更好的管理项目区域内产业生产发展，能带动周边产业发展，巩固脱贫攻坚成果；二是项目建成后，有效提高群众发展生产积极性，推动边境地区生产生活条件全面改善，提高人民群众获得感和守边护边的自觉性。

- （三）生态效益

- 项目的实施，能有效改善群众思想观念，践行“不砍树也能致富”的生态发展理念。发展绿色经济，环境保护和经济社会同步可持续发展。项目区自然、生态环境得到持续性保护，水资源得到综合利用，保护水土流失，生态环境在质和量上都有很大的改善。

九、项目建设保障措施

（一）组织保障

切实加强党的领导，充分发挥党总揽全局、协调各方的核心作用，及时成立项目建设的相关组织保障机制，统筹推进工作力量、组织保障、规划实施、项目建设等方面的有机结合，不断强化组织管理，明确分工，落实责任。

（二）资金管理

严格按照相关规定，项目资金实行专项管理，专账核算，并严格按照实施方案标准执行，确保专款专用。项目领导小组负责对项目资金的管理及审批，坚持做到项目建设事前公示事后公告，提高资金使用透明度。

- （三）项目档案管理

加强项目建设的全程监督和检查，及时掌握项目进展情况和资金使用情况，并以报表的形式，按照要求及时向相关项目管理部门报送项目执行情况。县民宗局、新城乡人民政府项目办收集管理好项目相关工程档案及资金档案。

- （四）公示公告

- 通过政府门户网站、报刊、公示牌（栏）等平台，做到项目事前公示事后公告，公示公告期不少于7日。保障群众知情权、参与权、表达权和监督权。

- （五）认真做好项目资产移交及后续管理

项目竣工验收合格后，及时进行项目资产确权移交，并按照“谁受益、谁管理”的原则，督促接交方制定科学合理的项目后续管理办法，指导和监督接交方抓好项目后续管理，确保项目充分发挥效益。