苏政请〔2024〕47号               签发人：窦文芳

苏典傈僳族乡人民政府关于请求对2024年

第二批省级衔接资金项目计划及资金

批复的请示

中共盈江县委农村工作领导小组：

根据县财政局关于《关于收到2024年第二批省级衔接资金的通知》（NO.084）文件，下达苏典乡2024年第二批省级衔接资金705万元，用于实施2024年苏典乡劈石村抓党建促乡村振兴“四位一体”项目，结合我乡“四位一体”项目申报情况以及项目实施、建设内容的实际情况，经研究，计划用于实施以下项目。

- 一、苏典傈僳族乡劈石村2024年抓党建促乡村振兴“四位一体”巩固提高优质蚕桑基地项目（小蚕共育室及附属设施建设）。概算投资388万元，含小蚕共育室及附属用房建设共2000㎡（包含小蚕共育室1500㎡、小蚕发放大棚200㎡、储存室<仓库>300㎡）及控温、控湿设备、蚕匾、蚕框生产设备安装等建设。

- 二、苏典傈僳族乡劈石村2024年抓党建促乡村振兴“四位一体”巩固提高优质蚕桑基地项目（水电设施及道路建设）。概算投资75万元，含水电管网等配套设施建设（包含沉砂池1个、集水池1个、水管网架设32镀锌钢管1.2公里等配套设施、安装变压器1台等配套设施建设）及基地道路路面硬化（含提升改造）约200m。

- 三、苏典傈僳族乡劈石村2024年抓党建促乡村振兴“四位一体”巩固提高优质蚕桑基地项目（新植桑园）。概算投资65万元，新植桑园100亩，含平整土地、灌溉胶管2公里，修建沉砂池1个，集水池2个。

- 四、苏典傈僳族乡劈石村2024年抓党建促乡村振兴“四位一体”巩固提高优质蚕桑基地项目（新建标准化蚕棚）。概算投资177万元，新建标准化蚕棚6500㎡左右，含木架蚕棚，场地硬化、隔热围挡等建设。

- 项目实施完成后，将提升产业发展，促进村集体经济及农户增收。为做好2024年苏典乡劈石村抓党建促乡村振兴“四位一体”项目，有序推进项目建设，确保项目如期竣工验收，恳请县委农村工作领导小组同意批复苏典乡2024年第二批省级衔接资金项目实施计划及资金下达为盼！

当否，请示。

附件：盈江县2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划安排表

- 苏典傈僳族乡人民政府

- 2024年8月21日

苏典傈僳族乡党政办公室              2024年8月21日印