盈江县2025年农村公厕建设项目（一期）

绩效自评报告

# 一、项目绩效自评工作开展情况

根据《中共盈江县委农村工作领导小组关于原则同意盈江县农业农村局2025年度衔接资金项目实施方案的批复》（盈农领发〔2025〕9号） 和《盈江县财政局关于下达2025年第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金（省级）的通知》（盈财农〔2025〕21号）文件要求，由县农业农村局负责组织实施盈江县2025年农村公厕建设项目（一期）建设。该项目于2025年4月开工，2025年8月31日完工，于2025年9月23日，由农业农村局组织项目建设有关单位、项目实施乡镇及县直有关部门完成验收工作。根据《盈江县财政局关于印发〈盈江县县级部门预算绩效运行监控管理暂行办法〉的通知》（盈财发〔2020〕171号）要求，县农业农村局严格按照项目绩效目标结合实际完成情况认真开展绩效自评工作。经自评，自评分为100分，绩效自评为优。

# 二、项目基本情况

（一）项目背景和内容

项目背景：近年来，随着农村人居环境整治提升工作不断深入，农民生活水平的提高，农村公厕需求不断增大，公厕建设已成为当前农村人居环境整治的重要内容。公厕建设不仅可以改善农村环境卫生状况，提升村民生活品质，还可以有效防止粪污污染土壤和水源，促进农村环境卫生的提升。因此，经村组、乡镇、县直相关单位自下而上对农村公厕建设项目进行申报。通过《中共盈江县委农村工作领导小组关于原则同意盈江县农业农村局2025年度衔接资金项目实施方案的批复》（盈农领发〔2025〕9号）批准盈江县2025年农村公厕建设项目（一期）。

项目内容：新建农村卫生公厕5座，其中：弄璋镇南永村新建公厕2座、太平镇弄盏村新建公厕1座、新城乡红山村新建公厕1座、勐弄乡勐弄村新建公厕1座。

（二）资金情况

根据《盈江县财政局关于下达2025年第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金（省级）的通知》（盈财农〔2025〕21号），项目到位资金70万元，全部为省级财政衔接资金，资金到位率100%。主要支持农村公厕改造建设5座。

截至9月28日，项目资金已支出70万元，支出率100%。

（三）项目主要内容和实施进展情况

盈江县2025年农村公厕建设项目（一期）执行县统筹，村申报、乡审核、县审定、县级领导小组审核，州市领导小组审定程序，符合《云南省财政厅等6个部门关于印发云南省衔接资金项目资金管理操作手册的通知》（云财农〔2023〕191号）要求。项目主要内容和实施进展情况如下：

新建农村卫生公厕5座。厕位数（男/女）7个（3/4），建筑面积25m²以上，公厕室内净高≥3.5米。厕所类型为三格化粪池厕所；化粪池有效容积≥9 m³，化粪池容积比例为2:1:3（过粪管内壁光滑，管内径为≥110mm，长度≥550mm），化粪池有效深度≥1000mm。以及相关水、电等附属设施。

截至8月31日，已完成农村卫生公厕改造建设5座，完工率100%。

# 三、项目绩效目标完成情况

（一）总体目标预期完成情况

一是完成农村卫生公厕改造建设5座，完工率100%。二是项目资金支出70万元，支出率100%。

（二）各项目绩效指标进展分析和完成情况

1.数量指标：新建农村公厕5座，完工5座，完工率100%。

2.质量指标：完成新建5座公厕验收，项目工程验收合格率100%。

3.时效指标：截至8月31日，新建5座公厕均已完工，项目工程完成及时率100%。

4.成本指标：工程项目成本预算70万元，实际完成投入资金70万元，完成率100%。

5.经济效益指标：无。

6.社会效益指标：项目区覆盖受益村4个。

7.生态效益指标：无。

8.可持续影响指标：项目区群众可受益年限至少8年。

9.服务对象满意度指标：受益群众满意度大于等于95%，项目建成后农村环境卫生将进一步得到改善，群众的幸福感、获得感将得到稳步提升，项目的建设得到项目区域群众的认可。

# 四、存在的问题及原因分析

无

# 五、下一步工作措施

持续做好农村“厕所革命”政策宣传，引导群众文明如厕、规范使用，确保公厕正常使用。

# 六、其他需要说明的问题

无

附件：盈江县2025年农村公厕建设项目（一期）项目绩效自评表

盈江县农业农村局

2025年10月15日