项目绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 |  | 盈江县农场7.28茶叶加工厂灾后恢复重建项目（三期） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 盈江县人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 盈江县盈江农场社区管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 292 | 292 |  | 292 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 292 | 292 |  | 292 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标（1）采购130炒干机10台、20万大卡燃烧机10台、鲜叶储青槽1台。（2）茶叶精制设备一套(DF53色选机1套 、6CFC-600风选机 1套、6CSPY-150圆筛机组1套、6CD-240抖筛机组1套、150车色机3组、连接输送带）。（3）800㎡钢架车间提质增效、建设车间配电室、车间厂区水、电、照明安装、购置安装20吨和1吨电子秤及其他附属工程（厂区排水沟、车间消防设施）。 |  |  |  |  |  | 2025年7月30日，完成采购130炒干机10台、20万大卡燃烧机10台、车间配电室1200m、配电箱2台、照明灯15套、20吨和1吨电子秤、消防水管26.4m、污水管120m、消火栓14套。DF53色选机1套、6CFC-600风选机 1套、6CSPY-150圆筛机组1套、6CD-240抖筛机组1套、150车色机3组。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一 级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指 标值 | 实际完 成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 车间配电室、车间和厂区水、电、照明安装 |  |  | 1套 | 1套 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 电子秤（20吨、1吨） |  |  | 2套 | 2套 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 茶叶精制设备1套(DF53色选机1套、6CFC-600风选机 1套、6CSPY-150圆筛机组1套、6CD-240抖筛机组1套、150车色机3组、连接输送带） |  |  | 1套 | 1套 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 130炒干机 |  |  | 10台 | 10台 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 20万大卡燃烧机 |  |  | 10台 | 10台 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 鲜叶储青槽 |  |  | 1台 | 1台 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 受益群众数 |  |  | ≥2354人 | ≥2354人 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  |  | 100% | 达标 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本 |  |  | ≤292万元 | 233.09万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 效益指标 | 经济效益 指标 | 茶厂年利润增长 |  |  | 有效增长 | 0 | 10 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 保障茶厂员工就业 |  |  | 有效保障 | 0 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影 响指标 | 可持续使用年限 |  |  | ≥20年 | ≥20年 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象 满意度 指标 | 受益群众满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 其他需要说明的事项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90 |  | 自评等级：良 |  |