太平镇弄盏村挡水坝建设绩效自评报告

- 一、项目绩效自评工作开展情况

- 为了确保2025年衔接资金项目的顺利实施和有效监控。我们选择了以下监控方法以确保项目绩效：

- 1.定期报告：通过定期报告了解项目实施情况，包括进度、预算、质量等。

- 2.现场检查：通过定期现场检查，了解项目实际情况，及时发现和解决问题。

- 3.数据分析：通过数据分析，评估项目绩效，为决策提供支持。

- 二、项目基本情况

- （一）项目背景

- 太平镇地处盈江县西南部，距县城12千米，位于东经97°31′43″～97°54′12″，北纬24°26′11″～24°36′3″之间，海拔291.5～2596米，国土面积4221800平方米。东与太平镇隔江相望，南与缅甸相邻，西与昔马、铜壁关接壤，北与平原镇毗邻。境内中、低山与宽窄谷盆地、热区交错相间，呈“两夹一坝一河”的地貌景象。国境线长24.7千米，森林覆盖率为70.64%。全镇辖太平、弄盏、黄龙、龙盆、卡牙、大寨、贺回、璋西、芒允、拉丙、雪梨11个村委会，110个村民小组6118户27146人，汉族、傣族、景颇族、傈僳族等民族世代和谐居住于此。是“西南古丝绸之路”的重要出口通道和震惊中外的“马嘉里”事件发生地。辖区大盈江穿流而过，江岸绿树成荫、芦花飞雪；有鸟类500余种，占全国鸟类数量的1/3以上，最容易观测到3种犀鸟的中国犀鸟谷热带雨林位于其中，是开发绿色产业的宝地；有通往邻国缅甸北方重镇八莫的盈八公路，是盈江县至缅甸八莫、密支那的交通要道。

- （二）资金情况

- 资金安排、支持环节、支出情况根据《中共盈江县委农村工作领导小组关于同意盈江县2025年度第一批衔接资金（中央资金）项目计划及资金的批复》（盈农领发〔2025〕1号）文件和《德宏州财政局关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（德财农〔2024〕128号）文件要求，县财政局向太平镇人民政府下达2025年第一批衔接资金（中央资金）694万，其中30万用于太平镇弄盏村挡水坝建设。

- （三）项目主要内容和实施进展情况

- 太平镇弄盏村挡水坝建设主要内容：1.挡水坝基座开挖一般土方1500m³；2.新建长30m，高4米C25毛石混凝土拦水坝390m³；3.新建一垛直形墙223m²。

- 项目建设期为：2025年3月—2025年6月。具体建设计划为：

- 第一阶段：2024年8月—2025年2月，建立健全项目组织机构，成立项目建设领导小组及办公室，做好项目建设前期工作并编制上报项目实施方案、县级审查等程序。

第二阶段：2025年3月—4月为项目资金安排项目招标、签订合同、项目实施、组织项目竣工验收结算、项目资产移交、项目资产后续管理阶段。

- 1.组织管理。镇乡村振兴办负责项目入库程序，项目入库均履行村申报、乡审核、县审定的程序，项目办负责项目实施的进度跟进、项目组织验收情况，财务室负责项目的资金管理，资金的收支情况均按照衔接资金管理办法进行管理，项目实施过程中资金使用情况、项目开工竣工、项目库入库情况均进行公示公告。

- 2.项目管理。建立规范化、制度化的项目管理机制，严格按照基本建设程序，实行项目法人制，物质采购招投标制、公示公告制。加大项目监管力度，切实按照文件批复内容及规模组织实施项目建设，严禁随意变更建设内容、建设规模和改变资金用途。强化项目发展质量管理，确保项目建设效益。

- 3.项目档案管理。建立健全项目档案管理制度，由项目实施单位安排专人负责，收集整理相关文件、票据等材料的分类建档和管理工作，确保项目竣工后审计、验收工作的顺利开展。

- 三、项目绩效目标完成情况

- 1.在汛期，能够有效阻挡洪水泥石流，保护村庄和农田免受洪水泥石流侵袭。减少洪水对村民生命财产和基础设施的破坏，降低灾害损失。

- 2.形成的水域可以改善周边生态环境，为水生生物提供栖息地。促进水域生态系统的恢复和发展，增加生物多样性。

- 四、原因分析

- 无

- 五、下一步工作措施

- 一是在竣工验收结算阶段组织设计、施工、监理等相关单位进行项目竣工验收，严格按照项目实施方案和建设标准核对各项工程完成情况。二是对项目资金使用情况进行全面审计结算，确保资金使用合理、合规，账目清晰。三是完成项目资产移交手续，明确后续管理责任主体，同时制定项目资产后续管理制度和维护计划。四是持续监督与优化，镇项目办加强对项目整体的监督，包括项目库信息更新，确保项目实施全过程信息准确、公开透明，尤其是资金使用、项目进度等公示公告内容的更新。五是项目办与财务室协作，总结项目管理经验，为后续类似项目提供参考，优化项目管理流程和机制，提高项目实施效率和质量。

- 六、其他需要说明的问题

- 无

- 附件：项目绩效自评表

- 盈江县太平镇人民政府

- 2025年4月10日