2025年盈江县旧城镇大寨安置点产业发展成效奖补项目绩效自评情况报告

- 一、项目绩效监控工作开展情况

# 2025年6月30日，旧城镇人民政府组织项目承建单位、监理单位和设计单位对旧城镇人民政府负责实施的盈江县旧城镇大寨安置点产业发展成效奖补项目开展实地检查工作，主要检查的内容为对照项目绩效目标检查项目实施情况。

# 二、项目基本情况

## （一）项目背景和内容

## 项目背景：根据项目编制要求，经村、镇、县直相关部门自下而上对项目进行申报，在县委农村工作领导小组办公室组织评审的基础上进行修改完善，项目批复后旧城镇人民政府积极组织实施项目建设。

项目内容：

1.新建售卖区钢结构遮雨棚256.5平方米；

2.新建农副产品售卖平台房屋，建设钢结构房屋609平方米；

3.新建露天农副产品售卖平台可移动伸缩钢结构雨棚3个总面积780平方米；

4.在售卖平台房屋单侧安装摇杆式遮雨、遮阳棚17个采用铝杆、帆布，焊接安装在房屋主体上；

5.制作安装露天摊位售卖货架196个；警示标识杆安装38根；

6. 乡村振兴市集内小吃区污水管道改造150米。

## （二）资金情况

县级安排2025年第三批省级财政衔接资金50万元用于实施盈江县旧城镇大寨安置点产业发展成效奖补项目，截至9月底，项目进度为100%，资金支出50万元，支出率100%。

（三）项目主要内容和实施进展情况

# 项目经村申报、镇审核后报县级审核入库，县级下达项目建设批复文件后，由项目实施单位上会研究项目建设（采购）相关工作，项目实施前在项目实施所在地公示项目建设资金安排计划等相关信息，完成项目采购后及时开工实施项目建设；项目实施过程中，由镇上、监理单位、项目所在地村委会、村民小组共同监督项目建设情况，确保项目建设质量。

# 三、项目绩效目标完成情况

1.总体目标预期完成情况。截至2025年9月，已完成总体预期目标100%的工程量。

2.各项目绩效指标进展分析和完成情况。

数量指标：①新建售卖区钢结构遮雨棚256.5平方米，已完成；②新建农副产品售卖平台房屋，建设钢结构房屋609平方米，已完工；③新建露天农副产品售卖平台可移动伸缩钢结构雨棚3个总面积780平方米，已完成；④在售卖平台房屋单侧安装摇杆式遮雨、遮阳棚17个采用铝杆、帆布，焊接安装在房屋主体上，已完成；⑤制作安装露天摊位售卖货架196个，已完成、警示标识杆安装38根，已完工；⑥乡村振兴市集内小吃区污水管道改造150米，已完工。

质量指标：项目工程验收合格率100%，项目已完工，已验收。

时效指标：项目工程完成及时率100%，截至9月底完成100%。

成本指标：工程项目成本预算50万元，计划工程结算投入资金50万元。

经济效益指标：促进产业发展，扩大农副产品交易空间，促进群众增收，壮大村集体经济，预计带动群众增收500人。

社会效益指标：促进搬迁点产业发展，进一步完善基础配套设施，扩大市场交易空间，改善基础设施条件，创造收益解决村集体经济发展困境和基层无钱办事的难题，收益用于盈江县旧城镇大寨易地扶贫搬迁安置点公共基础设施维护，困难搬迁群众后续帮扶，带动群众增收

生态效益指标：保护生态环境，减少污染。

可持续影响指标：工程设计使用年限大于等于10年，项目建成后将持续影响项目区域内搬迁点产业形成良好的发展趋势。

服务对象满意度指标：受益群众满意度大于等于95%，项目建成后群众的收益将得到提升，项目的建设得到项目区域群众的认可。

# 四、存在的问题及原因分析

一是项目建设内容能对照绩效目标实施，存在的主要问题是项目区域雨水较多，给施工带来不便，未能及时完成项目建设，目前项目正在实施中；二是项目建设后还未及时支付项目资金。

# 五、下一步工作措施

加快完成项目建设，使项目区域搬迁点及周边群众尽早受益，带动周边产业发展。

# 六、其他需要说明的问题

无

旧城镇人民政府

2025年6月30日