项目绩效监控表

（2025年度）

| 项目名称 |  | 铜壁关乡三合村嘎独一二组草果产业提质增效项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 盈江县农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 县委统战部县民宗局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 72 | 72 |  | 72 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 72 | 72 |  | 72 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：建设蓄水池30立方6个。 目标2：铺设70号水管管网2700米。 |  |  |  |  |  | 项目已完工，正在开展项目验收相关工作。实际完成2米宽拦水坝2座、9.5米宽拦水坝1座、3.4米宽拦水坝1座、30立方钢筋混凝土蓄水池6座、各类胶管架设6776米及相关的阀门和防水套管安装等建设内容。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1:30立方蓄水池 |  |  | 6个 | 6 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标 2：水管管网铺设 |  |  | 2700米 | 6776 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标 1：项目工程验收合格率 |  |  | 100% |  | 10 |  | 0 |  | 项目正在实施 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标 1：项目工程完成及时率 |  |  | 100% | 80% | 10 |  | 8 |  | 项目还未完工 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标 1：计划投入金额 |  |  | 72万元/个 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1：带动增收村民小组数 |  |  | ≥2个 | ≥2个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标 1：受益群众 |  |  | ≥180户 | ≥180户 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标 1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标 1：工程设计使用年限 |  |  | ≥10年 | ≥10年 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 指标 1：受益农户满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他需要说明的事项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 88 |  | 自评等级：良好 |  |