2025年铜壁关乡三合村嘎独一二组草果产业提质增效项目绩效自评报告

- 项目绩效监控工作开展情况

# 2025年8月20日，县委统战部县民宗局对铜壁关乡三合村嘎独一二组草果产业提质增效项目开展实地检查工作，主要检查的内容为对照项目绩效目标检查项目实施情况。

# 二、项目基本情况

## （一）项目背景和内容

## 项目背景：根据项目编制要求，经乡镇、县直相关部门自下而上对项目进行申报，在县委农村工作领导小组办公室组织评审的基础上进行修改完善，项目计划经报县十八届人民政府第58次常务会议审定通过。

项目内容：建设蓄水池30立方6个，铺设70号水管管网2700米。

## （二）资金情况

县级安排2025年第一批中央财政衔接资金72万元用于实施铜壁关乡三合村嘎独一二组草果产业提质增效项目，截至7月底，项目进度为100%，资金支出72万元，支出率100%。

（三）项目主要内容和实施进展情况

# 项目经村申报、乡审核后报县级审核入库，县级下达项目建设批复文件后，由项目实施单位完成项目采购意向公示，由项目实施单位上会研究项目建设（采购）相关工作，项目实施前在项目实施所在地公示项目建设相关信息，完成项目采购后及时开工实施项目建设；项目实施过程中，由项目建设单位、监理单位、项目所在地乡镇、村委会、村民小组共同监督项目建设情况，确保项目建设质量。

# 三、项目绩效目标完成情况

1.总体目标预期完成情况。截至2025年7月，已完成总体预期目标100%的工程量

2.各项目绩效指标进展分析和完成情况

数量指标：①蓄水池6个，完成6个；②水管管网铺设2700米，完成6776米。

质量指标：项目工程验收合格率100%，验收合格。

时效指标：项目工程完成及时率100%，截至7月全部实施完成，完成率100%。

成本指标：工程项目成本预算72万元，计划工程结算投入资金72万元。

经济效益指标：带动村民小组数2个，项目完工后能够带动2个村民小组发展产业。

社会效益指标：受益群众大于等于180户，项目实施区域村民小组户数。

可持续影响指标：工程设计使用年限大于等于10年，项目建成后将持续影响项目区域内产业形成良好的发展趋势。

服务对象满意度指标：受益群众满意度大于等于90%，项目建成后群众的收益将得到提升，项目的建设得到项目区域群众的认可。

四、存在的问题及原因分析

- 下一步工作措施

督促项目受益辖区村民管护好、用好项目建设设施。

- 其他需要说明的问题

- （包括可能对项目绩效产生影响的因素、往年绩效评价发现问题整改情况等）

中共盈江县委统一战线工作部

2025年8月30日