B

公开

盈江县财政局

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

盈财函〔2023〕65号

对盈江县第十八届人大二次会议

第135号建议的答复

李尚板代表：

你们提出的“关于新城乡下芒弄村内道路硬化工程项目尾欠工程款的建议”，已交我们研究办理，现答复如下：

首先感谢你们对我们工作的关心与支持。经核实，该项目纳入“2017年一事一议财政奖补普惠制项目”财政资金49万元，自筹3万元，共52万元。项目施工时，村寨要求把原来不在施工范围的活动场地及入户道路增加工程量，县财政负责对原计划实施的工程内容进行结算，导致进村主路153.4米无财政资金解决。垫资继续施工是由施工方、乡政府、村民小组进行洽商，由施工方垫资施工，由乡政府负责解决，财政不负责对垫资所欠余款负责。建议由乡政府提出申请，申请人大建议专项办理资金解决缺口资金。

以上是我局对你们所提建议的答复，如有不妥，请多指正。再次感谢你一直以来对盈江财政工作的关心支持。

盈江县财政局

2023年6月13日

（承办人：杨世妍    联系电话：13759247350）

抄送：县人大常委会选联工委、县政府督查室。