
[image: image1.png]



盈发改基础复〔2021〕22号

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

盈江县发展和改革局关于盈江工业园区农民工返乡创业园建设项目可行性研究报告的批复

云南盈恒投资开发有限公司：

你公司报来《关于请求审批盈江工业园区农民工返乡创业园建设项目可行性研究报告的请示》盈恒发【2021】15号收悉，为加快盈江工业园区转型升级步伐，加快盈江轻工产业发展，加快扶贫产业顺利落地，为本地居民提供更多的就业机会，我局同意由云南省设计院集团工程投资有限公司编制的《盈江工业园区农民工返乡创业园建设项目可行性研究报告》，现批复如下。
一、原则同意可行性研究报告提出的项目建设方案，在下一阶段要进一步优化。
二、建设项目名称：盈江工业园区农民工返乡创业园建设项目

三、建设项目地点：盈江工业园区仕明片区
四、建设性质：新建
五、项目法人：云南盈恒投资开发有限公司，法人代表：段忠朝。
六、建设规模及内容：项目规划用地面积207072.22㎡（310.6亩），总建筑面积338519.07平方米（其中：主要生产厂房建筑面积259043.74㎡，辅助生产厂房建筑面积23515.52㎡，运营区建筑面积6747.91㎡，办公生活区建筑面积42546.96㎡，屋面楼梯间及地下室建筑面积6664.94㎡），以及室外配套基础设施。

七、建设周期：2021年3月-2022年12月
八、项目投资估算：项目估算总投资114275.38万元。其中：工程费用86770.87万元，工程建设其他费15954.54 万元，预备费用7571.97万元；建设期利息3978.00万元。

九、资金来源：86000万元为银行贷款，其余资金由企业多渠道自筹。
接文后，请严格按照我局的批复完善相关手续，待手续齐全方可开工。在资金管理上严格执行国家资金管理的有关规定。

                               盈江县发展和改革局
                                 2021年2月8日

盈江县发展和改革局　　　　　　 2021年2月8日印发
PAGE  
2

