盈发改基础复〔2021〕135号

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

盈江县发展和改革局关于盈江工业园区仕明片区9号道路延长线可行性研究报告的批复

盈江县工业园区管理委员会：

你单位报来《盈江县工业园区管理委员会关于请求审批仕明片区9号道路延长线可行性研究报告的请示》盈园管发〔2021〕21号收悉，我局同意由云南省翔鸿建工设计有限公司编制的《盈江工业园区仕明片区9号道路延长线可行性研究报告》，现批复如下。

一、建设项目名称：盈江县工业园区仕明片区9号道路延长线建设工程

二、建设项目地点：盈江工业园区仕明片区

三、建设性质：续建

四、建设单位：盈江县工业园区管理委员会

五、建设规模及内容：道路全长557.696米，其中：1段路411.474米、2段路146.222米。道路规划设计为沥青路面，路宽12米（路面宽度7米，两侧人行道各宽2.5米）。同时配套给排水、路灯、绿化等附属工程。

六、建设周期：2021年7月—11月

七、项目投资估算：项目概算投资总额为654.4万元。

八、资金来源：盈江县财政局。

接文后，请严格按照我局的批复完善相关手续，待手续齐全方可开工。在资金管理上严格执行国家资金管理的有关规定。

盈江县发展和改革局

2021年7月22日

盈江县发展和改革局　　　　　　 2021年7月22日印发