盈发改农经复〔2021〕148号

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

盈江县发展和改革局

关于盈江县“6·12”地震水利灌溉渠道

应急修复项目实施方案的批复

盈江县水利局：

你局上报的《盈江县水利局关于审批盈江县“6·12”地震水利灌溉渠道应急修复项目实施方案的请示》（盈水发〔2021〕142号）已收悉，经研究，现批复如下：

- 一、项目名称：盈江县“6·12”地震水利灌溉渠道应急修复项目

二﹑项目建设单位：盈江县水利局

三﹑项目建设性质：应急修复

四﹑项目建设地点：盈江县平原镇、太平镇

五、建设年限：2021年6月至2021年7月

六﹑项目建设内容及规模：（1）在西大沟K3+780处外边坡设置钢筋石笼20米、K4+330～K4+370段拆除重建并封盖盖板；

（2）回龙河北干渠K1+266～K1+296段拆除重建并封盖盖板，外边坡设置钢筋石笼50米；（3）贺拉沟K0+260～K0+576土渠段进行防渗衬砌、K0+660～K0+720段、K0+750～K0+900段、K0+903.1～K0+930段等3段渠道的底板加固。

七﹑项目总投资及资金来源：项目预算投资总额为60.63万元，其中资金来源为盈抗震办发〔2021〕7号下达救灾资金260万元中的60万元，剩余0.63万元为水利部门自筹。

- 八、接文后，请严格按照我局的批复完善相关手续，待手续齐全方可开工。在资金管理上严格执行国家资金管理的有关规定。

- 盈江县发展和改革局

- 2021年6月17日

盈江县发展和改革局　　　　　 　 2021年6月17日印发