盈发改农经复〔2021〕78号

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

盈江县发展和改革局

关于2021年盈江县平原镇

高里村以工代赈示范工程实施方案的批复

盈江县平原镇人民政府：

你镇上报的《平原镇人民政府关于请求审批2021年盈江县平原镇高里村以工代赈示范工程实施方案的请示》（平政发〔2020〕170号）已收悉，经研究，现批复如下：

- 一、项目名称：2021年盈江县平原镇高里村以工代赈示范工程

二﹑项目建设性质：新建

三﹑项目建设单位：平原镇人民政府

四﹑项目建设地点：盈江县平原镇高里村

五、建设年限：2021年1月—2021年12月

六﹑项目建设内容及规模：1、新建3条进村道路，总长 3.0Km，路基宽度为4m～5m，采用混凝土路面，全线共设置DN1000圆管涵8道，圆管涵全线长 99m。

2、实施改扩灌溉排涝沟渠共计10.0Km，断面尺寸0.3m×0.4m～0.5m×0.6m（B×H）。

3、中地产田改造300亩。

七﹑项目总投资及资金来源：项目概算投资总额为721.02万元。资金来源自筹。

- 八、招投标按照《中华人民共和国招标投标法》等相关规定，认真做好项目建设招投标工作。

- 九、接文后，请严格按照我局的批复完善相关手续，待手续齐全方可开工。在资金管理上严格执行国家资金管理的有关规定。

- 盈江县发展和改革局

- 2021年4月28日

盈江县发展和改革局　　　　　 　 2021年4月28日印发