旧政发〔2022〕27号

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

旧城镇人民政府

关于印发旧城镇2021年土地卫片违法用地

整治工作方案的通知

各村、镇直各相关站所：

《旧城镇2021年土地卫片违法用地整治工作方案》经镇党委政府研究通过，现将此方案印发给涉及的各村和相关站所，请严格按照方案执行。

（此件公开发布）

旧城镇人民政府

2022年2月28日

旧城镇2021年土地卫片违法用地整治

工作方案

为进一步推进旧城镇土地卫片违法用地整治工作，促进美丽乡村建设，助推乡村振兴战略实施，根据机构改革以后的职能职责划分，根据《德宏州人民政府办公室关于开展2021年土地卫片执法检查违法占用耕地问题整改督办工作的通知》、《盈江县2021年度土地卫片违法用地整改工作方案》等文件要求，结合旧城镇2021年度土地卫片违法用地情况，制定本方案。

- 整治要求

- 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，实行最严格的耕地保护制度，像保护大熊猫一样保护耕地。按照国家、省、州对卫片执法工作“严起来”的要求，加大执法力度，依法履职尽责，做到“早发现、早制止、早查处”，对2021年度土地卫片违法用地进行整改；对土地违法问题严重的乡镇主要负责人进行警示约谈、责任追究。确保完成2021年土地卫片执法检查工作。

二、存在问题

- 2021年度上级共下发我镇土地卫片违法用地图斑5个，监测面积10.7亩，其中占耕地面积7.9亩，占基本农田面积3.62亩。

三、5个违法占耕图斑的整改措施及时限

1.宅基地图斑1个，占用耕地面积4.08亩，占基本农田面积1.87亩。

土地坐落：旧城镇贺勐村委会中蛮岗村民小组

责任单位及责任人：旧城镇人民政府，刘安能、哏传芳、思治华、克元静

整改措施：核实是否属于村庄规划范围。对位于村庄规划范围内的，由辖区乡镇简易程序拆除；位于村庄规划范围外的，由县农业农村局查处后，由乡镇组织拆除。

- 暂时无法整改的文化活动室用地图斑个，占用耕地面积3.65亩，占基本农田面积1.75亩。

土地坐落：旧城镇东丙村旧城镇东丙村委会芒环村民小组

责任单位及责任人：旧城镇人民政府，孔小肆、杨光利、李早迈、思治华、克元静

整改措施：乡镇简易程序拆除

3.暂时无法整改违法图斑1个，占用耕地面积0.01亩，占基本农田面积0亩。

土地坐落：旧城镇旧城村委会大寨搬迁点

责任单位及责任人：旧城镇人民政府，孟成兴、岩过保、思治华、克元静

整改措施：严格按照土地法的相关规定依法依规查处，后续例入成片开发方案，完善用地手续。

4.需拆除恢复的图斑2个，占用耕地面积0.16亩，占基本农田面积0亩。

土地坐落：旧城村委会小弄宝村民小组、旧城村委会拉弄村民小组

责任单位及责任人：旧城镇人民政府，孟成兴、岩过保、思治华、克元静

整改措施：乡镇简易程序拆除。

四、有关工作要求

（一）各相关村委会、站所要高度重视此项工作，坚持以问题整改为导向，举一反三，及时进行研究部署，组建工作专班，明确责任领导和责任人，制定强有力的工作措施，压实工作责任，及时开展违法占地整改工作。

（二）请镇人大、镇纪委加强对此项工作的督查检查，对整改主体责任不落实、整改推进不力、不及时报告有关情况、未按时完成整改的，镇党委政府将严肃追责问责。

旧城镇党政办公室                         2022年2月28日印发