
盈江县交通运输局

2024年部门预算重点领域

财政项目文本公开

一、项目名称

腾陇高速公路盈江出口延长线PPP项目（以下简称本项目）。
二、立项依据

本项目于2017年7月10日获得盈江县发改局立项批复文件（盈发改基础复〔2017〕189号）启动，于2017年11月10日获得政府批复文件，同意采用PPP模式实施，并授权盈江县交通运输局为实施机构，云南盈恒投资开发有限公司作为政府方出资代表（盈政复〔2017〕305号）。本项目于2018年1月11日获得盈江县人民代表大会常务委员会的通过，同意采用PPP模式实施，并同意将本项目的财政支出责任纳入县财政年度预算和中长期财政规划（盈人发〔2018〕3号）。
三、项目实施单位

盈江县交通运输局。
四、项目基本概况

腾陇高速公路盈江出口延长线项目建设地点位于云南省盈江县境内，全长7.48公里（利用老路1.67公里），建设里程5.81公里，起点（K0+000）位于腾陇高速公路盈江县城立交连接线止点，接省道S233线（腾陇二级公路K69+400），止点K7+482位于盈江县弄璋大桥连接线起点。主要包括路基工程、路面工程、排水工程、照明工程等交通附属设施工程。项目核定的预算总金额为426,921,700元，目前经审计初步认定总投资为388,191,200元。
五、项目实施内容

本项目建设内容主要包括路基工程、路面工程、排水工程、照明工程等交通附属设施工程，公路等级为一级公路，全长5.82km，设计速度60km/h，路基宽33m（红线宽40m，两侧各加3.5m绿化带），双向六车道。其中：行车道宽2×3×3.75m，硬路肩宽2×3.0m,中间带宽3.0m(中央分隔带宽2.0m，右、左侧路缘带宽2×0.5m)，土路肩宽2×0.75m。
六、资金安排情况

资金主要用于项目公司还本付息、支付工程款及道路运营维护管理。

七、项目实施计划

本项目已完成竣工验收工作，2024年主要实施道路运营维护工作。

八、项目实施成效

本项目于2021年5月14日完成交工验收工作，2021年5月17日进入运营期。2023年11月9日完成竣工验收工作，2021年8月11日—12日完成建设期绩效评价，建设期绩效评价最终得分为94.96分，达到不兑取履约保函金额标准；2022年4月21日，完成第一年运营期绩效评价，运营期绩效评价最终得分为93.14分；2023年4月21日，完成第二年运营期绩效评价，运营期绩效评价最终得分为93.46分；达到政府全额支付可行性缺口补助的标准。本项目的建设期及运营期绩效评价程序由盈江县交通运输局、盈江县财政局共同监督完成。

