附件：
盈江县拟申请销号自然保护区（地）生态环境问题公示表
	环境问题1
	该点位区域瑞丽江-大盈江国家级风景名胜区铜壁关片区核心景区（97°36′12″E 、24°42′08″N），为那邦电站建设期弃渣场，2012年停止使用。2022年11月，那邦镇那邦村瓦蕉村民小组在该弃渣场内采挖砂石，用于乡村振兴产业道路铺筑。

	问题点位
	53-F-008-ID-0002
	问题类型
	其他活动

	整改方案

编制单位
	那邦镇人民政府

	整改目标
	停止采挖，恢复现场植被。
	整改目标任务
完成情况
	已按要求完成整改，现场植被恢复中。

	整改措施
	措施1：
	立行立改，停止采挖活动。
	责任单位
	那邦镇政府
	整改时限
	立行立改
	完成情况（效果）
	已完成

	
	措施2：
	组织人员对现场进行分台整理，覆土后播撒草籽，恢复现场植被。
	责任单位
	那邦镇政府
	整改时限
	立行立改
	完成情况（效果）
	已按要求完成整改，现场植被恢复中。

	
	措施3：
	
	责任单位
	
	整改时限
	
	完成情况
	


	环境问题2
	该点位位于云南铜壁关省自然保护区盈江管护分局支那管护站辖区（98°05′59.21″E、25°19′00.50″N），为支那乡支东村白岩村民小组余熊能羊圈。2017年期间，余熊能在保护区缓冲区（仙鸡丫口）私自搭建羊圈。

	问题点位
	2018 53000011336
	问题类型
	其他活动

	整改方案

编制单位
	云南铜壁关省自然保护区管护局盈江管护分局

	整改目标
	立行立改，限期拆除，恢复现场植被，加强事后监管。
	整改目标任务
完成情况
	已按要求完成整改，现场植被已恢复。

	整改措施
	措施1：
	加强宣传教育对当事人进行了批评教育，并加强了事后监管，确保违法行为再次发生。

	责任单位
	盈江管护分局 
	整改时限
	立行立改
	完成情况（效果）
	对当事人余熊能耐心开导、劝说，当事人意识到自身错误，并表示今后不再私自搭建羊圈。

	
	措施2：
	植被恢复：采用自然恢复和人工恢复的方式对被破坏区域进行生态恢复。
	责任单位
	盈江管护分局
	整改时限
	立行立改
	完成情况（效果）
	已按要求完成整改，现场植被已恢复。

	
	措施3：
	
	责任单位
	
	整改时限
	
	完成情况
	


	环境问题3
	该点位位于云南铜壁关省自然保护区盈江管护分局那邦管护站辖区（97°34′36.00″E、24°42′45.00″N），为昔马镇保边村委会火石沟村民小组早兴荣承包地块。2014-2015年期间，早兴荣在那邦勐乃河边承包地块进行自主采砂活动。

	问题点位
	2018_53000011280
	问题类型
	其他活动

	整改方案

编制单位
	云南铜壁关省自然保护区管护局盈江管护分局

	整改目标
	立行立改，停止采砂活动，恢复现场植被，加强事后监管
	整改目标任务
完成情况
	已按要求完成整改，现场植被已恢复。

	整改措施
	措施1：
	联合执法：联合盈江县森林公安局、那邦镇派出所、盈江县水利局执法大队、那邦镇政府进行现场执法。
	责任单位
	盈江管护分局 
	整改时限
	立行立改
	完成情况（效果）
	约谈当事人：因当事人早兴荣持有土地承包合同，抵触情绪较大。盈江管护分局安排专人约谈当事人1次，经耐心开导、劝说，当事人意识到自身错误，并表示今后不再开展违法采沙行为。

	
	措施2：
	植被恢复：采用自然恢复和人工恢复的方式对被破坏区域进行生态恢复。
	责任单位
	盈江管护分局
	整改时限
	立行立改
	完成情况（效果）
	2017年6月，再次组织那邦管护站及护林员在该地块种植了芭蕉、龙脑香等植物。已按要求完成整改，现场植被已恢复。

	
	措施3：
	加强宣传教育
	责任单位
	盈江管护分局
	整改时限
	立行立改
	完成情况
	那邦管护站、那邦镇人民政府、护林员共计50余人次到周边村寨进行宣传教育，召开村小组会议5次，发放宣传品150余份。


