盈江县2024年农村污水处理建设项目（平原镇新莲村）实施竣工情况公示

根据《盈江县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组关于下达盈江县2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划及资金的通知》(盈巩固振兴组〔2024〕5号)文件要求，财政局下拨资金380万元，用于实施盈江县2024年农村污水处理建设项目（平原镇新莲村），现将项目实施情况及资金列支渠道公示如下:

| 项目名称 | 施工单位 | 工程内容 | 建设地点 | 建设时间 | 验收日期 | 完工结算（万元） | 绩效目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盈江县2024年农村污水处理建设项目（平原镇新莲村） | 云南恒石建筑工程有限公司 | 附下 | 平原镇新莲村 | 2024年6月19日至2024年8月18日 | 2024年8月27日 | 380 | 通过项目实施降低群众污水处理成本，当地群众可参与项目建设，获得劳动报酬，同时生活卫生环境的改善有利于增强农户的身体健康，减少部分患病率，间接减少医疗卫生支出，优美的人居环境还能吸引游客观光旅游，带动当地的经济和产业发展，同时，本村污水处理率达到90%以上，改善生态环境，促进生态发展。 |

工程内容：1：污水管网:新建DN300HDPE钢带双壁波纹管污水管1603.8m，新建DN400HDPE钢带双壁波纹管污水管642m，新建入户连接管4852.5m，并配套Φ700塑料排水检查井49座，Φ700塑料排水沉泥井71座;新建隔油池1座，新建户用清扫口91座。2.污水泵站:新建污水泵站1座，尺寸为LxBxH=5.4x2.8x3.0m，钢筋混凝土结构；配套潜污泵、阀门井、机械格栅、起吊装置等。3.雨水工程:硬化排水沟650m，盖板260m。

资金来源：2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（盈财农〔2024〕67号）

实施单位及责任人：盈江县平原镇人民政府 刀威勇

公示期：2024年8月28日—2024年9月6日

公示公告单位：盈江县平原镇人民政府

监督举报电话：15184966428

通讯地址：云南省德宏州盈江县平原镇永盛路48号