盈江县2024年产业道路建设项目（平原镇高里村）实施竣工情况公示

根据《盈江县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组关于下达盈江县2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划及资金的通知》（盈巩固振兴组〔2024〕5号）文件要求，财政局下拨资金80万元，用于实施盈江县2024年产业道路建设项目（平原镇高里村），现将项目实施情况及资金列支渠道公示如下:

| 项目名称 | 施工单位 | 工程内容 | 建设地点 | 建设时间 | 验收日期 | 审定造价（万元） | 绩效目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盈江县2024年产业道路建设项目（平原镇高里村） | 云南韵海建设工程有限公司 | 附下 | 平原镇高里村 | 2024年6月11日至2024年8月10日 | 2024年9月3日 | 80 | 改善群众生产生活条件，巩固脱贫成效 |

实际完成工程内容：高里村下高里产业道路建设总长1.5公里，路基调平4005.07平方米，150mm厚砂砾石垫层4005.07平方米，200mm厚C25混凝土路面4005.07平方米，DN400混凝土管4.8米，DN800混凝土管4.8米，混凝土挡土墙153.48立方米，400mm厚砂砾石垫层369平方米。

资金来源：2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（盈财农〔2024〕67号）

实施单位及责任人：盈江县平原镇人民政府 刀威勇

公示期：2024年9月4日—2024年9月13日

公示公告单位：盈江县平原镇人民政府

监督举报电话：12317

本单位监督举报电话：8180419

通讯地址：云南省德宏州盈江县平原镇永盛路48号